GOBIERNO MUNICIPAL SAN SALVADOR OESTE - DISTRITO DE NEJAPA

Desarrollo de Proyectos

FUNCIONARIO DE LA

INSTITUCIÓN

MONTO DE

EJECUCIÓN

NÚMERO DE

No.

PROYECTO

UBICACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TIEMPO DE EJECUCIÓN MODALIDAD DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

AVANCE

ESTADO

BENEFICIARIOS

RESPONSABLE

PAVIMENTACIÓN CON

ADOQUINADO PASAJE

N°1, LOTIFICACIÓN SAN

LUIS, CANTÓN ALDEA DE

MERCEDES, DISTRITO DE

NEJAPA

Pasaje N°1, Lotificación

San Luis, Cantón Aldea

las Mercedes,

Vía Administración

Tec. Desarrollo de

Proyectos

1

Fondos Propios

$

36,376.42

60.00

50 familias

13/05/2024 9/30/2024

100%

FINALIZADO

Municipal

Distrito de Nejapa

PAVIMENTACIÓN Y OBRAS Colonia San Felipe, Barrio

DE DRENAJE SUPERFICIAL

DE CALLE PRINCIPAL DE

COLONIA SAN FELIPE

San Antonio, casco

urbano, municipio de

Nejapa,

Vía Administración

Tec. Desarrollo de

Proyectos

2

Fondos Propios

$

47,855.47

90.00

20 familias

26/02/2024 5/26/2024

100%

FINALIZADO

Municipal