ACTA NUMERO VEINTIDOS.- En la Sala de Reuniones ubicada en El Centro de Usos Múltiples de la ciudad de El Congo, departamento de Santa Ana, a las catorce horas con veinticinco minutos del día treinta de Noviembre del año dos mil dieciocho, se instala la presente SESIÓN ORDINARIA, la cual fue convocada a las catorce horas de este día, mes y año; y una vez verificada la asistencia de los miembros del Concejo Municipal en funciones, la cual es presidida por el señor Eduardo Ernesto Lara Matas, en su calidad de Alcalde Municipal, juntamente con la presencia del Sindico Municipal señor José Carlos Pleitez López, y los Regidores/as Propietarios/as y Suplentes respectivamente en su orden señores(as): Guillermo Antonio Mezquita Hernández, Noé Sidfredo Osorio, José Mauricio Sermeño Ramos, Blanca Esmeralda Trejo de Martínez, Neftali de Jesús Calderón Moran, Milton Lombardo Escobar Guerrero, Miguel Ángel Flores, Rafael Enrique Molina, Oscar Armando Cartagena Martínez y Jorge Eduardo Hernández Valencia, asimismo se cuenta con la presencia del Secretario Municipal Licenciado Wilberto Rodolfo Arriaga Godoy.- No se ha hecho presente a esta hora la Concejal MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA (Sexta Regidora Propietaria), por causas que se desconocen, por tal razón de conformidad al Artículo 41 inciso ultimo del Código Municipal, el Concejo Municipal de forma unánime Acuerdan sustituirla con vos y voto para la deliberación de los acuerdos y puntos a tomar en la presente sesión por el Segundo Regidor Suplente RAFAEL ENRIQUE MOLINA; y en el caso que la Regidora Propietaria se hiciere presente a la reunión, solamente ingresara con vos y no con voto; por haber sido sustituida al inicio de la presente.- Asimismo no se ha hecho presente a esta hora la Concejal GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA (Octava Regidora Propietaria), por causas que se desconocen, por tal razón de conformidad al Artículo 41 inciso ultimo del Código Municipal, el Concejo Municipal de forma unánime Acuerdan sustituirla con vos y voto para la deliberación de los acuerdos y puntos a tomar en la presente sesión por el Cuarto Regidor Suplente JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA; y en el caso que la Regidora Propietaria se hiciere presente a la reunión, solamente ingresara con vos y no con voto; por haber sido sustituida al inicio de la presente. Y comprobado que ha sido el Quórum, de conformidad al Artículo 41 del Código Municipal, el señor Alcalde Municipal DECLARA ABIERTA la presente sesión, y a la vez solicita autorización al Concejo Municipal para que ingrese y esté presente en la reunión la Asesora Legal Licenciada Alba Aracely Monterrosa López, lo cual es aprobado por el Concejo en pleno.- A las catorce horas con cuarenta minutos, ingresa a la reunión la Concejal MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA (Sexta Regidora Propietaria), a quien se le explica que solamente estará en el desarrollo de la reunión con vos; pero sin voto, por haber sido sustituida al inicio de la reunión, manifestando estar de acuerdo.- Asimismo se le da lectura a la AGENDA a desarrollarse, siendo la siguiente: 1.- Comprobación del Quórum, 2.- Apertura de Reunión, 3.- Lectura de los Puntos de Agenda, 4.- Lectura y Ratificación de Actas Anteriores, 5.- Lectura de Correspondencia, 6.- Autorizar al Alcalde Municipal para Firmar Contrato de Servicios de Disposición Final de Desechos Sólidos con ASEMUSA, para el año 2019, 7.- Autorizar a Concejal para que acompañe al Alcalde Municipal a la I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 (Asociación de Municipios Trifinio), 8.- Aprobar PRORROGA DE PLAZO de ejecución del proyecto denominado: “RECARPETEO DE CALLE EN COLONIA LA ANGLICANA, SECTOR CANTON EL GUINEO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”, 9.- Declaratoria de Interés Social y Obligación de darle Mantenimiento durante un Plazo de seis años al proyecto denominado: “AMPLIACION DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”, y autorizar al Alcalde Municipal para firma de Convenio con el Ministerio de Justica, 10.- Autorización para gestionar crédito ante la Banca Comercial Nacional para el desarrollo de proyectos para el año 2019, 11.- Pagos de Fondo Municipal, 12.- Puntos Varios, 13.- Cierre.- La cual ratifican en todas y cada una de sus partes, sin ninguna modificación.- A las catorce horas con cincuenta minutos, ingresa a la reunión la Concejal GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA (Octava Regidora Propietaria), a quien se le explica que solamente estará en el desarrollo de la reunión con vos; pero sin voto, por haber sido sustituida al inicio de la reunión, manifestando estar de acuerdo.- Posteriormente se procede al DESARROLLO DE LA REUNION, con la lectura y ratificación de Actas Anteriores y lectura de la correspondencia recibida hasta la fecha, de la cual tiene que tener conocimiento esta corporación municipal, habiéndose pronunciado el Concejo dando respuesta a cada una de ella en la forma siguiente: UNO.- Empleados de Planilla General de la Alcaldía Municipal de El Congo piden las siguientes peticiones: 1) Se otorgue la cantidad de $600.00 en concepto de Aguinaldo ya que en base a la autonomía que la Ley otorga a las Municipalidades es el Concejo Municipal quien de conformidad a la disponibilidad financiera decide el monto de Aguinaldo. Caso que en este presupuesto se podría hacerse alguna modificación. Esta petición también la hacen dado el beneficio que los Aguinaldos menores a dos salarios mínimos están exento de impuestos sobre la renta y debido que han pasado varios años que no se ha realizado incremento salarial ni de Aguinaldo. 2) Que se les otorgue una bonificación para compras de supermercado de $100.00, ya que la mayoría de empresas e instituciones de gobierno siempre acostumbran incentivar a sus empleados con un BONO adicional al Aguinaldo y también los empleados municipales necesitan este tipo de ayuda, que vendría a ser de gran beneficio en la época de fin de año a toda su familia, anexan firma de los empleados.- RESOLUCIÓN: Pendiente, se analizara en próxima reunión.- DOS.- Gestor de la Unidad de Turismo hace de conocimiento que el evento de Pueblos Vivos (10 años), se realizara los días 8 y 9 de Diciembre, en El Centro Histórico de San Salvador, motivo por el cual están solicitando autorización de viáticos de alimentación y transporte los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de Diciembre, para el personal que cubrirá dicho evento, estos viáticos se solicitan con autorización al Concejo, pues el monto establecido en las disposiciones del presupuesto, no está acorde al costo de la vida, esta se debe a que los stands serán entregados desde el día viernes 7, para que se puedan decorar por circuito, anexan la programación de las diferentes actividades que se realizaran los días del evento, los viáticos tienen que cubrir los tiempos de comida que corresponde por día, desde el viernes 7 día del montaje hasta el retiro del stand el domingo 9, a las 9:00 p.m., el monto de los viáticos defiere el día sábado, debido a que parte del grupo que participara estará solo durante la jornada de 4:00 a.m. a 12:30 md, así mismo los viáticos en mención, son con el objeto de promover el turismo del Municipio en la Feria de Pueblos Vivos.- RESOLUCIÓN: Pendiente se analizara en próxima reunión.- TRES.- El Concejal Milton Lombardo Escobar Guerrero solicita colaboración en el sentido que se le facilite la siguiente información: 1) Expedientes de Asesores e informes de las labores desarrolladas a la fecha. 2) Expedientes de Jefe de Turismo e informes de labores desarrolladas a la fecha. 3) Tarjeta de marcación de asistencia laboral de Asesores, Jefe de Turismo, Jefe de AUCI y señora Roxana Varela (de Mayo a Diciembre del presente año). 4) Informe del señor Alcalde del mecanismo utilizado para la asignación de la señora Roxana Varela como apoyo a Jefa de UACI. 5) Informe del señor Alcalde de resultados del trabajo ejecutado de la señora Roxana Varela como apoyo a Jefa de la UACI y motivos para separarla de dicha asignación. 6) Copia de actas de reuniones desarrolladas por el Concejo municipal de mayo a noviembre del presente año.- RESOLUCIÓN: Pendiente.- CUATRO.- Pastor Efraín Ruiz de la Iglesia Profética Apostólica de la Fe en Cristo Jesús Internacional solicita colaboración con un bus para poder llevar a cabo un convivio espiritual en la playa Cangrejera, La Libertad. El día 9 de Diciembre del presente año, de 6:00 a.m. a 6:30  p.m.- RESOLUCIÓN: Pendiente se dará seguimiento para la próxima reunión, cada Concejal aportara económicamente.- A continuación se discutió la agenda aprobada y se emitieron los siguientes Puntos y Acuerdos: ACUERDO NUMERO UNO.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y CONSIDERANDO: I) Que según Acuerdo número TRES, Acta número QUINCE, de fecha cuatro de Julio del año dos mil catorce, se acordó por el Concejo en funciones de esa época, incorporarse al PROGRAMA NACIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, mediante la implementación del Mejoramiento del Manejo de Desechos Sólidos que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ejecuta a través del Proyecto denominado: Apoyo al Plan Nacional de Mejoramiento de los Desechos Sólidos, a través de la Asociación Ecológica de Municipios de Santa Ana (ASEMUSA), siendo el municipio miembro de dicha Asociación.- II) Que en vista que está por finalizar el año dos mil dieciocho, por tal razón es necesario iniciar el proceso para la elaboración y celebración del Contrato de Servicios de Disposición Final de Desechos Sólidos con la Asociación Ecológica de los Municipios de Santa Ana, (ASEMUSA); correspondiente al periodo que inicia el 01 de Enero y finaliza el 31 de Diciembre del año 2019, para lo cual se requiere autorizar al Alcalde Municipal para que firme el contrato correspondiente en nombre y representación de este Municipio.- III) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con los Artículos 4 numeral 19, Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35, 47 y 48 del Código Municipal, por unanimidad, ACUERDA: I) AUTORIZAR al Alcalde Municipal EDUARDO ERNESTO LARA MATAS, para que en nombre y representación del Municipio y de este Concejo Municipal comparezca ante Notario a firmar el Contrato de Servicios de Disposición Final de Desechos Sólidos, entre la MUNICIPALIDAD y la ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE MUNICIPIOS DE SANTA ANA (ASEMUSA); para el año dos mil diecinueve; II) AUTORIZAR el Traslado de Desechos Sólidos Recolectado en el Municipio hacia el Relleno Sanitario de Santa Ana.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ACUERDO NÚMERO DOS.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y CONSIDERANDO: I) Que la Municipalidad de El Congo, esta reincorporado como miembros Asociado dentro de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TRIFINIO, lo cual tiene una serie de ventajas, siendo la principal, la posibilidad de los integrantes de tener más capacidades económicas y técnicas para poder realizar una acción común, además de aprovechar conjuntamente sus potencialidades, como los recursos naturales y turísticos que cada distrito posee; comprende además la gestión, formulación y ejecución de proyectos con cooperación internacional, lo cual en la medida que se esté unificado, representara para la región fuertes cantidades de recursos económicos y de cualquier otra naturaleza para beneficio de nuestros habitantes.- II)  Que estar en Mancomunidad ayuda a identificar de una mejor manera los grandes problemas y aplicar soluciones compartidas, ya que uno de los objetivos más primordiales es la construcción y ejecución de grandes proyectos auspiciados por la ayuda internacional, aprovechando el financiamiento común de los municipios integrantes, y el aprovechamiento de personal calificado en gestión de proyectos.- III) Que teniendo a la vista convocatoria con REFERENCIA NUMERO A.G.O.-2018, donde la Asociación de Municipios Trifinios, en cumplimiento de sus Estatutos y en seguimiento a las acciones de la Asociación, convoca a la I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018, a celebrarse el día cinco de Diciembre del presente año, en las Instalaciones de la Asociación ubicadas sobre Km 87, Carretera Panamericana, Lotificación Las Flores II, para lo cual solicitan se nombre a través de Acuerdo Municipal, a un miembro del Concejo para que asista a la Asamblea en mención, en compañía con el Alcalde Municipal.- IV) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con los Artículos 11 al 14, Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, por unanimidad ACUERDA: DESIGNAR Y NOMBRAR: al señor GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNÁNDEZ (Primer Regidor Propietario), para que acompañe al ALCALDE MUNICIPAL, a la I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018, donde se desarrollara los puntos siguientes: Rendición de Cuentas del Consejo Directivo de la Asociación, Aprobación de la Planificación Anual y Presupuesto 2019, Aprobación de Memoria Anual de Labores 2018 y otros, que la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TRIFINIO celebrara el día cinco de Diciembre del presente año, en las Instalaciones de la Asociación.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ACUERDO NÚMERO TRES.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente, y CONSIDERANDO: I) Que se está ejecutando el proyecto denominado: “RECARPETEO DE CALLE EN COLONIA LA ANGLICANA, SECTOR CANTON EL GUINEO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- II) Que según Acuerdo número QUINCE, Acta número CATORCE, de fecha veintiuno de Septiembre del presente año, se acordó por el Concejo Municipal. ADJUDICAR Y CONTRATAR a PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S. A. de C. V.; por el monto ofertado de CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($41,192.86), para que realice LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO denominado: “RECARPETEO DE CALLE EN COLONIA LA ANGLICANA, SECTOR CANTON EL GUINEO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- III) Que según Acuerdo número DIECISEIS, Acta número QUINCE, de fecha veintiocho de Septiembre del presente año, se acordó por el Concejo Municipal. ADJUDICAR Y CONTRATAR a INGAC, S. A. DE C. V.; por la cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($1,950.00); precio incluye IVA, para que realice LA SUPERVISION del proyecto denominado: “RECARPETEO DE CALLE EN COLONIA LA ANGLICANA, SECTOR CANTON EL GUINEO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- IV) Que el señor NOE SIDFREDO OSORIO, (Segundo Regidor Propietario) en su calidad de Administrador de Contratos del Proyecto en referencia, emitió orden de inicio para la ejecución del proyecto antes mencionado, el día diez de Octubre del presente año, el cual finalizaba el veintiocho de Noviembre del presente año, es decir que el plazo contractual es de CUARENTA Y CINCO DIAS calendarios.- V) Que teniendo a la vista memorándum presentado por la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), donde expone que el ejecutor de la obra del proyecto mencionado en el considerando II), solicita prorroga de 10 días calendarios, adicionales al plazo contractual, con el fin de entregar y garantizar la calidad de la obra en su totalidad.- VI) Así mismo teniendo a la vista escrito de prórroga que el ejecutor de la obra PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S. A. de C. V., está solicitando y que recibió la UACI, de fecha veintisiete de Noviembre del presente año, los cuales son diez días calendarios. Dicha justificación de prórroga del plazo de ejecución del proyecto es: Porque se dio Orden de Inicio el día diez de Octubre del presente año, pero por motivos del mal tiempo por las lluvias, no se inicio la obra, en la fecha antes mencionada, sino fue ocho días después, lo que genero un atraso en el programa de trabajo, situación que no es imputable a la empresa.- IX) Que también se tiene a la vista escrito presentado por INGAC, S. A. DE C. V. (Supervisor de la Obra); y el Administrador de Contratos NOE SIDFREDO OSORIO, donde dan su aval para que sea aprobada la prorroga solicitada por el ejecutor del proyecto, tomando como parámetro lo antes expuesto.- X) Que este Concejo analizando la solicitud de prórroga, aprobación de la Supervisión y del Administrador de Contratos de la obra, la cual consideran que se encuentra debidamente respaldada, y la justificación planteada es pertinente a lo acontecido en la obra y de conformidad a la Ley.- XI) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE: Con nueve votos a favor, asimismo se hace constar que al momento de la votación el Concejal MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO (Séptimo Regidor Propietario), se encontraba fuera de la reunión, por tal razón no emitió su voto en este punto; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14 del Código Municipal y Artículos 83 y 86 de la LACAP relacionado a los Artículos 75 y 76 RELACAP, ACUERDA: PRORROGAR EL PLAZO de ejecución del proyecto denominado: “RECARPETEO DE CALLE EN COLONIA LA ANGLICANA, SECTOR CANTON EL GUINEO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”, por DIEZ DIAS CALENDARIOS, contados a partir del día veintinueve de Noviembre y finalizando el ocho de Diciembre del presente año.- Tomando como parámetro la justificación antes relacionada y presentada por PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S. A. de C. V., (Ejecutor de la obra).- Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a las unidades correspondientes para los efectos legales pertinentes.- ACUERDO NUMERO CUATRO.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y CONSIDERANDO: I) Que EL PLAN EL SALVADOR SEGURO: Es parte de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, la cual está ejecutada por el Ministerio de Justicia, a través del Vice Ministerio de Prevención Social.- II) Que dentro El Plan El Salvador Seguro las acciones se presentan a partir de una estructura que permite priorizar acciones, en 6 componentes: 1.- Seguridad en los territorios. 2.- Oportunidades educativas. 3.- Oportunidades de inserción productiva y laboral. 4.- Espacios públicos rehabilitados, dinamizados y seguros. 5.- Servicios de atención integral a las personas, familia y comunidad. 6.- Atención a Víctimas.- III) Que según Acuerdo número UNO, Acta número TREINTA Y CUATRO, de fecha seis de Noviembre del año dos mil diecisiete, se acordó por el Concejo Municipal APROBAR EL PLAN EL CONGO SEGURO PARA SU EJECUCION EN EL MUNICIPIO EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.- IV) Que dentro de la ejecución del Plan se prioriza acciones, en 6 componentes, dentro del cual está el COMPONENTE CUATRO, denominado: ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS, DINAMIZADOS Y SEGUROS. El objetivo de este componente es contribuir a la recuperación, rehabilitación y construcción de infraestructura en los espacios públicos municipales de tal manera que ofrezcan y faciliten las condiciones mínimas adecuadas para el desarrollo de verdaderos espacios de encuentro, integración y convivencia comunitaria en el territorio. Esto se hará a través de la participación de las personas residentes en los sectores priorizados, quienes son responsables del mantenimiento, dinamización y sostenibilidad de los espacios. Por tal razón dentro del componente en referencia se priorizo para el Municipio de El Congo, la ejecución de proyecto denominado: Ampliación del Complejo Deportivo, Barrio San Francisco, Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana, el cual será ejecutado con fondo donados por la Unión Europea, enmarcado en la ejecución del Plan El Salvador Seguro.- V) Que con el objeto de agilizar el proceso de legalización del Proyecto Denominado: “AMPLIACION DEL POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”, es necesario que este Concejo Municipal emita una Declaratoria del Interés Social del proyecto, se comprometa a darle mantenimiento y operatividad al proyecto, y se autorice al Alcalde Municipal para suscribir el correspondiente Convenio con el Ministerio de Justicia, ya que son requisitos indispensables para ejecutar el proyecto antes mencionado.- VI) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35, 47 y 48 del Código Municipal, por unanimidad ACUERDA: I) DECLARESE DE INTERES SOCIAL el Proyecto Denominado: “AMPLIACION DEL POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- II) COMPROMETERSE a ejecutar labores de Mantenimiento y de Operatividad dentro del Proyecto Denominado: “AMPLIACION DEL POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”, durante un plazo de SEIS AÑOS.- III) AUTORIZAR al Alcalde Municipal EDUARDO ERNESTO LARA MATAS, para que en nombre y representación del Municipio y de este Concejo Municipal, firme CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ACUERDO NUMERO CINCO.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y CONSIDERANDO: I) Que tomando como parámetro que los Municipios serán Autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentara los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas, así como dicha autonomía comprende la de gestionar libremente en las materias de su competencia que deviene de lo dispuesto por los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República.- II) Que para el ejercicio fiscal 2019, se tiene como objetivo desarrollar diferentes proyectos de impacto social en el Municipio, lo cual acarrea un desarrollo económico local, por tal razón el Alcalde Municipal solicita autorización para gestionar ante la Banca Comercial Nacional un crédito para el desarrollo de proyectos.- III) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE: Con nueve votos a favor, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, hay un voto salvado del señor Concejal: MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta las causas siguientes: Considera que no ha habido participación de todo el Concejo y no se ha mantienen los principios y el cumplimiento a la LACAP, y siempre se van a tener los mismos problemas y si no se superan esas condiciones, siempre salvara su voto, aunque todo vaya encaminado en traer desarrollo al Municipio, pero el desarrollo hay que llevarlo de la mano con la austeridad y es una de las observaciones que siempre ha realizado y también porque democráticamente no lo han tomado en cuenta para participar en dicho proceso y no puede dar fe y testimonio del mismo, por tal razón salva su voto; y de conformidad en lo establecido en los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación a lo que disponen los Artículos 30 Numerales 4, 14, 22, Artículos 34, 35, 67 y 91 del Código Municipal; y los Artículos 1, 2, 3, 4 y siguientes de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, ACUERDA: I) AUTORIZAR al Alcalde Municipal EDUARDO ERNESTO LARA MATAS, para que pueda realizar trámites de gestión de crédito ante la BANCA COMERCIAL NACIONAL, cotizando las mejores tasas de interés, plazo y condiciones, con el fin de solicitar un préstamo por la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,500,000.00). Los cuales serán invertidos para el desarrollo de proyectos de impacto social en el Municipio.- II) AUTORIZAR al Contador Municipal a fin de emitir los Estados Financieros que según corresponda a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo.- III) GIRAR INSTRUCCIONES a la JEFA DE LA UACI, para que realice las gestiones legales y administrativas para la elaboración de los perfiles de los proyectos siguientes: 1.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO POR MEDIO DE LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES POR TECNOLOGIA LED, LED SOLAR EN EL MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, 2.- CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, 3.- INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CENTRAL DE MONITOREO EN EL MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, 4.- CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL DE EL CONGO, DEPARTAMENTO SANTA ANA.- Para ser presentados ante la Banca Comercial Nacional, con el objeto de sustentar la inversión de solicitud del crédito en proyecto de impacto social.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ACUERDO NUMERO SEIS.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y CONSIDERANDO: I) Que teniendo a la vista factura número 0820 presentado por MÁSTER EQUIPOS, S. A. DE C. V., por el servicio de emisión de copias extras de la Maquina RICOH ubicada en la UACI, correspondiente al periodo del 17 de Septiembre al 17 de Octubre del presente año; dicha erogación se tiene que realizar de Fondos Propios, para el que hacer municipal.- II) Que lo anterior es analizado, evaluado y discutido por cada uno de los miembros del Concejo; y POR LO TANTO RESUELVEN: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad, ACUERDA: AUTORIZAR al Tesorero Municipal Licenciado RAFAEL VASQUEZ MURILLO; para que CANCELE la cantidad de CUARENTA Y UN DOLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($41.22), erogación se realizara de FONDO MUNICIPAL, y se detalla a continuación:

| CODIGO PRESUPUESTARIO | DETALLE | VALOR ECONOMICO. |
| --- | --- | --- |
| 54301 | La erogación servirá para cancelarle a MASTER EQUIPOS, S. A. DE C. V., por el servicio de emisión de copias extras de la Maquina RICOH ubicada en la UACI de esta Municipalidad, correspondiente al periodo del 17 de Septiembre al 17 de Octubre del presente año; y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago, según factura número 0820.- | $41.22 |
| TOTAL |  | $41.22 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ACUERDO NUMERO SIETE.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y CONSIDERANDO: I) Que teniendo a la vista factura número 0817 presentado por MÁSTER EQUIPOS, S. A. DE C. V., por el servicio de emisión de copias y mantenimiento full de las fotocopiadoras ubicadas en el Registro del Estado Familiar y Cuentas Corrientes, correspondiente al periodo del 17 de Octubre al 17 de Noviembre del presente año; dicha erogación se tiene que realizar de Fondos Propios, para el que hacer municipal.- II) Que lo anterior es analizado, evaluado y discutido por cada uno de los miembros del Concejo; y POR LO TANTO RESUELVEN: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad, ACUERDA: AUTORIZAR al Tesorero Municipal Licenciado RAFAEL VASQUEZ MURILLO; para que CANCELE la cantidad de CUARENTA Y SIETE DOLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($47.20), erogación se realizara de FONDO MUNICIPAL, y se detalla a continuación:

| CODIGO PRESUPUESTARIO | DETALLE | VALOR ECONOMICO. |
| --- | --- | --- |
| 54301 | La erogación servirá para cancelarle a MASTER EQUIPOS, S. A. DE C. V., por el servicio de emisión de copias y mantenimiento full de las fotocopiadoras ubicadas en el Registro del Estado Familiar y Cuentas Corrientes, correspondiente al periodo del 17 de Octubre al 17 de Noviembre del presente año; y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago, según factura número 0817.- | $47.20 |
| TOTAL |  | $47.20 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-ACUERDO NUMERO OCHO.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y CONSIDERANDO: I) Que teniendo a la vista requerimiento presentado por la JEFA DE LA UACI, donde solicita la autorización para la compra de 43 Licencia de Renovación Antivirus y Anti espía, ya que las licencias actuales están próximas a vencer, según solicitud de la Jefa de Informática, por tal razón son necesarias su adquisición para ser instaladas en los diferentes equipos informáticos de las unidades de la municipalidad para el año 2019, dicha erogación se tiene que realizar de Fondos Propios, para el que hacer municipal.- II) Lo anterior es analizado, evaluado y discutido por cada uno de los miembros del Concejo; y POR LO TANTO RESUELVEN: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad ACUERDA: AUTORIZAR al Tesorero Municipal Licenciado RAFAEL VASQUEZ MURILLO; para que CANCELE la cantidad de MIL VEINTINUEVE DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,029.85), erogación se realizara de FONDO MUNICIPAL, y se detalla a continuación:

| CODIGO PRESUPUESTARIO | DETALLE | VALOR ECONOMICO. |
| --- | --- | --- |
| 61403 | La erogación servirá para cancelarle a DIGITAL SOLUTIONS, por el suministro de 43 antivirus y Antispyware ESET ENDPOINT ESTÁNDAR FILE SECURITY, para ser instalado en el Servidor y en los equipos informativos de las diferentes unidades de la Municipalidad para el año 2019, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago.- | $1,029.85 |
| TOTAL |  | $1,029.85 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-ACUERDO NUMERO NUEVE.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y CONSIDERANDO: I) Que teniendo a la vista requerimiento presentado por la JEFA DE LA UACI, donde solicita la autorización para la compra de un Aire Acondicionado para ser instalado en el Edificio Municipal y autorización para cancelarle a la señora Wendy Esmeralda Ramírez García, por el mantenimiento preventivo realizado a un vehículo propiedad de la municipalidad, dicha erogación se tiene que realizar de Fondos Propios, para el que hacer municipal.- II) Que lo anterior es analizado, evaluado y discutido por cada uno de los miembros del Concejo; y POR LO TANTO RESUELVEN: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad ACUERDA: AUTORIZAR al Tesorero Municipal Licenciado RAFAEL VASQUEZ MURILLO; para que CANCELE la cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($621.80), erogación se realizara de FONDO MUNICIPAL, y se detalla a continuación:

| CODIGO PRESUPUESTARIO | DETALLE | VALOR ECONOMICO. |
| --- | --- | --- |
| 61101 | La erogación servirá para cancelarle a FREUND, S. A. DE C. V., por el suministro de un Aire Acondicionado 220V MINI SPLIT 12000BTU, para ser Instalado donde se encuentran funcionando las Oficinas de Medio Ambiente, Acceso a la Información, Comunicaciones y Servicios Municipales, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago.- Autorizan realizar la reforma correspondiente al Presupuesto Municipal vigente.- | $515.00 |
| 54110 54118 54302 | La erogación servirá para cancelarle a WENDY ESMERALDA RAMÍREZ GARCÍA, por el Mantenimiento Preventivo realizado al vehículo propiedad de la Municipalidad con placas N 16714, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago.- Autorizan realizar la reforma correspondiente al Presupuesto Municipal vigente.- | $106.80 |
| TOTAL |  | $621.80 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-Continuando con el desarrollo de la presente reunión, se da paso a los PUNTOS VARIOS y se emitieron los puntos y acuerdos siguientes: El Alcalde Municipal EDUARDO ERNESTO LARA MATAS, presenta informe sobre gestiones en ASEMUSA, para lo cual menciona que desde que inicio la nueva Junta Directiva, encontraron que los trabajadores de ASEMUSA no tenían zapatos adecuados y estaban laborando sin las correspondientes medidas de seguridad, pero se hicieron los procedimientos de Ley y se les compraron, por tal razón se remitió informe a Medio Ambiente donde se califico de excelente trabajo realizado en cuanto al tratamiento de los Desechos Sólidos por parte de ASEMUSA, y se salió favorecido con un premio en el sentido que Medio Ambiente otorgara 35 camiones recolectores y 7 volquetas, en consecuencia hará las gestiones necesarios para que a la Municipalidad de El Congo, le donen 3 camiones recolectores y 1 volqueta.-     ACUERDO NÚMERO DIEZ.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y CONSIDERANDO: I) Que según Memorándum presentado por la JEFA ADMINISTRATIVA, donde hace del conocimiento que es necesario realizar una reforma presupuestaria al Presupuesto Municipal 2018, específicamente para aumentarle a la partida de Pre inversión en Proyectos de Construcción, ya que todas las formulaciones de carpetas técnicas y publicaciones en periódicos de mayor circulación en el presente año, sean aplicado a la cifra presupuestaria numero 61501, independiente sea construcción o no, por tal razón actualmente ya no tiene disponibilidad presupuestaria, en consecuencia se requiere aprobar una reprogramación en el Presupuesto Municipal.- II) POR LO TANTO EN ATENCIÓN AL CONSIDERANDO ANTERIOR ESTE CONCEJO RESUELVE: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 3 numeral 3, Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 81 del Código Municipal, por unanimidad ACUERDA: I) REFORMAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018, tal como se detalla a continuación:

| CODIGO.- | PARTIDA PRESUPUESTARIA.- | PARTIDAS QUE SE AFECTA.- | PARTIDA QUE SE REFUERZA.- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RUBRO DE EGRESO QUE SE REFUERZA.- |  |  |
| 61501 | PRE INVERSIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.- |  | $25,500.00 |
|  | RUBRO DE EGRESO QUE SE AFECTA.- |  |  |
| 61503 | PRE INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL.- | $25,500.00 |  |
| TOTAL |  | $25,500.00 | $25,500.00 |

II) AUTORIZAN a la UNIDAD COMPETENTE para que haga efectivo la reforma presupuestaria dentro del presupuesto Municipal 2018, tal como se ha detallado anteriormente.- Certifíquese y Comuníquese a las unidades donde corresponda para los efectos legales consiguientes.- ACUERDO NUMERO ONCE.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y CONSIDERANDO: I) Que en vista que a partir de Enero del presente año, en la Municipalidad entro en vigencia la aplicación del SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAFIM), implementado por el Ministerio de Hacienda, específicamente en el Área de Contabilidad Gubernamental.- II) Que con el objeto de avanzar en la actualización del Sistema anteriormente mencionado en la Municipalidad, es necesario autorizar a una empleada municipal para que apoye en el Modulo de Tesorero, dentro del funcionamiento del Sistema de Administración Financiera Municipal.- III) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con los Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, por unanimidad, ACUERDA: AUTORIZAR a la empleada SILVIA MARLENI MARTINEZ VILLALOBOS (JEFA DE INFORMATICA), para que maneje el SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAFIM), tal como se detalla a continuación:

| NOMBRE COMPLETO | NIT | DUI | CARGO | CORREO ELECTRONICO | NIVEL DE ACCESO A MODULOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO | TESORERIA |
| SILVIA MARLENI MARTINEZ VILLALOBOS | 0202-291182-101-0 | 00310278-8 | Jefa de Informática | silvimarli@yahoo.com |  |  | Apoyo en este Modulo.- |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- En estos momentos ingresa a la reunión el señor RAUL GIOVANNI HERNANDEZ MENDEZ (Asesor Administrativo de la Municipalidad), y presenta informe sobre las labores que ha realizado desde el mes de Junio del presente año hasta la fecha, lo cual en síntesis se detalla a continuación: 1.- Manejo de la situación de las Indemnizaciones a personal de la Municipalidad, 2.-  Asesoría al Sindico Municipal, asimismo Asesoramiento a la Comisión Legal y Hacienda Pública, 3.- Asesoramiento a la Unidad de Secretaria en el Manejo de los Acuerdos Municipales, 4.- Asesoramiento al Alcalde Municipal, para la buena toma de decisión en el área Administrativa, 5.- Plan Fiestas Patronales: Realizo las funciones siguientes: - Protocolo en Elección de la Reina de las Fiestas Patronales, - Logística para ejecutar el Plan de Seguridad dentro de las Fiestas Patronales, - Desfile del Militar, - Gestión y apoyo con la Banda Regimental y Alboradas, Elaboración del Plan de Atención al Rey Lunda de la República Democrática de El Congo, 6.- Plan de Ordenamiento Vial, 7.- Plan de Gestión de Riesgo, 8.- Asesoramiento para la ejecución del Plan de Recolección de Desechos Sólidos, 9.- Apoyo a la Comisión Legal y Hacienda Publica, 10.- Elaboración de Proyectos de Ordenanzas Municipales, 11.- Informe de la Delegación de la República Democrática de El Congo: - Llegada del Rey, - Retraso de la Delegación, - Recepción en Aeropuerto, - Cancelación de Presentaciones, Costos (Visas, Hospedaje, Alimentacion, Viaje, etc.), - Hermanamiento, costo aproximado del viaje $20,000.00, - Beneficios en apoyo en construcciones de obras en el Municipio, Apoyo Técnico y Cultural.- Lo anterior lo explico ampliamente y de forma detallado el Asesor Administrativo, agrega también que nunca fue notificado de forma legal y oficial del Acuerdo Municipal donde el Concejo Municipal lo contrato para que prestara los Servicios Profesionales de Asesor, y como no fue notificado nunca firmo algún contrato, lo cual considera que no es su responsabilidad, pero sus labores siempre las ha realizado con mucho profesionalismos, asimismo menciona que los informes laborales es su deber presentarlos al Administrador de Contratos, cuando sea nombrado o en su defecto ante el Concejo Municipal en pleno, tal como lo ha presentado este día, ya que considera que no es competencia de la UACI, por tal razón no tiene porque estar entregando sus atestados a dicha unidad, asimismo porque es delicado por su seguridad, y sobre las observaciones que ha realizado el Auditor Interno de la Municipalidad el procedimiento que ha realizado no es el adecuado ya que tuvo que haberle notificado a su persona para evacuar cualquier duda al respecto, pero con el objeto de servirle profesionalmente a la Municipalidad solicita modificar el Acuerdo en el sentido que lo nombren como Asesor Administrativo Ad-honorem hasta el treinta y uno de Diciembre del presente año, y posteriormente lo deja a criterio del Concejo si lo nombran para el año dos mil diecinueve. En consecuencia de lo anterior se emite el Acuerdo siguiente: ACUERDO NÚMERO DOCE.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y CONSIDERANDO: I) Que según Acuerdo número SIETE, Acta número CUATRO, de fecha cinco de Junio del presente año, se acordó por el Concejo. CONTRATAR a RAUL GIOVANNI HERNANDEZ MENDEZ, para que prestara los servicios profesionales de ASESOR ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD, para el plazo de SIETE MESES, contados a partir del seis de Junio al seis de Enero del año dos mil diecinueve, por la cantidad de SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($700.00) MENSUALES.- II) Que en vista de informe Laboral presentado por el Asesor Administrativo en esta reunión de Concejo, donde da a conocer todas las actividades que ha realizado desde Junio hasta la fecha dentro de la Municipalidad, que si bien es cierto no ha firmado un contrato de prestación de servicios, pero porque no ha sido notificado oficialmente del Acuerdo Municipal donde fue contratado por el Concejo Municipal, el cual es de estricto cumplimiento, pero ha estado a la disponibilidad de la Comuna en Asesoramiento al Alcalde Municipal, Sindico Municipal, Secretaria Municipal, entre otra unidades, y en su momento oportuno presentara los informes correspondientes, y en cuanto su contratación solicita modificar el Acuerdo Municipal en el sentido de desempeñarse como ASESOR ADMINISTRATIVO AD-HONOREM, hasta el treinta y uno de Diciembre del presente año.- III) Analizando este Concejo Municipal la solicitud realizada por el Asesor Administrativo, y tomando como parámetro que ya transcurrieron mas seis meses, desde la fecha en que se realizado su contratación, por tal razón consideran necesario mejor dejar sin efecto el acuerdo de contratación y nombrarlo como Asesor Administrativo Ad-Honorem, a partir de esta fecha, para efectos de desvanecer la observación del Auditor Interno de esta Municipalidad.- IV) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE: Con nueve votos a favor, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, hay un voto salvado del señor Concejal: MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta la causa siguiente: Porque no voto a favor para que se realizara dicha contratación; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 del Código Municipal, ACUERDA: I) DEJAR SIN EFECTO a partir de esta fecha, el Acuerdo número SIETE, Acta número CUATRO, de fecha cinco de Junio del presente año, donde este Concejo Municipal CONTRATO a RAUL GIOVANNI HERNANDEZ MENDEZ, para que preste los servicios profesionales de ASESOR ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD, para el plazo de SIETE MESES, contados a partir del seis de Junio al seis de Enero del año dos mil diecinueve, por la cantidad de SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($700.00) MENSUALES.- II) NOMBRAR como ASESOR ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD a RAUL GIOVANNI HERNANDEZ MENDEZ, quien desempeñara su servicios profesionales AD-HONOREM, a partir de esta fecha hasta el treinta y uno de Diciembre del presente año.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- El Concejal MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO, Informa que es necesario que se realice la reparación de cuatro o cinco Lámparas que se encuentran por la Escuela de El Cantón El Guineo, ya que tienen seis meses que las han solicitado y hasta la fecha no han solventado dicho problema, y ya tiene conocimiento el área competente de la Municipalidad, ante lo mencionado el Alcalde Municipal le dará el seguimiento correspondiente.- La Concejal GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA, solicita los puntos varios siguientes: 1.- Empleado Municipal (Accidente de Trabajo), menciona que tiene conocimiento que tuvo un accidente el auxiliar del Eléctrico, donde se quebró el brazo y se daño el pulmón, y lo menciona porque si fue en horas laborares se puede llegar a tener problemas legales, dependiendo de los informes respectivos, el Alcalde Municipal menciona que dicho caso está siendo evaluado por el Comité de Seguridad Ocupacional, El Sindico Municipal expresa que como Presidente del Comité están recabando toda la información sobre el caso del Auxiliar del Eléctrico, se entrevistaron a los empleados relacionados al caso, además se realizaron las inspecciones en el lugar donde ocurrió el accidente, por tal razón el Comité se reunió y se va a presentar el informe correspondiente al Ministerio de Trabajo, por ultimo agrega el Alcalde Municipal que se tiene entendido que el accidente fue en horas no labores, 2.- Se presente para próxima reunión un Informe de la Ejecución Presupuestaria del Proyecto denominado: FOMENTO AL TURISMO Y DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE EL CONGO 2018, correspondiente al periodo de Enero a Noviembre del año dos mil dieciocho.- No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos de este mismo día, y leídas que les fue la presente acta en un solo acto, la cual la ratifican en todas y cada una de sus partes, y para constancia firmamos.-------------Entrelineas: dieciocho-Vale.-

EDUARDO ERNESTO LARA MATAS.-                               JOSÉ CARLOS PLEITEZ LÓPEZ.-

ALCALDE MUNICIPAL.-                                                       SÍNDICO MUNICIPAL.-

GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNÁNDEZ.-           NOÉ SIDFREDO OSORIO.-

PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.-                                    SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.-

JOSÉ MAURICIO SERMEÑO RAMOS.-                              BLANCA ESMERALDA TREJO DE MARTÍNEZ.-

TERCER REGIDOR PROPIETARIO.-                                  CUARTA REGIDORA PROPIETARIA.-

NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN.-                      MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA.-

QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.-                                   SEXTA REGIDORA PROPIETARIA.-

Sustituida por el Segundo Regidor Suplente.-

MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO.-               GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA.-

SEPTIMO REGIDOR PROPIETARIO.-                                OCTAVA REGIDORA PROPIETARIA.-

Sustituida por el Cuarto Regidor Suplente.-

MIGUEL ÁNGEL FLORES.-                                                  RAFAEL ENRIQUE MOLINA.-

PRIMER REGIDOR SUPLENTE.-                                         SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE.-

Sustituyo a la Sexta Regidora Propietaria.-

OSCAR ARMANDO CARTAGENA MARTÍNEZ.-                JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA.-

TERCER REGIDOR SUPLENTE.-                                        CUARTO REGIDOR SUPLENTE.-

Sustituyo a la Octava Regidora Propietaria.-

WILBERTO RODOLFO ARRIAGA GODOY.-

SECRETARIO MUNICIPAL.-