UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ALCALDIA  MUNICIPAL DE GUATAJIAGUA

DEPARTAMENTO DE MORAZAN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

“EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A LOS FONDOS UTILIZADOS PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 Y EMERGENCIA POR LLUVIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

GUATAJIAGUA, MARZO DE  2021

INDICE

| CONTENIDO; # PAGINA. - OBJETIVOS DEL EXAMEN----------------------------------------------; 1. 1.1Objetivo General--------------------------------------------------; 1. 1.2 Objetivos Específicos--------------------------------------------; 1. - ALCANCE DE LA AUDITORIA --------------------------------------------; 3. - RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS APLICADOS-----; 3. - RESULTADOS DE LA AUDITORIA-------------------------------------; 3. - SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA-----------; 3. - RECOMENDACIONES --------------------------------------------------; 3. - CONCLUSION GENERAL DE LA AUDITORIA------------------------; 3. - PARRAFO ACLARATORIO----------------------------------------------; 4. |  |
| --- | --- |

Señor

Lucio Velis Canales

Alcalde Municipal y

Señores miembros del Concejo Municipal

Municipalidad de Guatajiagua, Departamento de Morazán

Presente.

- INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados del Examen Especial de Auditoria a los Fondos utilizados para atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 y Emergencia por lluvias, correspondiente al periodo al 31 de diciembre de 2020” el presente examen fue realizado en cumplimiento a las atribuciones contempladas en el Art.30 y 31 de la Ley de Corte de Cuentas de la Republica, Las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, Manual de Auditoria Interna y a la Modificación de la programación del Plan Anual de Auditoria correspondiente al año 2020

- OBJETIVOS DEL EXAMEN.

1.1 Objetivo General

Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas aplicables por la Municipalidad de Guatajiagua, Departamento de Morazán en la ejecución de las erogaciones realizadas en atención a la emergencia por la pandemia Covid-19, y por las lluvias ocasionadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2020.

1.2 objetivos Específicos.

- Verificar que fondos de emergencia asignados hayan sido utilizados para la atención de las emergencias decretadas.

- Verificar que las compras realizadas de productos de la canasta básica y sanitización se hayan realizado conforme a lo establecido en los lineamientos emitidos por la UNAC para los procesos llevados a cabo.

- Verificar si los pagos en concepto de adquisiciones de bienes y servicios cuentan con la documentación respectiva.

- Verificar los procesos en los proyectos realizados cumplan con las disposiciones establecidas en la LACAP.

- Constatar los expedientes contengan toda la documentación que respalde los procesos llevados a cabo.

- ALCANCE DEL EXCAMEN DE AUDITORIA

El Examen consistió en efectuar Examen Especial de Auditoria a los Fondos utilizados para atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 y Emergencia por lluvias, correspondiente al periodo al 31 de diciembre de 2020” aplicando procedimientos orientados a revisar los procesos, legalidad, veracidad y pertinencia de las erogaciones realizadas en cada proceso de conformidad a las Normas de Auditoria Interna Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la Republica.

- RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS APLICADOS.

Los principales procedimientos de auditoria realizados para el cumplimiento de los objetivos del Examen Especial de Auditoria a los proyectos ejecutados por la Municipalidad de Guatajiagua fueron los siguientes:

  - Verificación   del cumplimiento de la LACAP y su respectivo reglamento en la ejecución de los proyectos, desde la priorización del proyecto hasta la liquidación de los mismos.

  - Verificación del contenido de las cláusulas contractuales.

  - Comprobación de los documentos de egresos con los Boucher de cheques, de las erogaciones generadas en cada uno de los proyectos, verificando los siguientes aspectos:

- Asignación presupuestaria

- Que los pagos se hayan autorizado a través de acuerdo municipal

- Que el comprobante de egreso contenga el DESE del alcalde y VISTO BUENO del Síndico Municipal.

- Que el cheque haya sido emitido a favor del beneficiario del bien o servicio.

- Descuentos de Ley

- Documentación de soporte que ampare cada proceso.

  - Verificación que los proyectos se hayan publicado en el sitio electrónico de COMPRASAL.

  - Verificación que los pagos efectuados, estuviesen de acuerdo a la oferta, estimación de avance de obras según lo establecido en los contratos.

  - Verificación de la legalidad de los procesos realizados para la adquisición de artículos de productos de la canasta básica y de sanitización en cumplimiento a la normativa establecida.

  - Verificación del cumplimiento a los lineamientos emitidos para la utilización de fondos para atención de la emergencia covid-19 y TT Amanda y Cristóbal

- RESUMEN DE LOS PROYECTOS VERIFICADOS, QUE FUERON EJECUTADOS CON FONDOS DE EMERGENCIA.

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE BADENES Y CONCRETEADO EN CALLE A GUALCORO MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA

CONSTRUCCION DE CANALETA Y BADENES Y BALASTADO EN CALLE SAN BARTOLO MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA

REPARACION DE CARCABA EN CUESTA BLANCA Y CONSTRUCCION DE MURO DE BADEN Y BALASTADO EN CALLE DE C/SAN BARTOLO

REPARACION DE PUENTE RIO GRANDE Y CONSTRUCCION DE CANALETAS EN CANTON SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN

REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE DEL RIO EL PUEBLO A CASERIO LOS DIAMANTES CANTON PAJIGUA ABAJO, MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN

CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE 2 TRAMOS EN CALLE CANTON SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN

ENTREGA DE PAQUETE ALIMENTICIO Y KIT DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA, EN ATENCIÓN A EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19

- RESULTADOS DEL EXAMEN.

Como resultado del Examen, no hubo situaciones que ameriten ser incorporadas en el presente informe de Auditoria.

- SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Debido que por tratarse de un examen especifico a un área, no se considerara el seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores

- RECOMENDACIONES.

Al jefe UACI:

- Incorporar en los expedientes respectivos la información que respalde la ejecución de cada uno de los proyectos realizados con el fondo de emergencia en cumplimiento a los decretos emitidos.

- CONCLUSIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que los procesos ejecutados por la Municipalidad de Guatajiagua, en cuanto al control y respaldo de las erogaciones realizadas para atención de la emergencia por covid-19 y tormentas tropicales, se realizaron cumpliendo la normativa legal establecida para tal efecto.

- PÁRRAFO ACLARATORIO

El presente informe contiene los resultados finales del Examen Especial de Auditoria a los Fondos utilizados para atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 y Emergencia por lluvias, correspondiente al periodo al 31 de diciembre de 2020”, que consistió en verificar que los procesos se hayan ejecutado conforme a la Leyes y Reglamentos establecidos para tal efecto.

Este informe se ha preparado para comunicarlo a la máxima autoridad de la Municipalidad y posteriormente remitirlo a la Corte de Cuentas de la Republica.

Guatajiagua abril de 2021

DIOS UNION LIBERTAD

Licda. Zenia Saraí Méndez de Reyes

Auditora Interna.