SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS RIO SAN ANTONIO

PLAN OPERATIVO ANUAL  2020

INTRODUCCION

La planeación es una herramienta fundamental de trabajo que permite establecer los objetivos de una organización y estrategias que permiten alcanzar los objetivos planteados.

El presente documento contiene El Plan Operativo Anual (POA) 2020 de SMARSA: Administración, Operación y Finanzas; Fortalecimiento Institucional; y Gestión Integral del Recurso Hídrico.

En el POA se plantean los objetivos e indicadores de proceso y de resultado del plan especificando los resultados a lograr en un año, mediante la realización de las actividades necesarias en el marco del cumplimiento de un conjunto de indicadores previamente diseñados.

El POA contribuirá a lograr la visión de desarrollo de SMARSA, a través de lo siguiente: concretizar los objetivos trazados y cumplir con lo establecido en la Ordenanza de Creación de SMARSA, organizar evitando la improvisación; prever la necesidad de recursos para el cumplimiento de lo programado y facilita la toma de decisiones.

El Plan Operativo Anual para  el  año  2020  está  estructurado  dando  respuestas  al  qué  hacer y al cómo  hacerlo para  avanzar, mediante el logro  de los objetivos específicos siguientes:

  - Garantizar el derecho humano al agua, para una vida humana digna de las familias de 9 comunidades de Nejapa, Nueva Esperanza, Calle Vieja, El Anonal, La Tabla, Las Vegas, Las Veguitas, El Llano, Los Naranjos y El Bonete.

  - Mejorar las capacidades y habilidades del personal de SMARSA, para renovar la calidad organizativa y el cumplimiento del derecho humano al agua, a través de gestiones a instituciones privadas, nacionales e internacionales afines al conocimiento del agua potable.

  - Adaptarse a las políticas de Medio Ambiente para la protección y conservación del recurso hídrico integral del Municipio de Nejapa, para garantizar el derecho humano al agua, brindando el acompañamiento de lucha legal y política sobre explotación del agua, la sensibilización y educación a la población en uso eficiente y defensa del agua; reforestación de zonas sensibles del manto acuífero de Nejapa.

Los recursos financieros proyectados para el POA 2020, están dirigidos a garantizar el derecho humano al agua y saneamiento; fortalecer las capacidades y habilidades del personal de SMARSA proteger, defender y conservar el recurso hídrico del Municipio de Nejapa.

# PLAN ACTIVIDADES 2020

  - Área de Administración, Operación y Financiera: Es el conjunto de actividades administrativas, operativas y financiamiento que garantizan el aprovisionamiento eficiente y eficaz del agua a las y los usuarios del sistema municipal de agua de Nejapa.

| Objetivo Específico del Área: Garantizar el suministro y el servicio de agua potable a aquellas personas que lo soliciten, de manera eficiente y con calidad, en armonía con el medio ambiente para preservar los mantos acuíferos, ríos y cuencas del municipio de Nejapa. |  |  | Periodo: De 01 enero a 31 de diciembre de 2020. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable: |  |  |
| Administración: Dirigir de manera eficiente el sistema de agua potable, con la finalidad de suministrar un servicio con calidad y continuidad a los usuarios. |  |  |  |  |  |
| Objetivo | Actividades programadas | Indicadores | Recursos | Costo | Tiempo |
| Se garantizara el Sistema de agua potable en coordinación de otras instancias. | 1. Elaboración de plan operativo anual (POA). | - 1 plan operativo formulado y aprobado. | Equipo administrativo de SMARSA |  | Octubre 2020 |
|  | 2. Socialización de POA y presupuesto al Concejo Municipal. | - 1 Jornada de socialización. | Comisión y Gerencia |  | Enero 2020 |
|  | 3. Evaluación de POA. | - 1 Evaluación de resultados. | Comisión y Gerente |  | Diciembre 2020 |
|  | 4. Elaboración de informes mensuales. | - 12 informes. | Gerencia |  | Enero-Diciembre 2020 |
|  | 5. Elaboración de memoria anual de labores de SMARSA. | - 1 memoria de labores. | Gerencia |  | Diciembre 2020. |
|  | 6. Socialización de memoria de laboral al Concejo Municipal. | - 1 jornada de socialización. | Comisión |  | Enero 2020 |
|  | 7. Reuniones ordinarias y extraordinarias. | - 12 reuniones ordinarias realizadas. - Reuniones extraordinarias | Comisión y Gerencia |  | Enero-Diciembre 2020 |

|  | 8. Reuniones de coordinación con el Concejo Municipal para tratar todo lo relacionado a la administración de SMARSA. | -3 reuniones de coordinación. | Comisión Especial Administrativa. |  | Marzo, Agosto, noviembre 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. Negociación, revisión y actualización de contratos y convenios de SMARSA con instancias públicas y privadas. | - Negociaciones, revisiones y actualizaciones de contratos (si llegara darse esta situación) | Comisión Administrativa |  | Enero-Diciembre 2020. |
|  | 10. Autorización de contratos individuales | - Elaboración de contratos autorizados (si llega dar el caso). | Comisión Especial Administrativa |  | Enero-Diciembre 2020. |
| Operativo: Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado a los sistemas de acueductos, con el objeto de mantenerlo en condiciones óptimas de operación para poder brindar un servicio de calidad a las comunidades. |  |  |  |  |  |
| R2. Garantizado el servicio de agua a las nueve Comunidades del municipio de Nejapa. | 11. Distribución agua potable a las y los usuarios del sistema. | - Nueve comunidades abastecidos regularmente con agua potable.1 |  |  | Enero-Diciembre 2020 |
|  | 12. Reparación de fugas en la red de distribución | - Las reparaciones programadas y las que podrían realizarse al sistema. |  |  | Enero-Diciembre 2020 |
|  | 13. Desconexiones de servicios de por mora en el pago del servicio. | - Nº de desconexiones realizadas a partir del registro de 2 meses de mora. |  |  | Enero-Diciembre 2020 |
|  | 14. Conexión de nuevas usuarias y usuarios de agua del sistema. | - 12 conexiones nuevas al sistema de agua. |  |  | Enero-Diciembre 2020 |
|  | 15. Mantenimiento de la planta de bombeo del sistema de agua. | - Trimestrales atenciones realizadas a la planta de bombeo. |  |  | Enero-Diciembre 2020 |
|  | 16. Lavado de tanques. | - Tanque de nueva Esperanza, lavado una vez al mes - Tanque de la Tabla, lavado dos veces al año en la entrada y salida del invierno. |  |  | Enero-Diciembre 2020 |
|  | 17. Análisis de la calidad del agua. | - 12 análisis bacteriológicos del agua al año. |  |  | Enero-Diciembre 2020 |
|  | 18. Lectura de cloro residual. | - 470 lecturas de cloro residual realizados. (una semanal por comunidad) |  |  | Enero-Diciembre 2020 |
|  | 19. Distribución de recibos | - 756 recibos distribuidos mensualmente. |  |  | Enero-diciembre 2020 |
|  | 20. Monitoreo de campo del nivel de suficiente, estable y de calidad. | - 365 monitoreos de campo realizados. |  |  | Enero-diciembre 2020 |
|  | 21. Recuperación de mora. | - Recuperar un 50% de la mora existente |  |  | Enero-diciembre 2020 |
| Financiera: Desarrollar las labores funcionarias relacionadas a la contabilidad general de manera oportuna, con el fin de mantener al día la información contable de SMARSA. |  |  |  |  |  |
| R3. Garantizado el financiamiento del sistema de agua. | 22. Elaboración de presupuesto 2020 | -Presentar al Concejo Municipal aprobación del presupuesto de egresos y ingresos anual de SMARSA |  |  | Octubre 2020 |
|  | 23. Informe financiero de las operaciones del sistema. | - 12 informes financiero. |  |  | Enero-diciembre 2020 |
|  | 24. Mecanización del sistema de elaboración de facturas de SMARSA. | - Se aplicara cuando se cuente el sistema de contadores. |  |  |  |
|  | 25. Elaboración de estados financiero anual. | - 1 estado financiero elaborado y presentado al Concejo Municipal. |  |  |  |
|  | 26. Elaboración de políticas de recuperación de mora de usuarios y usuarias del servicio. | - Implementar políticas de recuperación de mora. |  |  | Marzo 2020 |
|  | 27. Elaboración de planillas mensual (salario, AFP´s, ISSS, Renta, otros.). | 12 planillas elaboradas. Según su presentación. |  |  | Enero-diciembre 2020 |

  - Área de Fortalecimiento Institucional: Es el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes del personal de SMARSA para mejorar la calidad de la organización y el cumplimiento del derecho humano al agua.

| Objetivo Específico del Área: Fortalecer las capacidades y habilidades del personal de SMARSA a través de gestiones a instituciones privadas, nacionales e internacionales afines al conocimiento del agua potable, para mejorar la calidad organizativa y el cumplimiento del derecho humano al agua. |  |  | Periodo: De 01 enero a 31 de diciembre de 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable: |  |  |
| Resultado | Actividades programadas | Indicadores | Recursos | Costo | Tiempo |
| R4. Fortalecidas las capacidades y habilidades del personal de SMARSA para la prestación eficiente y eficaz del servicio. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Elaboración y aprobación de Reglamento Interno de SMARSA. | - 1 Reglamento Interno formulado, presentado y aprobado por el Concejo Municipal e implementado. |  |  | Enero 2020 |
|  | 2. Capacitación en formulación de perfiles de proyecto (en ampliación de red de comunidades rurales). | - 4 personas capacitadas del equipo técnico de SMARSA. |  |  | Enero-diciembre de 2020 |
|  | 3. Capacitación del personal según su área de trabajo en las temáticas: Estatutos, derecho humano al agua, sistema contable, sistema de cobro, acceso a la información, liderazgo, recuperación de mora, narcos normativos, fontanería, manejo de equipo, cloración, relaciones públicas e interpersonales, identificación, | - Conocimiento del personal de SMARSA según su área de trabajo. |  |  | Enero-diciembre de 2020 |

|  | Fallas en el sistema, otras.). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Gestión de vehículo para el transporte de materiales e insumos para el funcionamiento del sistema. | - 1 vehículo gestionado. |  |  | Enero-diciembre de 2020 |
|  | 5. Coordinación de la asistencia técnica integral con ANDA (técnica, jurídica, financiera, etc.) | - Reuniones apoyadas por personal de ANDA |  |  | Enero-diciembre de 2020. |
|  | 6. Instalación de macromedidor en Estación de bombeo | Colocación de Macro-medidores |  |  | Julio 2020 |

  - Área de Gestión Integral del Recurso Hídrico: Es el conjunto de actividades que promueven el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los demás recursos relacionados, con el fin de garantizar el bienestar social y económico de forma equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Todo ello, basado en que el agua dulce es un recurso vulnerable y finito; la participación de usuarios/as y tomadores/as de decisión a todo nivel; la participación de la mujer en la provisión, manejo y protección del agua; que el agua posee un valor económico en todos sus usos, debe ser reconocido como tal en Nejapa (Cuatro principios de Dublín sobre el agua).

| Objetivo Específico del Área: Proteger, defender y conservar el recurso hídrico integralmente en Nejapa, para garantizar el derecho humano al agua, a través de la sensibilización y educación a la población en uso eficiente y defensa del agua; reforestación de zonas sensibles del acuífero; conocimiento de marcos normativos ambientales; vigilancia de la contaminación, cambio del uso del suelo y la sobre explotación del agua; promoción de la organización y participación en la defensa del derecho humano del agua; acompañamiento de la lucha legal y política de la defensa del derecho humano del agua. |  |  |  |  |  | Periodo: De 01 enero a 31 de diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Responsable: |  |  |  |  |  |
| Resultado |  | Actividades programadas |  | Indicadores |  | Recursos |  | Costo |  | Tiempo |  |
| R1. Garantizado el derecho humano al agua a las familias del municipio de Nejapa. |  | 1. Apoyo a las campañas de reforestación en las zonas críticas de recarga del acuífero del Nejapa. |  | - Registro de acompañamiento e iniciativas de instancias municipales, empresa privada nacional e internacional en la defensa del Manto acuífero y Cuenca en el Municipio de Nejapa |  |  |  |  |  | Enero-diciembre 2020 |  |
|  |  | 2. Sensibilización de la población en la defensa del derecho humano al agua y el acuífero de Nejapa y el uso racional del agua. |  | - Asambleas comunitarias e información del cuido, defensa y uso del agua. |  |  |  |  |  | Enero-diciembre 2020 |  |
|  |  | 3. Vigilancia de la contaminación, cambio del uso del suelo y la sobre explotación del recurso hídrico. |  | Denunciar a las autoridades e instancias pertinentes a nivel local, nacional e internacional en coordinación con la población, Medio Ambiente, el Foro del Agua, la Alianza Ambiental y otras. |  |  |  |  |  | Enero-diciembre de 2020 |  |