ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN

INFORME FINAL

Examen Especial a Ingresos, Egresos y Ejecución de Proyectos., por el periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

SAN DIONISIO SEPTIEMBRE 2021

Contenido

1.	Párrafo Introductorio	1

2.	Objetivos de la Auditoría.	1

2.1	General.	1

2.2	Específicos	1

3.	Alcance de la Auditoría.	1

3.1	Limitaciones en la Ejecución del Trabajo	2

4.	Resumen de los Procedimientos de Auditoría.	2

5.	Resultados de la Auditoría.	2

6.	Seguimiento a las Recomendaciones de Auditorías Anteriores.	16

7.	Conclusión.	16

8.	Párrafo Aclaratorio.	16

9.	Declaración de cumplimiento de Normas.	16

Sres. Concejo Municipal Plural

San Dionisio

Periodo 2018-2021

Presente.

# Párrafo Introductorio

El presente informe contiene los resultados del Examen Especial a Ingresos, Egresos y Ejecución de Proyectos., por el periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, el cual se deriva del Plan Anual de Trabajo presentado a la Corte de Cuentas de la República en el año 2020.

# Objetivos de la Auditoría.

Objetivo General.

# General.

Realizar un Examen Especial relacionado a los Ingresos, Egresos y ejecución de Proyectos en la Municipalidad de San Dionisio, Departamento de Usulután, al período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa legal y técnica aplicable a la municipalidad.

# Específicos

- Verificar el manejo adecuado de los fondos percibidos por la Municipalidad, incluyendo la recaudación y oportuna e integra remesa en las cuentas bancarias correspondientes.

- Evaluar la legalidad de los egresos efectuados por la Municipalidad, incluyendo su autorización y documentación de soporte.

- Confirmar el cumplimiento de la normativa legal y técnica aplicable a los ingresos, egresos y ejecución de proyectos.

# Alcance de la Auditoría.

Examen Especial relacionado a los Ingresos, Egresos y ejecución de Proyectos en la Municipalidad de San Dionisio, Departamento de Usulután, al período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, con base a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

# Limitaciones en la Ejecución del Trabajo

- La información no ha sido entregada en tiempo oportuno.

- Cambio de gobierno municipal ha dificultado un poco obtener información en tiempo oportuno, debido al desconocimiento de los nuevos empleados.

- Proceso de cambio de gobierno y la firma del nuevo contrato limitaron un poco el tiempo de ejecución.

- Incapacidad por enfermedad (Sospechas de COVID-19) limitaron cumplir los tiempos.

# Resumen de los Procedimientos de Auditoría.

- Se verifico que se hayan publicados los procesos en la página de COMPRASAL.

- Se verifico los ingresos y que estos hayan sido depositados de forma íntegra y oportuna a sus cuentas respectivas.

- Verifico el cumplimiento de la ley de impuesto y ordenanza municipal.

- Comprobar que los servidores que manejan fondos rindan fianza.

- Verificación de muestra de egresos, planillas de salarios y dietas de concejales.

- Que los documentos estén firmados con DESE y VISTO BUENO.

- Que los documentos de egresos tengan la documentación de respaldo que comprueben su veracidad.

- Verifico el control de combustible y uso de vehículos municipales.

- Se verifico los controles en los pagos de alimentación.

- Verificar que exista liquidación en contribuciones otorgadas

- Verificación de informes en proyectos de carácter social.

- Que los expedientes de proyectos tengan toda la documentación de respaldo.

- Otros.

# Resultados de la Auditoría.

- FALTA DE RENDICIÓN DE FIANZA DE LAS PERSONAS QUE MANEJAN FONDOS Y VALORES DURANTE PERIODO AUDITADO.

Se comprobó mediante la revisión de fianza de fidelidad entregada por tesorería que esta nada más cubría el periodo del 19 de junio de 2019 al 19 de junio de 2020, dejando sin cubrir de julio a diciembre 2020.

código municipal art. 97.- el tesorero, funcionarios y empleados que tengan a su cargo la recaudación o custodia de fondos, deberán rendir fianza a satisfacción del concejo.

En caso de ausencia del tesorero, por enfermedad, caso fortuito, fuerza mayor u otra causa, podrá ser sustituido en forma temporal por un período que no excederá de noventa días, por un miembro del concejo municipal quien no rendirá fianza.

La deficiencia es originada a raíz que el Concejo Municipal no se preocupo por aprobar el pago de la fianza de las personas que manejan fondos y estos no comunicaron al Concejo tal deficiencia.

Esto causo que los fondos de la municipalidad estuvieran desprotegidos de cualquier evento que ocasionara su pérdida.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Colectora.

Es un placer saludarle, y a la misma vez desearle el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

En respuesta a la notificación, en base a la Auditoria realizada durante el periodo del 01 de Julio al 31 de diciembre del 2020, en la cual se encontró como resultado la falta de rendición de fianza por parte de la Unidad de Colecturía, manifiesto lo siguiente:

En el mes de Julio del año 2020, cuando se me traslado a la Unidad de colecturía, se solicitó al Concejo Municipal que se realizara el pago de dicha fianza, ya que anteriormente se había estado cancelando la de la Compañera Ana Lucia Vega de Rivas, anterior Colectora.

En mayo del presente año, se realizó la gestión con el nuevo Concejo Municipal, el cual hasta el momento no ha dado ninguna respuesta.

Caja chica

Por este medio quiero saludarle y desearles grandes bendiciones y éxitos en su labor diaria.

Con referencia a nota recibida sobre examen especial de auditoría interna donde se refleja la falta de Rendición de Fianza de las personas que manejan fondos y valores durante el perdió auditado comento lo siguiente:

En relación con la falta de fianza de mi persona como Encargado de Caja Chica durante el año 2020 no recibí ninguna notificación por parte del Concejo Municipal solicitándome algún trámite por parte de cualquier aseguradora a favor de la Municipalidad, por lo que solamente se me notifico por acuerdo municipal que tendría a mi cargo dicho fondo desconociendo dicho requisito de ley, y desconozco las acciones por parte de la  administración por no velar y que se cumplan dichos requisitos a las personas que se nombran en el manejo de los fondos públicos.

COMENTARIOS DEL AUDITOR.

Tomando como base lo establecido en el código municipal todo empleado público y funcionario que manejan fondos deben rendir fianza a favor del Concejo Municipal, en el caso de la colectora realizo gestiones para que dicho requisito de ley se cumpliera no obteniendo respuesta de parte de ninguno de los dos concejos municipales (presento notas de pruebas), en el caso de caja chica prácticamente a través de su respuesta lo que hace es confirmar la deficiencia por lo que se mantiene la observación al igual que el Concejo Municipal el cual no dio respuesta.

2. TRANSFERENCIA INTERNAS ENTRE CUENTAS.

Se verifico que existen transferencia entre cuentas bancarias según detalle.

| Cuenta que transfiere | Cuenta que recibe | Monto |
| --- | --- | --- |
| FODES 75% | Fondos Propios | $ 13,195.51 |
| FODES 75% | FODES 25% | $ 29,199.21 |
| FODES 75% | Cuenta planillera | $ 51,558.26 |
| FODES 2% | Cuenta planillera | $ 8,000.00 |
| GOES (Fondo de emergencia) | FODES 75% | $ 190,158.55 |
| GOES (Fondo de emergencia) | Fondos Propios | $ 4,195.51 |
| GOES (Fondo de emergencia) | FODES 25% | $ 28,187.90 |
| TOTAL |  | $ 324,494.94 |

Decreto Legislativo 650 publicado en el diario oficial N°11 tomo 427 de fecha 1 de junio 2020 art. 1 literal B, Relación Propósito con Recursos Asignados.

Transferir de forma directa y con los criterios de Ley FODES, recurso a los gobiernos municipales para atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la emergencia por COVID-19 y la alerta roja por la tormenta tropical AMANDA.

DECRETO N.º 687 Art. 3. Los recursos obtenidos según lo indicado en el artículo 1 del presente decreto, sustituirán en el monto correspondiente al mismo, parte del financiamiento autorizado mediante el Decreto Legislativo n.º 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial n.º 63, Tomo 426, de la misma fecha; y de estos fondos recibidos, deberá asignarse el treinta por ciento (30%) de forma inmediata, como le corresponde proporcionalmente, para que sean ejecutados por los Gobiernos Municipales, de conformidad a lo establecido en el decreto antes mencionado, los que deberán ser transferidos de forma directa a los Gobiernos Municipales, de conformidad a los criterios establecidos en la Ley FODES; asimismo, el Ministerio de Hacienda, deberá presentar posteriormente para su ejecución, el Presupuesto Extraordinario, según lo establece el artículo 11 del decreto antes mencionado.

Código Municipal Art. 57.- Los miembros del concejo, secretario del concejo, tesorero, gerentes, auditor interno, directores o jefes de las distintas dependencias de la administración municipal, en el ejercicio de sus funciones responderán individualmente por abuso de poder, por acción u omisión en la aplicación de la ley o por violación de la misma.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Hasta la fecha no ha habido respuesta por parte del Concejo Municipal

COMENTARIOS DEL AUDITOR

Hasta el momento de elaborada este documento de trabajo no había respuesta por parte de la administración por lo tanto la observación se mantiene.

3. FALTA DE FIRMA EN DESE POR PARTE DE ALCALDE EN LOS DOCUMENTOS DE EGRESOS.

Mediante la toma de la muestra se determinó que los documentos de egresos no están firmados por el alcalde municipal.

Código Municipal Art. 86.- El municipio tendrá un tesorero, a cuyo cargo estará la recaudación y custodia de los fondos municipales y la ejecución de los pagos respectivos.

Para que sean de legítimo abono los pagos hechos por los tesoreros o por los que hagan sus veces, deberán estar los recibos firmados por los recipientes u otras personas a su ruego si no supieren o no pudieren firmar, y contendrán “el visto bueno” del síndico municipal y el “dese” del alcalde, con el sello correspondiente, en su caso.

La deficiencia se mantiene debido a que el alcalde municipal paso por alto la firma en correspondiente en los documentos de egresos.

Esto genera incumplimiento en la normativa legal ya que el cogido municipal establece que para que los egresos sean de legitimo abono deberán contener tanto la firma del alcalde como la del síndico municipal.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Hasta la fecha no ha habido respuesta por parte del alcalde municipal que ejerció durante el periodo auditado.

COMENTARIOS DEL AUDITOR

La observación se mantiene debido a que no hay respuesta de parte de la persona involucrada.

- FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN CHEQUES.

| Fecha | N° Cheque | Nombre cuenta. | Concepto | Monto | observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/07/20 | 3045 | FP | Por tala de árboles, Isaac Arístides Muñoz Minero | $ 450.00 | No hay evidencia de fotografías. |
| 17/07/20 | 1981 | 25% | Adquisición de papelería y equipo de oficina, negocios de oriente | $ 1,134.83 | No hay acta de recepción de bienes. |
| 10/07/20 | 49 | Recreación y Deporte | Pago a Sergio Ismael Granados García, como instructor de escuela de futbol isla san Sebastián | $ 200.00 | No hay informe de labores, falta firma alcalde |
| 10/07/20 | 50 | Recreación y Deporte | Pago a nelson Bladimir González encargado escuela de futbol isla rancho viejo | $ 200.00 | No hay informe de labores, falta firma alcalde |
| 29/07/20 | 55 | Recreación y Deporte | Pago a pedro Antonio Pineda Funes, encargado escuela de futbol san Dionisio | $ 175.00 | No hay informe de labores, falta firma alcalde |
| 24/07/20 | 46 | Salud Educación Arte y Cultura | Contribución a SIBASI de una batería | $ 111.02 | No hay acta de entrega, ni solicitud de petición de contribución. |
| 26/08/20 | 3062 | FP | Contribución para gastos médicos | $ 300.00 | No hay solicitud, ni liquidación del monto entregado. |
| 31/08/20 | 62 | Recreación y Deporte | Pago a monitor de futbol isla rancho viejo Nelson Bladimir González | $ 200.00 | No hay documentos, personales ni informe de labores. |
| 05/08/20 | 3 | Reparación de bordas | Pago de arrendamiento de maquinaria por 116 horas, este acuerdo más contrato de arrendamiento y factura. | $ 10,440.00 | Hace falta control de horas trabajadas de maquinaria, |
| 02/09/20 | 3084 | FP | Contribución económica para gastos médicos. | $ 100.00 | Falta liquidación de la contribución. |
| 22/09/20 | 3104 | FP | Compra de materiales para construcción de letrina abonera de Gladis Esmeralda Zayas | $ 237.75 | No hay acta de entrega de materiales, ni solicitud anexa de petición, ni informe de supervisión por la unidad de medio ambiente. |
| 28/09/20 | 3108 | FP | Contribución económica por gastos médicos, entregados al señor Manuel de Jesús Parada | $ 200.00 | No hay comprobante de liquidación de los gastos médicos. |
| 29/09/20 | 66 | Deporte | Pago a encargado de escuela de futbol san Dionisio | $ 175.00 | No hay informe de labores ni fotografías del trabajo realizado |
| 04/09/20 | 363 | Desechos solidos | Compra de zapatos | $ 149.97 | Falta comprobante de entrega a los encargados de tren de aseo |
| 30/10/20 | 70 | Deporte | Pago a encargado de escuela de futbol san Dionisio | $ 175.00 | No hay informe de labores ni fotografías del trabajo realizado |
| 09/10/20 | 64 | Salud | Pago de transporte marítimo por brigada médica, a mario rene escobar Alfaro | $ 300.00 | No existe control de bitácora, de las personas que fueron transportada. |
| 04/11/20 | 3132 | FP | Contribución económica para gastos médicos, al señor carlos Arturo Martínez bonilla, presenta recetas | $ 300.00 | No esta anexa hoja de solicitud de ayuda, ni la liquidación del gasto médico. |
| 25/11/20 | 10 | Agricultura | Compra para jornada de vacunación | $ 6,577.00 | No hay acta de recepción de bienes. |
| 02/12/20 | 3167 | FP | Contribución para compra de instrumentos musicales para iglesia isla la pirraya | $ 150.00 | No hay solicitud de petición, ni existe liquidación de la contribución. |
| 04/12/20 | 3169 | FP | Pago de desayunos en consulta publica | $ 137.50 | No hay lista de asistencia. |
| 18/12/2020 | 86-87 | Deportes | Pago por limpieza de cancha | $ 184.00 | La planilla no está firmada por un empleado eventual, tampoco la copia del cheque. |
| 22/12/2020 | 88 | Deportes | Pago a encargado de escuela de futbol san Dionisio | $ 175.00 | No hay informe. |

Código Municipal Art. 105.- Los Municipios conservarán, en forma debidamente ordenada, todos los documentos, acuerdos del concejo, registros, comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad financiera y que respalde las rendiciones de cuentas o información contable para los efectos de revisión con las unidades de auditoría interna respectivas y para el cumplimiento de las funciones fiscalizadoras de la corte de cuentas de la república.

Todos los documentos relativos a una transacción específica serán archivados juntos o correctamente referenciados. la documentación deberá permanecer archivada como mínimo por un período de cinco años y los registros contables durante diez años, excepto aquellos documentos que contengan información necesaria al municipio para comprobar el cumplimiento de otro tipo de obligaciones.

Los archivos de documentación financiera son propiedad de cada municipalidad y no podrán ser removidos de las oficinas correspondientes sino con orden escrita del concejo municipal.

La deficiencia se origina debido a que las unidades responsables de documentar los hechos económicos y ejecutar los procedimientos de acuerdo a la normativa legal y técnica no cumplieron con sus obligaciones para respaldar la información lo cual provoco que la deficiencia antes expuesta se originara.

Esto provoca inconsistencias en la rendición de cuenta ya que para que una información sea verídica tiene que contener información que respalde su veracidad, al mismo tiempo provoca cuestionamiento de los entes fiscalizadores que pueden derivar en sanciones administrativas o patrimoniales.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Acceso a la información.

Buenas tardes por este medio reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus labores diarias.

Remito informe expediente de liquidación de cheque relacionado a Feria de Transparencia el cual está en resguardó de La Unidad de Tesorería.

En el cual está por memorizado el uso de los Fondos, los cuales en esencia fue para promocionar el Derecho de Acceso a La Información de la Alcaldía Municipal de San Dionisio, a través de su Portal de Transparencia y fomentar su uso.

Encargada del proyecto educación y salud.

Reciba un cordial saludo, y a la misma vez desearle el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para informarle sobre los respaldos de cheques emitidos, de cuales solo de uno de ellos cuento con liquidación y de los otros dos cheques emitidos no cuento con documentación por la razón que no tuve conocimiento cuando los emitieron y a quienes se los entregaron, ya que no se me informo de dichos cheques.

Anexo liquidación de emitido por la conmemoración de los 100 años del municipio, por la cantidad de $ 1,675.00 cheque # 44.

COMENTARIOS DEL AUDITOR.

En el caso de la observación 4 la cual presenta a varias unidades involucradas que tenían que documentar en su momento egresos relacionados con actividades que ellos desarrollaron, se supera lo relacionado con el cheque 3193 de fondos propios entregado el día 16 de diciembre al encargado de acceso a la información para la feria de transparencia, ya que fue presentada la documentación de la liquidación y verificada por esta unidad de auditoría interna.

Con el resto de deficiencias presentadas en procedimiento 4 se mantiene la deficiencia ya que no ha habido respuesta.

También la encargada de educación y salud presento liquidación del cheque 44 de la cuenta de salud y educación por lo que ya no aparecerá en los resultados finales ya que ha sido superada, con relación a los cheques 46 y 64 de la cuenta salud educación donde esta unidad aparece relacionada la deficiencia se mantiene ya que con sus comentarios lo que hace es confirmar la deficiencia.

- EXPEDIENTE DE PROYECTOS POR LICITACIÓN INCOMPLETOS.

Se verifico los expedientes de proyectos realizados por administración a los cuales se les encontró las siguientes inconsistencias.

Pavimentación de tramo de calle de Cantón Iglesia Vieja desde desvío de Calle de San Dionisio a Usulután hasta Puente Las Pampas

RESPADOS QUE FALTAN EN EXPEDIENTE.

- Falta copia de cheque en primera estimación.

- Falta de copia de cheque de 1 abono de segunda estimación

- Falta de copia de cheque de 2 abono de segunda estimación

- No hay copia de cheque por 3 abono de segunda estimación

- Falta factura de tercer pago de segunda estimación

- El expediente no se encuentra foliado

PROYECTO: “Adoquinado de Calles en colonia San Lorenzo Municipio de San Dionisio”.

| DOCUMENTO | RESULTADO |
| --- | --- |
| - Acuerdo de Aprobación. | No se encontró |
| - Publicación de Licitación. | No se encontró la publicación anexa al expediente, pero se encontró acuerdo de aprobación del pago en acta # 115 del 13 de julio acuerdo 9 ACUERDA: Autorizar la erogación por el monto de ciento quince 00/100 dólares (US$115.00), para el pago a Editorial Altamirano S.A. de C.V. (El Diario de Hoy), por la publicación de las Bases de Licitación para la realización del proyecto “Adoquinado de Calles en Colonia San Lorenzo” |
| - Registro de retiro de Bases de Licitación. | No se encontró registro de retiro de bases de licitación. |
| - Registro de entrega de ofertas. | No se encontró registro de entrega de ofertas. |
| - Notificación a ofertantes. | No se encontró respaldo de la notificación por escrito a los ofertantes. |

Ley LACAP Art. 10. Literal B

Ejecutar los procesos de adquisiciones y contrataciones objeto de esta Ley; para lo cual llevará un expediente de todas sus actuaciones, del proceso de contratación, desde el requerimiento de la unidad solicitante hasta la liquidación de la obra, bien o servicio.

Notificación a Participantes

Art. 57.- Antes del vencimiento de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la institución por medio del jefe de la UACI, notificará a todos los participantes la resolución del proceso de licitación o de concurso público de conformidad a lo establecido en esta Ley. La UACI, además, deberá publicar en el sistema electrónico de compras públicas, y por lo menos en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional, los resultados del proceso, una vez transcurrido el plazo para la interposición de recursos de revisión y no se haya hecho uso de éste.

La deficiencia se origina debido a que el jefe de la UACI no completo la información legalmente establecida para este tipo de proyectos lo que provoco que los expedientes estén inconclusos.

Esto genera dudas en la veracidad de los procesos aplicados e incumplimiento a la Ley LACAP.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

No hay comentarios de parte de la administración

COMENTARIOS DE AUDITORIA.

La observación se mantiene debido a que no hay respuesta de parte de la administración.

- INCONSISTENCIAS EN PROYECTO MEJORAMIENTOS DE OFICINAS.

GASTOS REALIZADOS NO INCORPORADOS EN PRESUPUESTO DEL PERFIL $ 2,573.94

- Licencias de antivirus 	$ 610.00. el acuerdo no establece de que fondo será pagado.

- Construcción de cubículo para vigilante cheque 1 $ 782.00, el acuerdo no especifica de donde será pagado.

- Reparación de baños completos cheque 3 $ 475.00, el acuerdo no establece que será pagado del perfil de mejoramiento de oficinas.

- Cheque 7 compras de tinta $ 103, tarjeta de video y memoria RAM $ 200.00, accesorios $ 78.94, 2 ups $ 190.00

- Sillón de cuero negro cromada $ 135.00 factura 94 incorporado en cheque 8

OTRAS INCONSISTENCIAS

- Documentación del cheque 1 y 3 no se encuentran en el expediente.

- El expediente no se encuentra foliado

- no se encuentra acta de recepción de los bienes.

- No hay acta de entrega a las diferentes unidades.

Ley LACAP Art. 10. Literal B

Ejecutar los procesos de adquisiciones y contrataciones objeto de esta Ley; para lo cual llevará un expediente de todas sus actuaciones, del proceso de contratación, desde el requerimiento de la unidad solicitante hasta la liquidación de la obra, bien o servicio.

- Verificar la asignación presupuestaria, previo a la iniciación de todo proceso adquisitivo

La deficiencia se origina debido a que no existe una planificación para el desarrollo del proyecto lo cual provoca que se vayan tomando decisiones conforme a lo que se vaya presentando en el momento, otro inconveniente es que la unidad responsable de llevar los expedientes en orden y con toda la documentación de respaldo no cumplió con esa función.

Esto ha provocado gastos que no están incorporados en el perfil, posibles sanciones de parte de la Corte de Cuentas de la República.

- EXPEDIENTE DESARROLLO MUNICIPAL AGROPECUARIO INCOMPLETO.

Se comprobó mediante revisión del expediente de Desarrollo Municipal Agropecuario que hace falta abundante documentación de respaldo anexa al expediente de acuerdo al siguiente detalle.

- El expediente no tiene la documentación de respaldo de los cheques del 1 al 7,

- Cheque 10 no tiene respaldo en expediente de orden de compra, no hay evidencia de haber generado competencia a pesar que el monto sobrepasa los 20 salarios mínimos ni fue publicado en página de COMPRASAL.

- Cheque 11 sin respaldo en expediente.

- Hasta el cheque 23 se erogo en el año 2020

- El expediente no se encuentra foliado,

- No hay hoja de liquidación

| Fecha | Concepto | Cheque | Monto | Acta/acuerdo | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/10/2020 | Pago de transporte a reunión, contiene retención de renta | 1 | $ 54.00 | 130/23 (26/10) | Copia de cheque y recibo no anexa al expediente, no se anexa control de asistencia. |
| 28/10/2020 | Pago de alquiler de sillas, renta retenida. | 2 | $ 85.28 | 130/23 (26/10) | No hay documentación en expediente. |
| 28/10/2020 | Pago de refrigerios | 3 | $ 292.00 | 130/23 (26/10) | no hay documentación en expediente de proyecto |
| 30/10/2020 | Pago de promotor José Luis Liberato | 4 | $ 306.00 | 126/14 (28/09) | No hay documentación en expediente, |
| 30/10/2020 | Pago a encargado de perfil agropecuario | 7 | $ 396.00 | 126/14 (28/09) | No hay documentación en expediente, |
| 25/11/2020 | Compra de 100 frascos de medicamento para vacunar ganado. | 10 | $ 6,577.00 | 134/06 (23/11) | El monto sobre pasa los 20 salarios mínimos no hay evidencia de las 3 ofertas ni tampoco q haya sido publicado en comprasal |
| 27/11/2020 | Pago a encargado de perfil agropecuario | 11 | $ 396.00 | 126/14 (28/09) | No hay documentación en expediente |
| 27/11/2020 | Pago de promotor José Luis Liberato | 12 | $ 306.00 | 126/14 (28/09) | No hay documentación en expediente, |
| 28/12/2020 | Compra de 300 quintales sulfato de amonio 300 quintales de | 23 | $ 8,569.49 | 138/05 (21/12) | no se encontró cuadro comparativo de ofertas |

Ley LACAP Art. 10. Literal B

Ejecutar los procesos de adquisiciones y contrataciones objeto de esta Ley; para lo cual llevará un expediente de todas sus actuaciones, del proceso de contratación, desde el requerimiento de la unidad solicitante hasta la liquidación de la obra, bien o servicio.

Articulo 40

Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Art. 68.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por Libre Gestión aquel procedimiento simplificado por medio del cual las instituciones seleccionan al contratista que les proveerá obras, bienes, servicios o consultorías, hasta por el monto establecido en esta Ley. Las convocatorias para esta modalidad de contratación y sus resultados deberán publicarse en el Registro del Sistema Electrónico de Compras Públicas.

La deficiencia se mantiene debido a que el jefe de la UACI omitió respaldar el expediente con la documentación necesaria que compruebe la veracidad de las acciones realizadas.

Esto genera incumplimiento de la normativa legal y técnica.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

No hay comentarios de parte de la administración

COMENTARIOS DE AUDITORIA.

Con fecha 25 de agosto se recibió un ampo que estaba en manos del encargado del perfil de desarrollo agropecuario el señor Oscar Reyes.

No presento nota de escrito, al verificar la documentación presentada se constató que tiene anexa el perfil y un plan de desarrollo municipal que al verificar los acuerdos municipales no se encontró evidencia de su aprobación.

También se encontró informes de labores de los meses de octubre, noviembre y diciembre relacionados con el periodo auditado, al igual se encontró informes de labores de ese mismo periodo del señor José Luis Liberato y se encontró la evidencia en original de las jornadas de vacunación (lista de control de las personas beneficiadas y la cantidad de animales vacunados)

La observación se mantiene y se modificara en lo relacionado a la documentación presentada, ya que falta completar el expediente con más información.

# Seguimiento a las Recomendaciones de Auditorías Anteriores.

Procedimiento no se realizó debido a que en ese momento la Corte de Cuentas estaba haciendo verificación y ellos dieron seguimiento a dichas recomendaciones.

# Conclusión.

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la Municipalidad de San Dionisio ha efectuado sus operaciones considerando la normativa legal y técnica aplicable, a excepción de las deficiencias comunicadas.

# Párrafo Aclaratorio.

El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial a Ingresos, Egresos y Ejecución de Proyectos, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020; el cual ha sido elaborado para efectos de informar a la máxima autoridad y a los funcionarios relacionados.

# Declaración de cumplimiento de Normas.

Se ha cumplido con las Normas de Auditoría del Sector Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Excepto con la de seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores por los motivos arribas expuestos.

San Dionisio 27 de septiembre de 2021

DIOS UNION LIBERTAD

Lic. Carlos Mario Sorto Portillo

Auditor Interno