ACTA NÚMERO VEINTIDOS.  En la Alcaldía Municipal de la Ciudad de San José Guayabal, a las catorce horas del día   doce de noviembre    del dos mil   Veinte. Reunido el Concejo Municipal por convocatoria efectuada por el Ing. Mauricio Arturo Vilanova Vaquero, a la cual asistieron los Concejales Propietarios, en su orden: María Lucila Martínez Hernández, José Santos Hernández, Jeremías Flores, Nelson Antonio Guillen Avalos,  Concejales Suplentes,  Blanca Celia Meléndez Preza, José Rene Rivera Portillo,  Mauricio Torres Aguirre, Ana Siboney Hernández Rodríguez, Síndico Municipal, José Julián Benítez  Melara, y la Secretaria del Concejo Municipal señora Mirian Estela Melara Salas.   El señor Alcalde Municipal declaró abierta la sesión, seguidamente la secretaria leyó el acta correspondiente a la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad, y dio a conocer los puntos contenidos en la siguiente agenda:

- Comprobación   de  quórum

- Lectura del acta anterior

- Informe de las acciones realizadas por la pandemia COVID-19

- Autorización para asentar en reposición partidas de nacimiento

- Autorización Orden de Cambio del proyecto Concreteado de las Calles: Tramo Segunda Avenida Norte,  Tramo Séptima Calle  Oriente, Tramo Calle a Caserío El Perical, San José Guayabal.

- Prorrogase un mes más el contrato de los médicos y licenciadas.

- Conocese petición de  ciudadanos.

- Conocese petición de parte del Jefe  de Base Rural Cuscatlán

- Conocese petición de parte  de un ciudadano

- Conocese petición de parte de ciudadanos

- Conocese peticiones de parte de  la Directiva de la Adesco del Cantón Palacios

- Conocese petición de la Directora del Instituto Nacional

- Autorización de los gastos

- Autorización de reintegro del Fondo Circulante.

A - ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

- Se comprobó el quórum con la asistencia del señor Alcalde, Síndico Municipal, cuatro regidores propietarios con sus  respectivos suplentes.

- Se le dio lectura al acta  anterior  la cual fue aprobada sin  que los asistentes hicieren   observación alguna.

- El Alcalde Municipal Ing. Mauricio Arturo Vilanova Vaquero, informó al Concejo  sobre las acciones que se continúan ejecutando dentro del municipio, como son  el saneamiento  en los lugares más estratégicos como son todas las entradas al municipio, la toma de temperatura a las  entradas  de la Alcaldía, Mercado Municipal y además en todos los sitios de sanitización, y también se continua entregando alcohol gel en todas las tiendas  y negocios de que se dedican a la venta de la canasta básica;  además se informó sobre  los gastos realizados del    27 de octubre al  12  de  noviembre  2020, “Atención Municipal al Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por  COVD-19”  de la siguiente manera:

DIAGRI, S. A. de C. V. suministro de 50 galones de germisol……………………….$ 1,299.50

Suministro comida personal ……………………………………………………….………..……..$     112.00

Planilla de jornales de sanitización………………….…………………………………………...$ 1,897.00

Suministro de comida personal……..……………………………………………………………..$    353.50

Total en atención a la salud……………………………………….…………………….$  3,662.00

- La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere  el Código Municipal y tomando en cuenta  que se han llenado los requisitos exigidos en la Ley de  Reposiciones  de Libros y Partidas del Registro del Estado Familiar, contenida en el Decreto Legislativo No. 598, de 26 de enero de 1982 publicado en el Diario Oficial No. 16 del mismo mes y año, y reformado mediante el Decreto Legislativo No. 204, de fecha 12 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial No. 57 de fecha 24 de marzo del mismo año; y reformado por el artículo 57 de la Ley Transitoria de Reposiciones  del Registro del Estado Familiar,  comprobada dicha pérdida, este Concejo,  ACUERDA: facultar a la Jefe del Registro del Estado Familiar para que asiente en reposición la  partida   de nacimiento de  las personas siguientes____________________, _____________________.

- El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y habiendo presentado el informe de parte de la Sociedad Constructora de Oriente,  S. A. de  C. V., representada por  ___________________________,   del proyecto “Concretado de las Calles: Tramo Segunda Avenida Norte,  Tramo Séptima Calle  Oriente, Tramo Calle a Caserío El Perical, del municipio de San José Guayabal, departamento de  Cuscatlán”,  sobre la orden de cambio # 1, por el monto de $ 42,487.93 que corresponde  al 19.14% del valor original del  contrato, y  en la que  informa  tanto el Constructor, la Supervisión Externa y el Administrador del Contrato;  que se han revisado cada una de las partidas del presupuesto que sufrieron aumentos, disminuciones y nuevas partidas de volúmenes de obra;  que a criterio técnico son necesarias  para una correcta terminación de la obra,  y  solicitan una ampliación del plazo contractual en 40 días calendario, a partir del  día 15 de  noviembre hasta el 24 de diciembre de 2020 respectivamente;  por motivos de las condiciones  climáticas que el país ha sufrido recientemente y que justifican la ampliación del plazo original del contrato; además  sostuvieron  una reunión con la Comisión del Concejo Municipal, donde  expusieron a detalle los aumentos, disminuciones y nuevas partidas en volúmenes de obra, todo ello para aclarar dudas e interrogantes y justificar documentalmente y técnicamente las modificaciones pertinentes, dándose  no objeción para continuar el trámite de ley; enterado el Concejo  ACUERDA: 1- Aprobar la Orden de Cambio # 1, por el monto de $ 42,487.93;  2-Aprobar la ampliación del plazo contractual en 40 días a partir del  día 15 de  noviembre hasta el 24 de diciembre de 2020, 3- También se amplía  el plazo contractual en 40 días a la Supervisión Externa, a partir del 15 de noviembre y finaliza  el 24 de diciembre 2020.   Así mismo la Sociedad contratada  y la supervisión deberán gestionar y presentar las ampliaciones de las garantías que de conformidad a la Ley deberá modificar.

- El Alcalde Municipal Ing. Mauricio Arturo Vilanova Vaquero, informo al Concejo que el 22 de  Noviembre del corriente mes se vence la primera prorroga  del contrato con los  médicos y enfermeras que han sido contratado por la Municipalidad, pero también manifiesta que todavía son necesarios  para continuar  detectando  si hay personas con los síntomas de  COVID-19; enterado el Concejo  ACUERDA:  Que se les prorrogue  el contrato  a  los médicos  y enfermeras por un mes más, el cual concluirá el 22 de  diciembre del año en curso. Se establece  que dichos contratos  podrán ser prorrogados por el mismo periodo siempre y cuando exista el riesgo por la pandemia de COVID-19 en el municipio de San José Guayabal.

- Se tuvo a la vista petición de parte  ___________________________,  por medio de la cual solicita permiso para utilizar como lugar de trabajo un área  verde, que está ubicada en la 2ª. Avenida Norte,  (lugar donde se encuentran unas matas de huerta), y así poder  levantar una champa y ocupar ahí como Llantería; ya que actualmente la tiene enfrente de la Casa de la Juventud y  que le alquila un señor que también tiene una casa en la zona verde y ya tienen problemas; por tal motivo es que solicita dicho permiso;  enterado el Concejo  ACUERDA: No se le puede dar permiso porque es una zona verde la cual será reforestada.

- Se tuvo a la vista petición de parte del Subinspector  ___________________, Jefe  de Base Rural Cuscatlán; por medio de la cual solicita  se les apoye proporcionándoles una  lámpara usada y cableado para la instalación de la misma, aproximadamente 20 metros de largo; dicha solicitud  la  hacen  en vista de que  en esa parte  de las instalaciones  de la Base Rural, es utilizado por el personal policial para realizar actividades  de acondicionamiento físico y que las realizan en horas nocturnas, siendo el único  espacio libre  queda  por la carga laboral que durante el transcurso del día se mantiene; es por ese motivo que solicitan el apoyo, enterado el Concejo  ACUERDA: Que el Alcalde gestionará con el Alcalde de San Bartolomé Perulapía.

- Se tuvo a la vista petición de parte  ___________________________, por medio de  la cual   solicita se le ayude a la instalación de un mini bar en su local y si es posible  ayudarle  con comida para abastecer  su local, como por ejemplo, cocteles y en las tardes  vender atol de elote y tamales  para iniciar con su negocio; enterado el Concejo  ACUERDA: Que se le puede proporcionar un local en el ranchón para que pueda vender toda clase de comidas.

- Se tuvo a la  vista petición de parte de _______________________, por medio de la cual solicita se le apoye  con una andadera para  su madre  _________________________; ya que de una caída  se fracturo  la  pierna izquierda, y el Doctor le recomendó que iniciara a  caminar con la ayuda de una andadera; enterado el Concejo  ACUERDA: El Alcalde Municipal gestionara con otra Institución a fin de que puedan donar dicha andadera.

- Se tuvieron a la vista  dos peticiones de parte de  la Directiva de la Adesco del Cantón Palacios, por medio de la cual solicitan: 1- Se les colabore con materiales para solucionar el problema de  las aguas llovidas que bajan desde el cerro y se reparten entre  las dos  calles inmediatas llevando mayor cause del tramo de la cruz calle al terreno de la familia _____________y la otra parte que desemboca por la calle a las familias  _______________, la cual necesitan conducir mediante una cuneta de 88 metros de largo por sesenta centímetros  de ancho por treinta de alto a terminar en una caída más amplia de siete  metros de largo por cuatro metros de ancho y con mayor desnivel de caída de agua, evitando las grandes cantidades de lodos en la calle frente  a la familia _______________, para lo cual necesitan el apoyo del siguiente material:  40 bolsas de cemento fuerte, 1  camionada de arena, 1 camionada de graba, 1 camionada de piedra, un quintal de hierro de 3/8, 1 docena de regla pacha de 8 centímetros;  y 2- Presentan el problema del tratamiento final de la basura de sus hogares con el tren de aseo que solicitan el servicio una vez por semana, con el  objetivo es evitar  promontorios en las casas, calles, ríos y quebradas, las cuales ya han dado bastante problemas de salud, creando plagas, insalubridad, mala higiene y mala imagen;  enterado el Concejo de dichas peticiones  ACUERDAN: Con respecto a la primera petición: Se les apoyara  con los materiales solicitados;  y la segunda: no se puede ampliar el servicio de aseo por falta de recursos.

- Se tuvo a la vista petición de parte de la,  Directora del Instituto Nacional de esta Ciudad, por medio de la cual manifiesta que se les permita pagar  las tasas  por los servicios municipales del presente año, ya que cuentan  con el dinero para ello proveniente  del  MINEDUCYT en la cuenta estrictamente  anual,  la cual comprenderá que deben  rendir cuentas  actualizadas  del presente año y no pueden pagar  deudas atrasadas  o de años  anteriores y se comprometen  como Consejo Directivo Escolar  a pagar  de la cuenta  de otros ingresos dos años atrasados de los que adeudan y así la deuda se reduce  y  el próximo año pueden pagar lo que falte de la deuda;  enterado el Concejo y de conformidad al art. 8 de la Constitución de la Republica, establece que nadie está obligado a hacer  lo que la Ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe, el Código Municipal, la Ley General Tributaria Municipal y la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales, del municipio de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán, vigente no  prohíbe que se efectúen pagos parciales con aplicación  a las deudas que el contribuyente determine cuando se trata de una Tasa  Municipal, se puede realizar el recibo de dicho pago, por lo que el Concejo,   ACUERDA:  Que se  le acepte el pago del presente año y de los dos años anteriores atrasados y que suscriba un acuerdo entre  el  Municipio y el Consejo Directivo Escolar, representado por ________________________, en su calidad de Directora del Instituto Nacional de San José Guayabal, en que quede  por escrito el compromiso de pago de los años que quedarían pendientes de pago. Notifíquese. -

- El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: autorizar al Tesorero Municipal erogue del Fondo Común, 25% FODES, los siguientes gastos:

FONDO COMUN:

Código: 51999 – Noventa dólares ($ 90.00) para cancelar a ___________________, por servicios de vigilante en el parque central, servicios de sanitización en el ranchón;  Dos mil doscientos diez dólares ($ 2,210.00) para cancelar planilla de jornales mes de  noviembre 2020; y Seiscientos dólares ($ 600.00) para cancelar planilla de madres comunitarias mes noviembre  2020.

Código: 54199  – Doscientos sesenta  dólares ($ 260.00) para cancelar a _____________________, por la compra de 2 placas  de mármol para __________________; y Setecientos noventa y seis  dólares sesenta y cinco centavos  ($ 796.65) para cancelar a  Pitta Vairo S. A. de C. V. por el suministro de medidores.

25% FODES:

Código: 54202 – Ciento setenta y siete dólares  cincuenta y un centavos ($ 177.51) para  cancelar a la Empresa  Municipal Hídricos Guayabalences, pago por servicios de agua potable.

Código: 54301 –  Ciento noventa dólares  ($ 190.00) para cancelar a Copiadoras  de El Salvador, S. A. de C. V. por cambio de unidad de fijación de la copiadora ubicada en las áreas de tesorería, UACI, Auditoria Interna y colecturía.

Código: 55603 – Un dólar ($ 1.00) para cancelar  al Banco Scotiabank El Salvador, por comisión por envió uní-transferencia.

75%  FODES

Proyecto Ornato, Limpieza, decoración y mantenimiento espacios públicos 2020.

Código: 55603 – Un dólar ($ 1.00) para cancelar  al Banco Scotiabank El Salvador, por comisión por envío uní-transferencia.

Proyecto Apoyo a la Educación, Cultura y Adolescencia 2020

Código: 55603 – Un dólar ($ 1.00) para cancelar  al Banco Scotiabank El Salvador, por comisión por envió uní-transferencia.

Proyecto Mantenimiento  de Equipo de transporte  municipal 2020

Código: 55603 – Un dólar ($ 1.00) para cancelar  al Banco Scotiabank El Salvador, por comisión por envío uní-transferencia.  Estos gastos se comprobaran como lo establece el Art. 86 del Código Municipal vigente.

- El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: autorizar el reintegro del Fondo Circulante por  la cantidad de SETECIENTOS  CUARENTA  Y SIETE    DOLARES   TREINTA Y CINCO     CENTAVOS    ($ 747.35); en concepto de reintegro a la Caja Chica  liquidada el día  4  de  Noviembre   del corriente año, de acuerdo a detalle de gastos:

FONDO COMUN

Código: 51999………………......$ 147.22

Código: 54401.…………………$     4.20

Total………………….$ 151.42

FODES  25%

Código: 54101………………......$   70.20

Código: 54110………………….$   90.50

Código: 54115………………......$   28.00

Código: 54118………………......$   10.27

Código: 54199………………......$ 201.51

Código: 54302……………...........$ 139.65

Código: 55603………………......$   34.65

Código: 55799…………………..$   21.15

Total…..…………….....$ 595.93

No habiendo más que hacer constar, se termina la presente  acta  que firmamos.

Mauricio Arturo Vilanova Vaquero

Alcalde Municipal

José Julián Benítez Melara                                 María Lucila Martínez Hernández

Síndico Municipal                                                                  Primer Regidor

José Santos Hernández                                                      Jeremías Flores Casco                 Segundo Regidor                                                                    Tercer Regidor

Nelson Antonio Guillen Avalos                               Blanca Celia Meléndez Preza       Cuarto Regidor                                                             Primer Regidor Suplente

José Rene Rivera Portillo                                             Mauricio Torres Aguirre               Segundo Regidor suplente                                           Tercer Regidor Suplente

Ana Siboney Hernández Rodríguez                          Mirian Estela Melara Salas

Cuarto Regidor Suplente                                                 Secretaria Municipal