EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA: Que en el Acta Número Veintiséis, de Sesión Extraordinaria celebrada por esta municipalidad, el día veinticuatro de junio de dos mil veinte, consta el Acuerdo que literalmente dice: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACUERDO NÚMERO UNO: CONSIDERANDO: I. Que después de 86 días de confinamiento obligatorio, se inició a partir del 16 de junio la Fase I del proceso de reactivación económica programada, en la cual entre otros rubros se da orden de inicio a la rama de la construcción; en tal sentido el Gerente de Inversión Social y Servicios Municipales, Lic. William Ernesto Portillo Flores; ha presentado el protocolo sanitario para el área de proyectos ante la pandemia COVID-19; así mismo, las órdenes de cambio correspondientes para tal fin. II. Que con base en la en la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo (LGPRLT) y tomando en cuenta el documento “PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA CONTRARRESTAR LA ENFERMEDAD COVID-19 EN OBRAS DE CONTRUCCION” emitido en conjunto por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO). El Lic. Portillo Flores, Gerente de Inversión Social y Servicios Municipales somete para su aprobación el PROTOCOLO SANITARIO EN EL ÁREA DE PROYECTOS MUNICIPALES ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 y las órdenes de cambio para cada uno de los proyectos a ejecutarse por la municipalidad con el desglose de partidas de la siguiente manera:

| ORDEN DE CAMBIO No. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: “REPARACION Y CONSTRUCCION DE CALLES Y PASAJES EN COLONIA MARABU SUR, COLONIA GUADALUPE Y COLONIA SAN ANTONIO GUADALUPE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS COLINAS DEL DISTRITO 2, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS”. |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | AUMENTO | DISMINUCION |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) |  |  |  |  |  |
| Casco de Protección | c/u | 160.00 | $ 7.00 | $ 1,120.00 |  |
| Barboquejo Casco de Seguridad | c/u | 160.00 | $ 2.50 | $ 400.00 |  |
| Guantes de Cuero | par | 40.00 | $ 5.00 | $ 200.00 |  |
| Guantes de Hule | par | 160.00 | $ 4.00 | $ 640.00 |  |
| Botas de hule | par | 50.00 | $ 12.00 | $ 600.00 |  |
| Mascarillas reutilizables | unidad | 1920.00 | $ 0.50 | $ 960.00 |  |
| Protector de Oídos | unidad | 10.00 | $ 1.25 | $ 12.50 |  |
| Anteojo de Seguridad | unidad | 160.00 | $ 7.00 | $ 1,120.00 |  |
| Botiquín de Primeros Auxilios | unidad | 1.00 | $ 50.00 | $ 50.00 |  |
| Cinta Amarilla de "Precaución" 3"X1000´ | rollo | 5.00 | $ 9.00 | $ 45.00 |  |
| Termómetro Láser tipo Pistola 35°C-380 °C | unidad | 1.00 | $ 80.00 | $ 80.00 |  |
| Alcohol Gel | galón | 5.00 | $ 17.00 | $ 85.00 |  |
| Jabón Líquido | galón | 5.00 | $ 5.00 | $ 25.00 |  |
| Amonio Cuaternario | galón | 1.00 | $ 15.00 | $ 15.00 |  |
| HONORARIOS |  |  |  |  |  |
| Servicio profesional Médico General (1) | servicio | 1.00 | $1,200.00 | $ 1,200.00 |  |
| PERSONAL DE CONTROL DE TEMPERATURA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL |  |  |  |  |  |
| personal protocolo de prevención del covid-19 en proyecto (1) | días | 90.00 | $ 15.00 | $ 1,350.00 |  |
| TOTAL |  |  |  | $ 7,902.50 |  |
| ORDEN DE CAMBIO No. 1 |  |  |  |  |  |
| PROYECTO: "INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASAJE BELEN, COLONIA SAN ANTONIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS" |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | AUMENTO | DISMINUCION |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) |  |  |  |  |  |
| Casco de Protección | c/u | 31.00 | $ 7.00 | $ 217.00 |  |
| Barboquejo Casco de Seguridad | c/u | 31.00 | $ 2.50 | $ 77.50 |  |
| Chalecos con Material Reflectivo Institucional | c/u | 31.00 | $ 10.00 | $ 310.00 |  |
| Guantes de Cuero | par | 31.00 | $ 5.00 | $ 155.00 |  |
| Guantes de Hule | par | 31.00 | $ 4.00 | $ 124.00 |  |
| Botas de hule | par | 28.00 | $ 12.00 | $ 336.00 |  |
| Mascarillas reutilizables | unidad | 371.00 | $ 0.50 | $ 185.50 |  |
| Protector de Oídos | unidad | 20.00 | $ 1.25 | $ 25.00 |  |
| Anteojo de Seguridad | unidad | 31.00 | $ 7.00 | $ 217.00 |  |
| Botiquín de Primeros Auxilios | unidad | 1.00 | $ 50.00 | $ 50.00 |  |
| Cinta Amarilla de "Precaución" 3"X1000´ | rollo | 3.00 | $ 9.00 | $ 27.00 |  |
| Termómetro Láser tipo Pistola 35°C-380 °C | unidad | 1.00 | $ 80.00 | $ 80.00 |  |
| Alcohol Gel | galón | 5.00 | $ 17.00 | $ 85.00 |  |
| Jabón Líquido | galón | 5.00 | $ 5.00 | $ 25.00 |  |
| Amonio Cuaternario | galón | 1.00 | $ 15.00 | $ 15.00 |  |
| PERSONAL DE CONTROL DE TEMPERATURA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL |  |  |  |  |  |
| personal protocolo de prevención del covid-19 en proyecto (1) | días | 90.00 | $ 15.00 | $ 1,350.00 |  |
| TOTAL DE AUMENTO AL PROYECTO |  |  |  | $ 3,279.00 |  |
| ORDEN DE CAMBIO No. 1 |  |  |  |  |  |
| PROYECTO: "MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN ANTONIO 2" |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | AUMENTO | DISMINUCION |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) |  |  |  |  |  |
| Casco de Protección | c/u | 11.00 | $ 7.00 | $ 77.00 |  |
| Barboquejo Casco de Seguridad | c/u | 11.00 | $ 2.50 | $ 27.50 |  |
| Chalecos con Material Reflectivo Institucional | c/u | 11.00 | $ 10.00 | $ 110.00 |  |
| Guantes de Cuero | par | 11.00 | $ 5.00 | $ 55.00 |  |
| Guantes de Hule | par | 11.00 | $ 4.00 | $ 44.00 |  |
| Botas de hule | par | 2.00 | $ 12.00 | $ 24.00 |  |
| Mascarillas reutilizables | unidad | 132.00 | $ 0.50 | $ 66.00 |  |
| Protector de Oídos | unidad | 6.00 | $ 1.25 | $ 7.50 |  |
| Anteojo de Seguridad | unidad | 11.00 | $ 7.00 | $ 77.00 |  |
| Botiquín de Primeros Auxilios | unidad | 1.00 | $ 50.00 | $ 50.00 |  |
| Cinta Amarilla de "Precaución" 3"X1000´ | rollo | 2.00 | $ 9.00 | $ 18.00 |  |
| Termómetro Láser tipo Pistola 35°C-380 °C | unidad | 1.00 | $ 80.00 | $ 80.00 |  |
| Alcohol Gel | galón | 3.00 | $ 17.00 | $ 51.00 |  |
| Jabón Líquido | galón | 3.00 | $ 5.00 | $ 15.00 |  |
| Amonio Cuaternario | galón | 1.00 | $ 15.00 | $ 15.00 |  |
| PERSONAL DE CONTROL DE TEMPERATURA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL |  |  |  |  |  |
| personal protocolo de prevención del covid-19 en proyecto (1) | días | 85.00 | $ 15.00 | $ 1,275.00 |  |
| TOTAL DE AUMENTO AL PROYECTO |  |  |  | $ 1,992.00 |  |
| ORDEN DE CAMBIO No. 1 |  |  |  |  |  |
| PROYECTO: "MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL MIRADOR", |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | AUMENTO | DISMINUCION |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) |  |  |  |  |  |
| Casco de Protección | c/u | 9.00 | $ 7.00 | $ 63.00 |  |
| Barboquejo Casco de Seguridad | c/u | 9.00 | $ 2.50 | $ 22.50 |  |
| Chalecos con Material Reflectivo Institucional | c/u | 9.00 | $ 10.00 | $ 90.00 |  |
| Guantes de Cuero | par | 9.00 | $ 5.00 | $ 45.00 |  |
| Guantes de Hule | par | 9.00 | $ 4.00 | $ 36.00 |  |
| Botas de hule | par | 2.00 | $ 12.00 | $ 24.00 |  |
| Mascarillas reutilizables | unidad | 108.00 | $ 0.50 | $ 54.00 |  |
| Protector de Oídos | unidad | 6.00 | $ 1.25 | $ 7.50 |  |
| Anteojo de Seguridad | unidad | 9.00 | $ 7.00 | $ 63.00 |  |
| Botiquín de Primeros Auxilios | unidad | 1.00 | $ 50.00 | $ 50.00 |  |
| Cinta Amarilla de "Precaución" 3"X1000´ | rollo | 2.00 | $ 9.00 | $ 18.00 |  |
| Termómetro Láser tipo Pistola 35°C-380 °C | unidad | 1.00 | $ 80.00 | $ 80.00 |  |
| Alcohol Gel | galón | 3.00 | $ 17.00 | $ 51.00 |  |
| Jabón Líquido | galón | 3.00 | $ 5.00 | $ 15.00 |  |
| Amonio Cuaternario | galón | 1.00 | $ 15.00 | $ 15.00 |  |
| PERSONAL DE CONTROL DE TEMPERATURA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL |  |  |  |  |  |
| personal protocolo de prevención del covid-19 en proyecto (1) | días | 68.00 | $ 15.00 | $ 1,020.00 |  |
| TOTAL DE AUMENTO AL PROYECTO |  |  |  | $ 1,654.00 |  |
| ORDEN DE CAMBIO No. 2 |  |  |  |  |  |
| PROYECTO:"REMODELACION DEL POLIDEPORTIVO JARDINES DE SAN MARCOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | AUMENTO | DISMINUCION |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) |  |  |  |  |  |
| Casco de Protección | c/u | 37.00 | $ 7.00 | $ 259.00 |  |
| Barboquejo Casco de Seguridad | c/u | 37.00 | $ 2.50 | $ 92.50 |  |
| Chalecos con Material Reflectivo Institucional | c/u | 37.00 | $ 10.00 | $ 370.00 |  |
| Guantes de Cuero | par | 37.00 | $ 5.00 | $ 185.00 |  |
| Guantes de Hule | par | 37.00 | $ 4.00 | $ 148.00 |  |
| Botas de hule | par | 12.00 | $ 12.00 | $ 144.00 |  |
| Mascarillas reutilizables | unidad | 444.00 | $ 0.50 | $ 222.00 |  |
| Protector de Oídos | unidad | 28.00 | $ 1.25 | $ 35.00 |  |
| Anteojo de Seguridad | unidad | 37.00 | $ 7.00 | $ 259.00 |  |
| Botiquín de Primeros Auxilios | unidad | 1.00 | $ 50.00 | $ 50.00 |  |
| Cinta Amarilla de "Precaución" 3"X1000´ | rollo | 2.00 | $ 9.00 | $ 18.00 |  |
| Termómetro Láser tipo Pistola 35°C-380 °C | unidad | 1.00 | $ 80.00 | $ 80.00 |  |
| Alcohol Gel | galón | 5.00 | $ 17.00 | $ 85.00 |  |
| Jabón Líquido | galón | 5.00 | $ 5.00 | $ 25.00 |  |
| Amonio Cuaternario | galón | 1.00 | $ 15.00 | $ 15.00 |  |
| PERSONAL DE CONTROL DE TEMPERATURA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL |  |  |  |  |  |
| personal protocolo de prevención del covid-19 en proyecto (1) | días | 60.00 | $ 15.00 | $ 900.00 |  |
| TOTAL DE AUMENTO AL PROYECTO |  |  |  | $ 2,887.50 |  |

POR TANTO y en uso de sus competencias y facultades legales en el Articulo 3 Numeral 3, del Código Municipal; Art. 82 bis literal “g” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Habiéndose sometido el punto a votación este Concejo Municipal por Unanimidad ACUERDA: 1. Aprobar el PROTOCOLO SANITARIO EN EL ÁREA DE PROYECTOS MUNICIPALES ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19, presentado por el Lic. William Ernesto Portillo Flores, Gerente de Inversión Social y Servicios Municipales. 2. Aprobar las órdenes de cambio en cada uno de los proyectos, por creación de partidas y aumento de los presupuestos de acuerdo al siguiente detalle:

| Proyecto | Fuente de financiamiento | Monto aprobado del proyecto | Orden de cambio No. | Aumento de presupuesto | Presupuesto modificado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPARACION Y CONSTRUCCION DE CALLES Y PASAJES EN COLONIA MARABU SUR, COLONIA GUADALUPE Y COLONIA SAN ANTONIO GUADALUPE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS COLINAS DEL DISTRITO 2, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 75% FODES | $366,254.95 | 1 | $7,902.50 | $ 374,157.45 |
| INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASAJE BELEN, COLONIA SAN ANTONIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 2% FODES | $90,000.00 | 1 | $3,279.00 | $ 93,279.00 |
| MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN ANTONIO 2 | 75% FODES | $29,500.00 | 1 | $1,992.00 | $ 31,492.00 |
| MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL MIRADOR | 2% FODES | $31,500.00 | 1 | $1,654.00 | $ 33,154.00 |
| REMODELACION DEL POLIDEPORTIVO JARDINES DE SAN MARCOS | 75% FODES | $203,052.49 | 2 | $2,887.50 | $ 205,939.99 |

2. Autorizar al Jefe del Departamento de Presupuesto, Inversión y Crédito Público para que registre lo aprobado. Para los efectos legales y administrativos consiguientes COMUNÍQUESE. //////////////////////////////////////////////////////////////////

ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CONFRONTO debidamente en la Alcaldía Municipal de San Marcos, a los tres días del mes de julio del dos mil veinte.

Dr. Vladimir Ernesto Chanchán Medina

Secretario Municipal