ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INFORME FINAL

Examen Especial: A los siguientes proyectos:

LP-08/2015AMSM Construcción de la Infraestructura de la base de Policía Comunitaria en la 7° Calle Poniente, del Municipio de San Miguel. Por un monto de $ 77,464.00.

LP-11/2015AMSM Mejoramiento y Equipamiento del Área de Esparcimiento Familiar de la Colonia Satélite de Oriente, San Miguel, en el marco del Plan Municipal de convivencia Familiar y Comunitaria Convive. Por un monto de $ 121,114.46.

Licitación Pública 04/2016AMSM Remodelación de Fachada y Graderíos Norte y Poniente del Estadio Juan Francisco Barraza, de la Ciudad de San Miguel. Por un monto de             $ 566,337.21.

Licitación Pública 05/2016AMSM Pavimento Asfaltico y Cordón Cuneta en Calle Elizabeth, Avenida Haití de Colonia Monte María y Tesoro II, Municipio y Departamento de San Miguel. Por un monto de $ 660,448.61.

Construcción de base, colocación de carpeta asfáltica y obras de drenaje en Prolongación de Calle Chaparrastique, Calle a Ciudad Pacifica y 30 Av. Norte Colonia Satélite de Oriente, del Municipio de San Miguel. Monto del Proyecto $ 215,138.90.

Reparación de adoquinado en Avenida Las Magnolias de Colonia Escolán, San Miguel. Monto del Proyecto $ 13,795.07.

Conformación y balastado parcial de superficie de rodamiento de rutas varias de Municipio de San Miguel. Monto del Proyecto $ 32,130.49.

Compra de materiales para bacheo en la Ciudad de San Miguel. Monto del Proyecto          $ 34,985.00.

Orden de Trabajo N° REF-UAI-AMSM 11/2017 EE

SAN MIGUEL, ENERO DE 2018

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Señores

Miembros del Concejo Municipal

Alcaldía Municipal de San Miguel.

Presente.

- ANTECEDENTES

En cumplimiento a Orden de Trabajo N° REF-UAI-AMSM 11/2017 y de conformidad al Art. 106 del Código Municipal, Art 34 Inciso 2 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República,  hemos realizado Examen Especial a los proyectos ejecutados en los años 2015 y 2016; a continuación se detallan:

LP-08/2015AMSM Construcción de la Infraestructura de la base de Policía Comunitaria en la 7° Calle Poniente, del Municipio de San Miguel. Por un monto de $ 77,464.00.

LP-11/2015AMSM Mejoramiento y Equipamiento del Área de Esparcimiento Familiar de la Colonia Satélite de Oriente, San Miguel, en el marco del Plan Municipal de convivencia Familiar y Comunitaria Convive. Por un monto de $ 121,114.46.

Licitación Pública 04/2016AMSM Remodelación de Fachada y Graderíos Norte y Poniente del Estadio Juan Francisco Barraza, de la Ciudad de San Miguel. Por un monto de            $ 566,337.21.

Licitación Pública 05/2016AMSM Pavimento Asfaltico y Cordón Cuneta en Calle Elizabeth, Avenida Haití de Colonia Monte María y Tesoro II, Municipio y Departamento de San Miguel. Por un monto de $ 660,448.61.

Construcción de base, colocación de carpeta asfáltica y obras de drenaje en Prolongación de Calle Chaparrastique, Calle a Ciudad Pacifica y 30 Av. Norte Colonia Satélite de Oriente, del Municipio de San Miguel. Monto del Proyecto $ 215,138.90.

Reparación de adoquinado en Avenida Las Magnolias de Colonia Escolán, San Miguel. Monto del Proyecto

$ 13,795.07.

Conformación y balastado parcial de superficie de rodamiento de rutas varias de Municipio de San Miguel. Monto del Proyecto $ 32,130.49.

Compra de materiales para bacheo en la Ciudad de San Miguel. Monto del Proyecto         $ 34,985.00.

- OBJETIVOS DEL EXAMEN

1-Objetivo General

- Efectuar Examen Especial a los proyectos ejecutados por la Municipalidad en el periodo 2015- 2016.

2-Objetivos Específicos.

- Verificar que los expedientes de los proyectos sujetos a examen cuenten con la documentación requerida.

- Realizar comparación entre los documentos de la oferta adjudicada y los documentos contractuales.

- Verificar que los contratos de obra se hayan adjudicado de acuerdo a las diferentes formas establecidas en la  LACAP.

- Verificar que la persona natural o jurídica que ejecute la obra, cumpla con las garantías que señala la ley y con los montos establecidos.

- ALCANCE  DEL EXAMEN.

Se realizó examen especial a los Proyectos ejecutados en el periodo 2015 – 2016, según detalle:

- LP-08/2015AMSM Construcción de la Infraestructura de la base de Policía Comunitaria en la 7° Calle Poniente, del Municipio de San Miguel. Por un monto de      $ 77,464.00

- LP-11/2015AMSM Mejoramiento y Equipamiento del Área de Esparcimiento Familiar de la Colonia Satélite de Oriente, San Miguel, en el marco del Plan Municipal de Convivencia Familiar y Comunitaria Convive. Por un monto de $ 121,114.46

- Licitación Pública 04/2016AMSM Remodelación de Fachada y Graderíos Norte y Poniente del Estadio Juan Francisco Barraza, de la Ciudad de San Miguel. Por un monto de $ 566,337.21

- Licitación Pública 05/2016AMSM Pavimento Asfaltico y Cordón Cuneta en Calle Elizabeth, Avenida Haití de Colonia Monte María y Tesoro II, Municipio y Departamento de San Miguel. Por un monto de $ 660,448.61

- Construcción de base, colocación de carpeta asfáltica y obras de drenaje en Prolongación de Calle Chaparrastique, Calle a Ciudad Pacifica y 30 Av. Norte Colonia Satélite de Oriente, del Municipio de San Miguel. Monto del Proyecto $ 215,138.90

- Reparación de adoquinado en Avenida Las Magnolias de Colonia Escolán, San Miguel. Monto del Proyecto $ 13,795.07

- Conformación y balastado parcial de superficie de rodamiento de rutas varias de Municipio de San Miguel. Monto del Proyecto $ 32,130.49

- Compra de materiales para bacheo en la Ciudad de San Miguel. Monto del Proyecto   $ 34,985.00.

- PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS.

En el transcurso del Examen, se efectuaron procedimientos, dentro de los cuales podemos mencionar:

- Verificamos los expedientes que lleva: la UACI, Ingeniería y administrador de   contratos u orden de compras, relacionados  con los proyectos.

- Verificamos el cumplimiento de los aspectos legales  de los  comprobantes que soportan los egresos en los proyectos.

- Comprobamos que los pagos a los proveedores, estén de acuerdo a las ofertas y órdenes de compra.

- Constatamos si la empresa supervisora, presento los informes de supervisión, conforme a documentación contractual.

- Verificamos el resguardo y protección de documentos durante las etapas de selección de contratista, ejecución  y supervisión.

- Verificamos la evidencia y cumplimiento de las actividades realizadas por administradores de contrato u orden de compra.

- Constatamos que las garantías presentadas por el contratista y supervisión, cumplen con lo requerido.

- Realizamos inspección física de las obras a efecto de verificar la existencia de las mismas.

- Efectuamos sumatorias, a  efecto de verificar las cifras presentadas en las estimaciones  de obra.

- RESULTADOS OBTENIDOS.

Como resultado de los procedimientos de auditoría aplicados en el examen a los proyectos antes mencionados, no encontramos condiciones  que reportar; excepto por algunos aspectos que involucran al sistema de control interno; los cuales se remiten en Carta de Gerencia, a efecto de mejorar la gestión institucional.

F- SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS ANTERIORES

No se efectuó seguimiento  a recomendaciones de Auditorias practicadas por esta Unidad u otro ente fiscalizador externo; por no encontrarse a la fecha de realización.

G-  CONCLUSION

Con base a los procedimientos de auditoría efectuados y con relación  a los objetivos del examen, concluimos que:

- Los expedientes de los proyectos sujetos a examen cuentan con la documentación requerida, a excepción de algunos que llevan los administradores de contrato, que aún están pendientes de completar.

- Al realizar comparación entre los documentos de la oferta adjudicada y los documentos contractuales, se encontraron diferencias mínimas, que no afectan el proceso en sí.

- Los contratos de obra se adjudicaron de acuerdo a las diferentes formas establecidas en la ley LACAP.

- Que los contratistas ejecutaron las obras, cumpliendo con las garantías exigidas por la municipalidad y por los montos establecidos.

H-  PARRAFO ACLARATORIO

El presente informe se refiere únicamente al Examen Especial a los proyectos realizados durante el periodo 2015 y 2016, y ha sido elaborado para presentarlo al Concejo Municipal de San Miguel y a la Corte de Cuentas de la República.

San Miguel, Enero  25 de 2018

DIOS UNION Y LIBERTAD

Atentamente,

Licda. Paula Marina Navarro de Herrera

Auditor Interno

C.C: COMISION DE AUDITORIA Y CONTROL

C.C: SINDICO MUNICIPAL

C.C: CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

C.C: ARCHIVO