ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL: Zacatecoluca, a las nueve horas y veintiocho minutos del día nueve de diciembre de dos mil veinte.

Proceso ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, promovido de oficio de parte de la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL, en referencia al expediente S-2020-14, relativo al desarrollo de un proyecto de construcción, situado en -------------------------------- inmueble de este Municipio según inventario del Centro Nacional de Registro 0821-------, el cual consta que se ha iniciado la construcción de inmueble de un proyecto denominado “LOCAL COMERCIAL”, sin contar con el permiso de construcción acorde al Art. 118 de la ORDENANZA REGULADORA DEL DESARROLLO, ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, y que dicho inmueble es propiedad del Señor -------------------.

LEÍDO LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:

- Que mediante notificación de fecha trece de octubre de dos mil veinte y entregada en fecha quince de octubre de dos mil veinte se previene del proceso sancionatorio en contra de la Señora ------------------ propietaria del proyecto y al señor ---------------------- como propietario del inmueble, a efecto de hacer de su conocimiento las diligencias que se instruyen en su contra para que hicieran uso de su derecho de defensa se citó a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL.

- Que conforme al Art. 142 numeral 4) se levanta acta de la citación a la Señora ---------------------- propietaria del proyecto, en fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, de lo cual compareciendo a esta unidad se tomó la siguiente consideración: “La propietaria solicita 60 días calendario para subsanar la infracción...”.

- Que transcurrido el plazo otorgado por el Art. 142 de la ORDENANZA REGULADORA DEL DESARROLLO, ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, presentan pruebas de haber subsanado la infracción siendo esta:

  - Ingreso de trámite para obtención de Permiso de construcción en la Unidad de Planificación, Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con número de expediente UPODT-2020-83, en fecha nueve de septiembre de dos mil veinte.

  - Obtención del permiso de construcción del expediente UPODT-2020-83 emitido por esta Unidad en fecha treinta de noviembre de dos mil veinte y entregado en fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte.

Convirtiéndose en la circunstancia atenuante del proceso sancionatorio y tomada en valoración durante la resolución final.

- Que de acuerdo a la valoración de la prueba producida se ha establecido que la señora ------------------------ propietaria del proyecto y el Señor ------------------------ como propietario del inmueble, ha obtenido el permiso de construcción del proyecto denominado “AMPLIACIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN TERRAZA”, regularizando la obra en base al Art. 134 párrafo 4 de la Reforma a la Ordenanza, Reguladora del Desarrollo y Ordenamiento del Municipio de Zacatecoluca.

POR TANTO, de conformidad a lo antes expuesto, basándose a los artículos  2, 3, 11, 12, 14, 15, 86, 203, 204 ordinal 3º de la Constitución, 3 numeral 3, 4 numeral 23 y 27 y 32 del Código Municipal; 1, 2, 3, 4, 118, 134,  141 y 142 de la ORDENANZA REGULADORA DEL DESARROLLO, ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL Resuelve: A) DECLÁRESE NO ha lugar a la existencia y responsabilidad de la infracción cometida y sus agravantes por la Señora ----------------------------- propietaria del proyecto y el Señor ----------------------------- como propietario del inmueble, donde se desarrolla el proyecto de construcción denominado “LOCAL COMERCIAL”, en un inmueble ubicado en ----------------------------------------------, Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, en parcela identificada Número 0821------- según inventario del Centro Nacional de Registro, conforme a lo establecido en la presente resolución. B) EXTIÉNDASE copia original de la presente resolución final a los interesados.

NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ARQ. ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ NOCHEZ

Jefe Coordinador de la Unidad de Planificación,

Ordenamiento y Desarrollo Territorial

Alcaldía Municipal de Zacatecoluca