ACTA NUMERO VEINTIUNO: Sesión ordinaria celebrada por la municipalidad de San Rafael Oriente, a las once horas del día VEINTIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, convocada y presidida por la señora Alcaldesa municipal Sonia del Carmen Salvador de Cruz, con la asistencia del Síndico Municipal señor Manuel Gonzalo Cortez Márquez y de los regidores Propietarios en su orden: don Federico Soriano primer regidor suplente en sustitución del primer Regidor Propietaria Doctor Ever Mauricio Cruz Garciaguirre, señor Nelson Enrrique Saravia Giron, María Ángela Hernández de Zavala, Rodolfo Chávez Gutiérrez, Julio César  Quintanilla Trejos,  José Abelino Chávez Sura,  y de los Regidores Suplentes en su orden: Wilber Arnoldo Chávez Quintanilla, señor Jorge Luis Interiano Galindo, Oscar Flores Granados Cuarto Regidor Suplente, Toma el Lugar de secretaria de actuaciones adhonórem la señora María Ángela Hernández de Zavala; por encontrarse con permiso la Secretaria Municipal Olga Yaneth Menjívar de Osorio, abierta la reunión por la señora Alcaldesa con la comprobación del QUORUM formal establecido por ley y con la lectura y firma del acta número VEINTE, se emiten los siguientes acuerdos:  ACUERDO NÚMERO UNO:  Este concejo  en uso de sus facultades y teniendo a la vista el perfil presentado por la Jefe de la UACI del proyecto  "CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN CANTON SANTA EN HONOR A LA VIRGEN SANTA CLARA DE ASIS, DEL 7 AL 11 DE AGOSTO 2014, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL", Por el monto de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 60/100 DOLARES ($ 3,636.60 ), éste concejo municipal por unanimidad acuerda APROBAR el perfil del proyecto presentado por su respectivo monto. Certifíquese.  ACUERDO NÚMERO DOS: Este concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere el código Municipal por unanimidad acuerda ejecutar por Administración el proyecto "CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN CANTON SANTA CLARA EN HONOR A LA VIRGEN SANTA CLARA DE ASIS DEL 7 AL 11 DE AGOSTO 2014, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL" Por el monto de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 80/100 DOLARES ($ 3,636.60 ), por lo que se autoriza a la Tesorera Municipal Blanca Maribel García Saravia y a los Refrendarios de Cheques: Sonia del Carmen Salvador de Cruz, Alcaldesa Municipal y Federico Soriano, primer Regidor Suplente, para que de los Fondos del 75% FODES, se erogue la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 60/100 DOLARES ($ 3,636.60 ), los cuales servirán para la apertura de cuenta corriente en el Banco HIPOTECARIO de la Ciudad de Usulután, a nombre de TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE, PROYECTO  "CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN CANTON SANTA CLARA EN HONOR A LA VIRGEN SANTA CLARA DE ASIS DEL 7 AL 11 DE AGOSTO 2014, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL", Siendo las condiciones de ésta cuenta para emitir cheques que es indispensable la firma y sello de Tesorera Municipal, acompañada de cualquiera de la firma de un refrendario, en consecuencia se autoriza a la Jefe de la UACI, para que gestione la adquisición de todo lo consignado en el  presupuesto del proyecto y a la Tesorera Municipal a cancelar lo gestionado por la UACI, de la cuenta del mencionado proyecto. Certifíquese.-ACUERDO  NÚMERO TRES: Este concejo Municipal en uso de sus facultades que le

confiere el Código Municipal por unanimidad ACUERDA: Autorizar a la Jefe de la UACI y a la Tesorera Municipal para que de los fondos Propios, eroguen la cantidad de CIENTO TRECE 75/100 DOLARES ($113.75) los cuales serán cancelados a la empresa CETEXSAL, S.A de C.V., por pago de suministro de 65 garrafones de agua en el periodo del 5 AL 30 DE JUNIO DE 2014, consumida por personal y contribuyentes de esta alcaldía municipal. Comuníquese. ACUERDO NUMERO CUATRO:  El concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el código Municipal por unanimidad ACUERDA: Autorizar a la Jefe de la UACI y a la Tesorera Municipal para que de los fondos Propios eroguen la cantidad de CUATROCIENTOS TRECE 00/100 DOLARES, ($ 413.00 ), los cuales servirán para cancelar en GASOLINERA TEXACO, de Carlos Denis Ramírez Ventura, combustible Adquirido a travez de vales, para vehículo propiedad de la Alcaldía Municipal en el periodo del 2 al 30 Junio de 2014, notifíquese. ACUERDO NUMERO CINCO:  El concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el código Municipal por unanimidad ACUERDA: Autorizar a la Jefe de la UACI y a la Tesorera Municipal para que de los fondos del 25% FODES eroguen la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES, ($ 889.00 ), los cuales servirán para adquirir en INDIPERME, S.A. DE C.V., 3 archivadores ( uno para ser utilizado por la encargada de Unidad de Genero, uno para Unidad de Promoción Social y el otro para la Gerencia Municipal) y dos libreras una para el despacho de Alcaldesa Municipal y otra para Secretaría; autorizase a la Contadora Municipal para que cargue en el inventario de bienes de cada uno de los departamentos. Notifíquese. ACUERDO NUMERO SEIS: Este concejo Municipal en uso de las facultades y autonomía que le confiere el Código Municipal y en vista que en el alcance del proyecto "COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN DOS TRAMOS DE CALLES QUE CONDUCEN HACIA ESCUELA DEL CASERIO LOS GIRONES, CANTON PIEDRA AZUL, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL" no se contemplan obras necesarias en alcance de proyecto como son: a) obra en aumento de Trazo por unidad 47.15 M2, trazo lineal para construcción 424 ml, Conformación de razante y superficie de rodamiento 47.15 m2, Riego de liga 47.15 m2,excavación a mano mat semi duro 37.45m3, Desalojo de material 37.45m3, b) obras en disminución Remate de piedra de 30x40 cm -4m1, c) obras a eliminarse: Relleno compactado con suelo cemento 20:1 (badén) 1.23, empedrado fraguado visto (badén) 8.18, Concreto Fc= 210 kg/cm2 r=0.065m (badén): 8.18, d) quedando sin modificaciones traslado de maquinaria y rotulo de identificación del proyecto e) Cambio de espesos de 0.065m a 0.055m de 47.15 m2 del pavimento de mezcla asfáltica en caliente e=0.055m (sin compactar) f) Obra nueva 412 ml de cordón cuneta de piedra repellado y pulido, 205 de pintura termoplástica para tráfico 0.10 m de ancho, por lo que este concejo por unanimidad ACUERDA: Autorizar a la Jefe de la UACI para que siga el proceso pertinente para convocar al Ing. Wilson Danilo Chinchilla López, formulador de la carpeta técnica del proyecto en proceso de licitación ""COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN DOS TRAMOS DE CALLES QUE CONDUCEN HACIA ESCUELA DEL CASERIO LOS GIRONES, CANTON PIEDRA AZUL, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL para que reformule la carpeta técnica del proyecto en lo siguientes alcances a) obra en aumento de

Trazo por unidad 47.15 M2, trazo lineal para construcción 424 ml, Conformación de razante y superficie de rodamiento 47.15 m2, Riego de liga 47.15 m2,excavación a mano mat semi duro 37.45m3, Desalojo de material 37.45m3, b) obras en disminución Remate de piedra de 30x40 cm -4m1, c) obras a eliminarse: Relleno compactado con suelo cemento 20:1 (badén) 1.23, empedrado fraguado visto (badén) 8.18, Concreto F"c= 210 kg/cm2 r=0.065m (badén): 8.18, d) quedando sin modificaciones traslado de maquinaria y rotulo de identificación del proyecto e) Cambio de espesos de 0.065m a 0.055m de 47.15 m2 del pavimento de mezcla asfáltica en caliente e=0.055m (sin compactar) f) Obra nueva 412 ml de cordón cuneta de piedra repellado y pulido, 205 de pintura termoplástica para tráfico 0.10 m de ancho, Certifíquese.  ACUERDO NUMERO SIETE: El concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el código Municipal por unanimidad ACUERDA: Aprobar la adenda No. 1 del proceso de Licitación Pública AMSRO No. 03/2014. LICITACION LP AMSRO 03/2014 DE LOS PROYECTOS A) COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN DOS TRAMOS DE CALLES QUE CONDUCEN HACIA ESCUELA DEL CASERIO LOS GIRONES, CANTON PIEDRA AZUL, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. B) COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE UN TRAMO DE 25 CALLE PONIENTE, SOBRE ENTRADA PRINCIPAL A CASERIO LAS JICAMAS Y A CANTON RODEO DE PEDRON BARRIO LA MERCED, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. C) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y CORDÓN CUNETA EN 17 CALLE ORIENTE, BARRIO LA MERCED MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, En lo que respecta a la IL-15 LUGAR Y RECEPCION DE OFERTAS "Las ofertas serán recibidas en la UACI de la Alcaldía Municipal el día 18 de Agosto de 2014, de 8:00 am a 10:30 am hora, Ninguna oferta será recibida después de dicha fecha y hora. El acto de apertura se llevara a cabo a partir de las 10:31 am horas del mismo día en las Instalaciones de Alcaldía Municipal". Notifíquese a los participantes del proceso atraves de la UACI, Certifíquese.  ACUERDO NÚMERO OCHO: Este concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal por unanimidad ACUERDA: Nombrar la comisión de Apertura y Evaluación de las ofertas de los procesos por libre Gestión para adjudicar la SUPERVISION de los proyectos a) COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN DOS TRAMOS DE CALLES QUE CONDUCEN HACIA ESCUELA DEL CASERIO LOS GIRONES, CANTON PIEDRA AZUL, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. b) COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE UN TRAMO DE 25 CALLE PONIENTE, SOBRE ENTRADA PRINCIPAL A CASERIO LAS JICAMAS Y A CANTON RODEO DE PEDRON BARRIO LA MERCED, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. c) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y CORDÓN CUNETA EN 17 CALLE ORIENTE, BARRIO LA MERCED MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL d) CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL II RAFAEL ANTONIO BENAVIDES, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. e) COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LOS LEMUS, CANTON SANTA CLARA MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE,

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL., la cual queda conformada de la siguiente manera: Sra, Armida Haydee Pleitez Canales, Jefe de la UACI, Sr Rodolfo Chávez Gutiérrez, Concejal Propietario; Sra, Glenda Patricia Fuentes Fuentes, Gerente Municipal, Wilber Asdrúbal Arevalo Villegas, Administrador de Contratos. Certifíquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE: Este concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal por unanimidad ACUERDA: Nombrar la comisión de Apertura y Evaluación de las ofertas de los procesos por LICITACION para la adjudicación de ejecución de proyectos a) LP AMSRO 03/2014 DE LOS PROYECTOS: COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN DOS TRAMOS DE CALLES QUE CONDUCEN HACIA ESCUELA DEL CASERIO LOS GIRONES, CANTON PIEDRA AZUL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL: COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE UN TRAMO DE 25 CALLE PONIENTE, SOBRE ENTRADA PRINCIPAL A CASERIO LAS JICAMAS Y A CANTON RODEO DE PEDRON BARRIO LA MERCED, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE. DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y CORDÓN CUNETA EN 17 CALLE ORIENTE, BARRIO LA MERCED MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL b) LP AMSRO 04/2014 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL II RAFAEL ANTONIO BENAVIDES, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL" C) LP AMSRO 05/2014 del proyecto: "COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LOS LEMUS, CANTON SANTA CLARA MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL la cual queda conformada de la siguiente manera: Sra. Armída Haydee Pleitez Canales, Jefe de la UACI; Sr. Rodolfo Chávez Gutiérrez, Concejal Propietario; Sra. Glenda Patricia Fuentes Fuentes, Gerente Municipal, Wilber Asdrúbal Arevalo Villegas, Administrador de Contratos. Certifíquese

ACUERDO  NÚMERO DIEZ: Este concejo Municipal en uso de las facultades y autonomía que le confiere el Código Municipal y en vista que en el alcance del proyecto COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LOS LEMUS, CANTON SANTA CLARA MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL" no se contemplan obras necesarias en alcance de proyecto como son: a) obra en aumento de 78.23m2 de trazo por unidad de area, 78.23m2 riego de liga, 78.23m2 de pavimento de mezcla asfáltica en caliente e=0.05m (sin compactar), 10.10m1 de remate de piedra de 30x40 cm, b) obras en disminución 24.52m3 de excavación a mano mat semi duro, 24.52m3 desalojo de material, 20.58m3 relleno compactado con material selecto, 48.95m3 Nivelación de empedrado existente con lodocreto suelo cemento 20:1, c) quedando sin modificaciones traslado de maquinaria y rotulo de identificación del proyecto por lo que este concejo por unanimidad ACUERDA: Autorizar a la Jefe de la UACI para que siga el proceso pertinente para convocar a la empresa DIPERSA, S.A. DE C.V formuladora de la carpeta técnica del proyecto en proceso de licitación COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LOS LEMUS, CANTON SANTA CLARA MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL para que reformule la carpeta técnica del proyecto en los siguientes alcances a) obra en aumento

de 78.23m2 de trazo por unidad de área, 78.23m2 riego de liga, 78.23m2 de pavimento de mezcla asfáltica en caliente e=0.05m (sin compactar), 10.10m1 de remate de piedra de 30x40 cm, b) obras en disminución 24.52m3 de excavación a mano mat semi duro, 24.52m3 desalojo de material, 20.58m3 relleno compactado con material selecto 48.95m3 Nivelación de empedrado existente con lodocreto suelo cemento 2Ó:1 c) quedando sin modificaciones traslado de maquinaria y rotulo de identificación del proyecto Certifíquese.

ACUERDO NUMERO ONCE: Este concejo Municipal en uso de las facultades y autonomía que le confiere, el Código Municipal y en vista que en el alcance del proyecto CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y CORDÓN CUNETA EN 17 CALLE ORIENTE, BARRIO LA MERCED MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL no se contemplan obras necesarias en alcance de proyecto como son: a) obra en aumento de 88.03 ml de trazo lineal para construcción, 17.61 m3 de excavación a mano hasta 1.50m (mat. Semi duro), 17.61 m3 de desalojo de material, 8.81m3 de relleno compactado suelo cemento 20:1, 407.54ml de corte y llenado de juntas longitudinales y transversales, 88.03 cordón cuneta de piedra repellado y pulido, b) quedando sin modificaciones el trazo por unidad de area, concreto hidráulico Vc=210kg/cm2 e=0.10m , Demolición mampostería de piedra exist, remate de piedra de 0.30 x0.40 m, rotulo de identificación del proyecto y traslado de maquinaria, por lo que este concejo por unanimidad ACUERDA: Autorizar a la Jefe de la UACI para que siga el proceso pertinente para convocar al Arq. Joel  Antonio Aquilar Guevara, formulador de la carpeta técnica del proyecto en proceso de licitación Construcción de pavimento hidráulico y cordón cuneta en 17 calle Oriente, Barrio la Merced Municipio de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel para que reformule la carpeta técnica del proyecto en los siguientes alcances a) obra en aumento de 88.03 ml de trazo lineal para construcción, 17.61 m3 de excavación a mano hasta 1.50m (mat. Semi duro), 17.61 m3 de desalojo de material, 8.81m3 de relleno compactado suelo cemento 20:1, 407.54m1 de corte y llenado de juntas longitudinales y transversales, 88.03 cordón cuneta de piedra repellado y pulido, b) quedando sin modificaciones el trazo por unidad de area, concreto hidráulico fc=210kg/cm2 e=0.10m , Demolición mampostería de piedra exist, remate de piedra de 0.30 x0.40 m, rotulo de identificación del proyecto y traslado de maquinaria Certifíquese. Y no habiendo más que hacer constar se termina la presenta que firmamos de conformidad.

Sonia del Carmen Salvador de Cruz                    Sr. Manuel Gonzalo Cortez Márquez

Alcaldesa Municipal                                               Síndico Municipal

Don Federico Soriano en sustitución

del primer regidor propietario Dr. Ever Mauricio Cruz Garciaguirre.

Sr. Nelson Enrrique Saravia Girón

Regidor Propietario

Sra. María Ángela Hernández de Zavala                Sr. Rodolfo Chávez Gutiérrez

Regidora Propietario                                                        Regidor Propietario

Sr. Julio César Quintanilla Trejos                            Sr. José Abelino Chávez Sura

Regidor Propietario 	                                                       Regidor Propietario

Sr. Wilber Amoldo Chávez Quintanilla

Segundo Regidor Suplente

Sr. Jorge Luis Interiano Galindo                             Sr. Oscar Flores Granados

Tercer Regidor Suplente                                                 Cuarto Regidor Suplente

Olga Yaneth Menjívar de Osorio.

Secretaria Municipal