ACTA NUMERO NUEVE. En la Alcaldía Municipal: de San Rafael Cedros, Departamento de Cuscatlán, a las dieciséis horas del día doce de junio de dos mil quince, SESION EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal RENE MOLINA CORNEJO; con la asistencia del señor Síndico Municipal, XXXXXX Rafael López, conocido por Rafael López Gallardo, de los señores miembros del concejo Municipal; Primera Regidora Propietaria Señorita, Ana Ruth López Montoya, Segundo Regidor Propietario Señor, Gonzalo Álvaro Pérez López, Tercera Regidora Propietaria, Señora. Dinora Isabel Muñoz Mendoza; Quinto Regidor Propietario Señor, Walter Bladimir Sánchez Rivera; Sexto Regidor Propietario, XXXXXXXXX Julio Edwin Rivas Mendoza; Primera Regidora Suplente; Señora; Iliana Yaneth Molina de Rivas; Segundo Regidor Suplente; Señor Gilmar Arturo García Delgado; Tercer Regidor Suplente Señor; Miguel Alejandro Díaz Urbina, Cuarta Regidora Suplente; señora María Apolinaria Rivas Viuda de Martínez. Sin la presencia de la Cuarta Regidora Propietaria señora Dina Concepción Arévalo Chicas, quien ha solicitado permiso para ausentarse de las reuniones del concejo un año. Con la presencia del Secretario Municipal de Actuaciones XXXXXXXXXX Merlyn Walter Najarro, El señor Alcalde Municipal, declaró Abierta la Reunión, dio la Bienvenida se verifico la asistencia, notando la ausencia de la señora Concejala Dina Concepción Arévalo Chicas, se les solicito a los concejales del partido de la concejal ausente para que decidieran quien de ellos asumiría en su lugar  acordando que asumiría el concejal Gilmar Arturo García Delgado, quien así lo acepto, posteriormente, luego se dio lectura y firma al Acta Anterior. Se leyó y aprobó la Agenda con modificaciones. A continuación se expusieron algunos puntos, tomando los siguientes acuerdos: ACUERDO NUMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral cuatro del artículo treinta del código Municipal en relación con el Artículo 86 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; CONSIDERANDO I.- Que en vista que el Concejo Anterior según Acuerdo número 6 de fecha 16 de septiembre de 2014, aprobó el proyecto INTRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL CANTON COPINOL DE SAN RAFAEL CEDROS, habiendo celebrado CONTRATO entre esta MUNICIPALIDAD y la empresa INVERSIONES CABALLERO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y que puede abreviarse INVERSIONES CABALLERO FUENTES, S.A. DE C.V, a través de su propietario único, el XXXXXXXXX ALDRYNG GABRIEL CABALLERO FUENTES, del domicilio de Armenia, por un monto de  CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y OCHO DOLARES ($418,275.98) con fecha de inicio de la obra el día 14 de enero del año 2015, cuya finalización era el día 14 de abril de 2015, ó sea  un plazo de noventa días calendarios, habiendo entregado el día 12 de enero del año 2015, la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($125,482.79) en concepto de pago de anticipo consistente en un 30% de la obra. Posteriormente, con fecha 25 de marzo del año 2015, se pagó la cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO VEINTISEIS DOLARES. ($122,455.26), así mismo se efectuó un tercer desembolso por la cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO DOLARES. ($40,518.00). Habiéndole cancelado un total de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON CINCO CENTAVOS, DE DÓLAR, ($288,456.05). Adeudándole a la fecha la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE, CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR. ($129,819.93).  Pero se da el caso, que habiéndose vencido el día 14 de abril del año 2015, plazo para entregar dicho proyecto y no habiendo cumplido, se les ha efectuado por parte del Anterior CONCEJO MUNICIPAL, una prórroga de  SESENTA días más, cuyo vencimiento es el día 13 DE JUNIO DEL AÑO 2015. Y tienen aparentemente, un porcentaje de la obra de un SESENTA Y CINCO POR CIENTO.  En vista que el día jueves once de junio, a partir de las catorce horas, se practicó inspección de Campo, en el cantón Copinol, donde se ejecuta dicho proyecto tanto en  el pozo, en el tanque y en las calles, que abrieron para meter tuberías y según el informe del equipo Técnico compuesto por el XXXXXXXXX Polh Fabricio Martínez Cortez e XXXXXXXXX Oscar Francisco Gómez González, establecen que en las calles, las Reposiciones del pavimento se encuentra agrietadas, no les ha practicado el Corte Transversal para las Juntas de Dilatación,  Algunos Tramos de Cordón Cuneta  dañados por las demoliciones de pavimento no fueron reparados y se encuentran en proceso de un mayor deterioro. Se encontraron tramos de la apertura de la zanja sin reposición del pavimento de concreto y empedrado, con el material compactado en condiciones de saturación y erosionados. Así mismo constataron que en el área del pozo se observaron estancamiento de aguas lluvias, en las cercanías, es decir, sin obra de drenaje superficial, lo que contamina el área cercana a la perforación. El Tapón del Pozo es inadecuado, no se encuentra completamente sellado; en el Área del Tanque de almacenamiento, la estructura de acero de refuerzo se encuentra expuesta directamente al medio ambiente, presentando un grado considerable de oxidación superficial; el material volcado alrededor del tanque se encuentra completamente saturado y erosionado y no se observaron obras de mitigación y protección provisionales. EN VISTA de todas estas DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN DICHO PROYECTO. ESTE CONCEJO MUNICIPAL. CON SEIS VOTOS A FAVOR ACUERDA. Con base al artículo 92 y 93 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, (LACAP) y en razón que el CONTRATO DE EJECUCION de dicho proyecto se termina el día 14 de JUNIO de 2015 y no fue terminado por la Empresa INVERSIONES CABALLERO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse INVERSIONES CABALLERO FUENTES, S.A. DE C.V., notando  poca voluntad de terminarlo, es procedente que dicho CONTRATO cese en sus efectos, en las condiciones en las que se encuentra, EXTINGUIENDOLES el mismo, por lo que señala el artículo 93 literal a), en relación con el artículo 94 literal b), ambos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, es decir POR LA CADUCIDAD, del mismo. En vista que la prorroga vence, el día 14 de junio del presente año, dando cuenta de las circunstancias en que ha caducado, el mismo, a la CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA, Reiterando la petición, de que sea practicada AUDITORIA ESPECIAL, para deducir las responsabilidad, oportunas en el presente caso, NOTIFIQUESE del presente Acuerdo Municipal Al realizador, Al Supervisor de dicha obra y al Administrador de Contrato, a efecto que presente, lo que conforme a derecho corresponde. Comuníquese; VOTOS EN CONTRA. El Concejal Walter Bladimir Sánchez Rivera, salva su voto de conformidad al artículo 45 del Código Municipal, para él debe esperarse la Auditoria Especial de la Corte de Cuentas de la Republica, el proyecto que se quede como está, que ya no se continúe, que se negociara con la empresa para detener la ejecución del Proyecto mientras se realiza la auditoria, el concejal Gilmar Arturo García Delgado, salva su voto de conformidad al artículo 45 del Código Municipal, ya que para él, no procedería por eso no estuvo de acuerdo con el paro parcial para no darle argumentos para que la empresa no dijera que por eso no han terminado el Proyecto, lo mejor consideró en aquel momento esperar informe de la Corte de Cuentas y sobre lo mismo se mantendría con esa opinión, manifiesta que se le ha dicho que se pidió la Auditoria Especial y no ha tenido evidencia de eso. ACUERDO NUMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral cuatro del Artículo 30 del Código Municipal, Considerando, I.- Que se ha presentado una solicitud de parte del Director de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Rafael Cedros, donde pide Apoyo para solucionar el drenaje de aguas lluvias y grises y la tala de cuatro árboles, que están obstruyendo las mencionadas tuberías y que han dañado tres pliegos de duralita, petición que hace con carácter de urgente para evitar la contaminación ambiental y transmisión de enfermedades; II.- Que efectivamente se ha constatado que existe la problemática y que es urgente evitar la posible contaminación ambiental, POR UNANIMIDAD ACUERDA: Autorizar la cantidad de hasta doscientos dólares ($200.00) para apoyar a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar  de San Rafael Cedros, en esta emergencia, los cuales servirán para pago de mano de obra y compra de materiales; comuníquese; ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral cuatro del artículo 30, del Código Municipal, Considerando, I.- Que se ha recibido solicitud del sector 2, del cantón Jiboa, donde solicitan apoyo para celebrar las fiestas patronales, especialmente para mandar a hacer la carroza; II- Que es necesario Apoyar el desarrollo de la Cultura de nuestro municipio a efecto de mantener vivas nuestras tradiciones; CON SEIS VOTOS A FAVOR ACUERDA: Apoyar con $200.00, para la celebración de las fiestas patronales de la Ermita de Cantón Jiboa, sector 2, comuníquese. VOTOS EN CONTRA: El concejal Gilmar Arturo García Delgado, Salva su voto de conformidad con el artículo 45 del Código Municipal; porque no ve previsión Presupuestaria, el concejal Walter Bladimir Sánchez Rivera Salva su voto de conformidad con el artículo 45 del Código Municipal; porque manifiesta que no hay previsión presupuestaria; ACUERDO NUMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de sus facultades que le otorga el numeral cuatro del artículo 30 del Código Municipal, Considerando. I.- Que en nuestro municipio hay fallecimiento de muchas personas en diferentes días, II.- Que muchas veces los familiares de las personas fallecidas son personas de escasos recursos, que se encuentran con dificultades económicas para dar entierro a su ser querido, CON CINCO VOTOS A FAVOR ACUERDA: 1.- Apoyar con la compra de Ataúdes económicos para cada persona fallecida en el municipio, siempre y cuando sean personas de escasos recursos económicos, dichos ataúdes no deberán sobrepasar el precio de 125, dólares, cada uno. 2.- Autorizar al Tesorero Municipal para que de la cuenta Fondo Común Municipal erogue el pago de 125, dólares por cada ataúd económico que se proporcione a personas de escasos recursos, durante los meses de Junio, Julio y Agosto. VOTOS EN CONTRA; los concejales Gilmar Arturo Garcia Delgado, Walter Bladimir Sánchez Rivera y Julio Edwin Rivas Mendoza, salvan su voto según artículo 45 del Código Municipal, porque no hay previsión presupuestaria. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente que firmamos.

Rene Molina Cornejo                             XXXXXX Rafael López,

Alcalde Municipal                                   Síndico Municipal,

Ana Ruth López Montoya                      Gonzalo Álvaro Pérez López

Primera Regidora Propietaria                Segundo Regidor Propietario,

Dinora Isabel Muñoz Mendoza             Walter Bladimir Sánchez  Rivera

Tercera Regidora Propietaria                Quinto Regidor Propietario

XXXXXXXXX Julio Edwin Rivas Mendoza

Sexto Regidor Propietario

Gilmar Arturo García Delgado

Segundo Concejal Suplente* Asume en lugar de la Concejala Dina Concepción Arévalo Chicas.

XXX. Merlyn Walter Najarro

Secretario Municipal.

El presente documento se encuentra en versión pública por contener datos personales de las partes contratantes relativas a su edad, profesión, domicilio, numero de DUI y NIT; siendo lo anterior de carácter confidencial de conformidad a lo establecido en el Art. 6 literal a), 24 literal c) y d), y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.-