CONTRATO: CO-058/2016 (ITEM 1)

CONCURSO PÚBLICO: CP 013/2016

CONTRATO DE “DISEÑO DE OBRAS DE PASO Y DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL”

NOSOTROS: Por una parte  MANUEL ORLANDO QUINTEROS AGUILAR  conocido por GERSON  MARTINEZ,  mayor  de  edad,  Empleado,  del  domicilio  de  Santa  Tecla,  Departamento  de  La  Libertad,  actuando  en  nombre  y   representación  del  FONDO  DE CONSERVACIÓN VIAL, en calidad de Presidente del Consejo Directivo de dicho Fondo,  a quien en lo sucesivo se denominará  “El FOVIAL”; y por la otra parte  ROXANA PATRICIA PINEDA MARTINEZ, mayor de edad, Arquitecta, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, actuando en nombre y en representación de la Sociedad Anónima del domicilio de San Salvador que gira con la denominación social de ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA CAPITAL VARIABLE, que se abrevia ARIASA, S.A. DE C.V., en calidad de Administrador Único y Representante Legal de la expresada Sociedad, en lo sucesivo denominada “El consultor”, celebramos el presente contrato de “DISEÑO DE OBRAS DE PASO Y DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL”, de conformidad a acuerdo adoptado por el Consejo Directivo FOVIAL en el  Punto III  de  la  sesión  ordinaria cero seis/dos mil dieciséis, de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, y bajo  las estipulaciones, términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato es regular las relaciones, derechos y obligaciones de las  partes  contratantes,  a  efecto  de  que  el  consultor  efectúe  a  la  entera  satisfacción  del  FOVIAL los servicios que por medio de este contrato le han sido adjudicados para realizar  y  por  el  precio  estipulado  en  la  Cláusula  Tercera  del  presente  contrato:  Monto  del  Contrato y Forma de Pago, cuyo detalle se encuentra en los documentos contractuales del  proyecto  “DISEÑO DE OBRAS DE PASO Y DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL”,  desarrollándolo  de  la  manera  estipulada  en  la  respectiva  Oferta  Técnica Económica del consultor, y en las Bases de Concurso Público respectivas.

CLAUSULA SEGUNDA: INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.

El  consultor  iniciará  el  diseño  objeto  del  contrato  en  la  fecha  que  se  establezca  en la Orden de Inicio emitida por el FOVIAL.

CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Por  los  trabajos  contratados  el  FOVIAL  pagará  al  consultor  la  suma  de  SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (US $75,189.57), incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

El  monto  del  contrato  será  pagado  al  consultor  de  la  manera  establecida  en  los documentos contractuales, deduciendo la retención para la amortización del anticipo, y en su  caso,  las  multas  correspondientes,  y  toda  otra  suma  cuyo  pago  sea  a  cargo  del consultor de conformidad a los documentos contractuales.

CLAUSULA CUARTA: ANTICIPO.

Si el consultor lo solicita y el FOVIAL estima que es conveniente, éste podrá concederle un anticipo, por un máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. En caso de ser procedente, el FOVIAL entregará el anticipo al consultor, toda vez que éste haya presentado la solicitud dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la Orden  de inicio, acompañada de los documentos requeridos en las Condiciones Generales de las Bases de Concurso.

Para  amortizar  el  anticipo  otorgado,  de  cada  pago  que  deba  hacerse  al  consultor  se retendrá  un  porcentaje  a  ser  determinado  por  el  FOVIAL,  hasta  que  éste  quede cancelado. En todo caso el monto total del anticipo deberá ser amortizado antes del último pago.

Para la devolución del anticipo, en el supuesto de la extinción del contrato, el saldo por amortizar si lo hubiere, se reintegrará a FOVIAL, en el plazo de quince (15)  días posteriores a la fecha del requerimiento efectuado por la Institución

CLAUSULA QUINTA: PLAZO.

El consultor se obliga a realizar los trabajos de acuerdo a lo establecido en la cláusula primera de este contrato en el plazo de NOVENTA DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.

CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

El consultor no podrá ceder, transferir o, de cualquier forma, disponer, en todo o en parte, el presente contrato, a favor de ninguna persona natural o jurídica, nacional o extranjera.

CLAUSULA SEPTIMA: SANCIONES Y PENALIDADES.

Si el consultor no cumpliere o se retrasare en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones  establecidas  en  el  presente  contrato  y  en  los  demás  documentos contractuales,  el  FOVIAL  podrá  aplicarle  las  sanciones  establecidas  en  la  Ley  de Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administración  Pública.  En  el  caso  de  las  multas éstas se descontarán de los pagos correspondientes.

CLAUSULA OCTAVA: FINANCIAMIENTO.

El FOVIAL hace constar que existe disponibilidad presupuestaria para este Proyecto en el presente ejercicio fiscal.

CLAUSULA NOVENA: SOMETIMIENTOS, DOMICILIO ESPECIAL Y COMPETENCIA.

El  FOVIAL  y  el  consultor  se  someten  a  las  leyes  de  la  República  de  El  Salvador  y  en especial  a  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administración  Pública,  su reglamento y a la Ley del Fondo de Conservación Vial. En caso de acción judicial, señalan como  domicilio  especial  el  de  la  ciudad  de  San  Salvador,  a  la  competencia  de  cuyos tribunales  ordinarios  se  someten,  asimismo  el  consultor  autoriza  al  FOVIAL  para  que nombre el depositario de los bienes que se le embarguen, a quien libera de la obligación de rendir fianza.

CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

Ambas  partes  contratantes  acordamos  y  hacemos  constar  que  los  documentos contractuales,  además  del  presente  contrato,  están  formados  por:  Los  Términos  de Referencia  que  contienen:  Instrucciones  a  los  Ofertantes,  Condiciones  Particulares del

Proyecto,  Condiciones  Generales  de  Contratación,  Condiciones  Técnicas,  Modelos  de

Contrato  y  fianzas,  Manual  de  Seguridad  Vial,  Imagen  Institucional  y  Prevención  de

Riesgos en Zonas de Trabajo de FOVIAL, Hoja de Evaluación de desempeño, Evaluación de  Empresas,  Anexos;  Adendas  de  las  mismas,  si  las  hubiese;  El  Acta  de  apertura  de ofertas;  Las  Ofertas  Técnica  y  Económica  revisadas,  corregidas  y  aceptadas  por  el FOVIAL  y  sus  documentos;  Las garantías;  La  resolución  de  adjudicación;  La  Orden  de Inicio;  El  Programa  físico  y  financiero  del  proyecto;  Las  notas  aclaratorias  previas  a  la firma del contrato; y las resoluciones modificativas, en su caso.

Todos los mencionados documentos contractuales forman parte integrante del presente contrato,  por  lo  que  nos  sometemos  expresamente  a  las  obligaciones,  condiciones  y estipulaciones contenidas en todos ellos.

En todo lo que no estuviere regulado por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, su reglamento y en la Ley del Fondo de Conservación Vial, nos sometemos al Derecho Común.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIAS.

El  consultor  se  obliga  a  rendir  a  favor  del  FOVIAL  las  garantías  establecidas  en  los

documentos contractuales, en los plazos, por los montos y con los requisitos establecidos en  dichos  documentos,  aceptando  las  consecuencias  que  en  los  mismos  se  establece para la falta de presentación o presentación tardías de las expresadas garantías.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si  después  de  practicada  la  liquidación  del  presente  contrato  se  comprobare  vicios ocultos,  imputables  al  consultor,  se  deberán  ejercer  las  acciones  legales correspondientes, para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Ambas partes aceptamos que el Administrador de Contrato nombrado por el Consejo Directivo, es el Ingeniero Oscar Arturo Martínez Campos, quien tendrá las responsabilidades y atribuciones descritas en el Artículo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y  Contrataciones  de  la  Administración  Pública  y  en  las  establecidas  en  Condiciones Generales de las Bases de Concurso.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en duplicado en Antiguo Cuscatlán, a los cuatro días del mes de abril de dos mil dieciséis.

________________________________                 _______________________________

Lic. Manuel Orlando Quinteros Aguilar                     Arq. Roxana Patricia Pineda Martínez

c/p Gerson Martínez                                                             Representante Legal

Presidente del Consejo Directivo                                          ARIASA, S.A DE C.V.

Fondo de Conservación Vial

En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las dieciséis horas del día cuatro de abril de dos mil dieciséis. Ante mí, MARIA ALICIA ANDINO RIVAS, Notaria, del domicilio de San Salvador, COMPARECEN: Por una parte, el Licenciado MANUEL ORLANDO QUINTEROS AGUILAR conocido por GERSON MARTINEZ, quien es de sesenta y un años de edad, Empleado, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a quien conozco y me muestra su Documento Único de Identidad número  cero dos dos siete uno seis cero nueve - uno, quien actúa en nombre y representación del FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL, entidad de derecho público, de carácter técnico, de utilidad pública, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, tanto en lo financiero como en lo administrativo y presupuestario, a quien se denominará “El FOVIAL”, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del expresado Fondo, cuya personería doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) El ejemplar del Diario Oficial número noventa y nueve del Tomo número cuatrocientos tres, de fecha uno de junio de dos mil catorce, en el que aparece publicado el Acuerdo número once del Presidente de la República, de fecha uno de junio de dos mil catorce, el cual contiene el nombramiento de Ministro y Viceministro de Estado, del cual consta que el compareciente fue nombrado Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano a partir del día uno de junio de dos mil catorce; b) El ejemplar del Diario Oficial número doscientos treinta y siete, Tomo número trescientos cuarenta y nueve, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil, en el que aparece publicado el Decreto Legislativo número doscientos ocho, de fecha treinta de noviembre del dos mil, que contiene la Ley del Fondo de Conservación Vial, del cual consta la creación de dicho Fondo; que su nombre, naturaleza, plazo y domicilio son los ya expresados; que su representación judicial y extrajudicial está confiada al Presidente del Consejo Directivo; que el cargo de Presidente del Consejo Directivo recae en el Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, quien funge como tal por el plazo que dure su nombramiento como Ministro; y que dentro de sus atribuciones figura la de suscribir contratos como el presente en nombre del Fondo de Conservación Vial; y c) Certificación extendida el día diez de marzo de dos mil dieciséis, por el Director Ejecutivo y Secretario del Consejo Directivo del FOVIAL, Doctor Felipe Alexander Rivas Villatoro, de la que consta que en sesión ordinaria cero seis/dos mil dieciséis, del Consejo Directivo celebrada ese mismo día, se acordó adjudicar el contrato contenido en el documento que antecede, en los términos en él estipulados; y por la otra parte ROXANA PATRICIA PINEDA MARTINEZ, de cincuenta años de edad, Arquitecta, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien conozco y me muestra su Documento Único de Identidad  cero dos dos cuatro cero siete tres nueve- uno, con Número de Identificación Tributaria cero doscientos diez- doscientos sesenta mil setecientos sesenta y cinco- cero cero tres- seis, actuando en nombre y en representación de la Sociedad Anónima del domicilio de San Salvador que gira con la denominación social de ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA CAPITAL VARIABLE, que se abrevia ARIASA, S.A. DE C.V., en lo sucesivo denominada “El consultor”, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- doscientos mil doscientos uno-ciento cinco-uno; en su calidad de Administradora Única y Representante Legal de la expresada Sociedad, cuya personería doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día veinte de febrero de dos mil uno, ante los oficios del Notario Orlando Antonio Avilés Moreno, inscrita en el Registro de Comercio al número DIECISEIS del Libro UN MIL SEISCIENTOS UNO de Registro de Sociedades, de la que consta que su naturaleza, denominación y domicilio son los expresados, que su plazo es indeterminado, que dentro de su finalidad social se encuentra comprendido el otorgamiento de actos como el presente, que la administración de la Sociedad está confiada a un Administrador Único Propietario que funge por períodos de cinco años, recayendo en él la representación legal de la Sociedad; y b) Credencial extendida en la ciudad de San Salvador el día dieciséis de junio de dos mil once, por la Administradora Única, Arquitecta Roxana Patricia Pineda Martínez, inscrita en el Registro de Comercio al número SEIS del Libro DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO de Registro de Sociedades el día quince de julio de dos mil once, de la que consta que en Junta General de Accionistas celebrada el dieciséis de junio de dos mil once, se eligió como Administradora Única Propietaria a la compareciente, por el período de cinco años contados a partir del día de la inscripción dicha credencial en el Registro de Comercio, por lo que se encuentra facultada para otorgar actos como el presente y en los expresados caracteres ME DICEN: Que las firmas que aparecen al pie del documento que antecede las reconocen como propias, por haberlas escrito ellos, así como que reconocen los conceptos y obligaciones que aparecen en el citado documento, otorgado en esta ciudad, el día de hoy, escrito en dos hojas de papel simple, por medio del cual declaran: Que han convenido en celebrar un contrato, el cual será regido por las cláusulas que literalmente dicen: ““““CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato es regular las relaciones, derechos y obligaciones de las  partes  contratantes,  a  efecto  de  que  el  consultor  efectúe  a  la  entera  satisfacción  del  FOVIAL los servicios que por medio de este contrato le han sido adjudicados para realizar  y  por  el  precio  estipulado  en  la  Cláusula  Tercera  del  presente  contrato:  Monto  del  Contrato y Forma de Pago, cuyo detalle se encuentra en los documentos contractuales del  proyecto  “DISEÑO DE OBRAS DE PASO Y DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL”,  desarrollándolo  de  la  manera  estipulada  en  la  respectiva  Oferta  Técnica Económica del consultor, y en las Bases de Concurso Público respectivas. CLAUSULA SEGUNDA: INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. El  consultor  iniciará  el  diseño  objeto  del  contrato  en  la  fecha  que  se  establezca  en la Orden de Inicio emitida por el FOVIAL. CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. Por  los  trabajos  contratados  el  FOVIAL  pagará  al  consultor  la  suma  de  SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (US $75,189.57), incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. El  monto  del  contrato  será  pagado  al  consultor  de  la  manera  establecida  en  los documentos contractuales, deduciendo la retención para la amortización del anticipo, y en su  caso,  las  multas  correspondientes,  y  toda  otra  suma  cuyo  pago  sea  a  cargo  del consultor de conformidad a los documentos contractuales. CLAUSULA CUARTA: ANTICIPO. Si el consultor lo solicita y el FOVIAL estima que es conveniente, éste podrá concederle un anticipo, por un máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. En caso de ser procedente, el FOVIAL entregará el anticipo al consultor, toda vez que éste haya presentado la solicitud dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la Orden de Inicio, acompañada de los documentos requeridos en las Condiciones Generales de las Bases de Concurso. Para  amortizar  el  anticipo  otorgado,  de  cada  pago  que  deba  hacerse  al  consultor  se retendrá  un  porcentaje  a  ser  determinado  por  el  FOVIAL,  hasta  que  éste  quede cancelado. En todo caso el monto total del anticipo deberá ser amortizado antes del último pago. Para la devolución del anticipo, en el supuesto de la extinción del contrato, el saldo por amortizar  si  lo  hubiere,  se  reintegrará  a  FOVIAL,  en  el  plazo  de  quince  (15)  días posteriores a la fecha del requerimiento efectuado por la Institución. CLAUSULA QUINTA: PLAZO. El consultor se obliga a realizar los trabajos de acuerdo a lo establecido en la cláusula primera de este contrato en el plazo de NOVENTA DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio. CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. El consultor no podrá ceder, transferir o, de cualquier forma, disponer, en todo o en parte, el presente contrato, a favor de ninguna persona natural o jurídica, nacional o extranjera. CLAUSULA SEPTIMA: SANCIONES Y PENALIDADES. Si el consultor no cumpliere o se retrasare en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones  establecidas  en  el  presente  contrato  y  en  los  demás  documentos contractuales,  el  FOVIAL  podrá  aplicarle  las  sanciones  establecidas  en  la  Ley  de Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administración  Pública.  En el caso de las multas éstas se descontarán de los pagos correspondientes. CLAUSULA OCTAVA: FINANCIAMIENTO. El FOVIAL hace constar que existe disponibilidad presupuestaria para este Proyecto en el presente ejercicio fiscal. CLAUSULA NOVENA: SOMETIMIENTOS, DOMICILIO ESPECIAL Y COMPETENCIA. El  FOVIAL  y  el  consultor  se  someten  a  las  leyes  de  la  República  de  El  Salvador  y  en especial  a  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administración  Pública,  su reglamento y a la Ley del Fondo de Conservación Vial. En caso de acción judicial, señalan como  domicilio  especial  el  de  la  ciudad  de  San  Salvador,  a  la  competencia  de  cuyos tribunales  ordinarios  se  someten,  asimismo  el  consultor  autoriza  al  FOVIAL  para  que nombre el depositario de los bienes que se le embarguen, a quien libera de la obligación de rendir fianza. CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.  Ambas  partes  contratantes  acordamos  y  hacemos  constar  que  los  documentos contractuales,  además  del  presente  contrato,  están  formados  por:  Los  Términos  de Referencia  que  contienen:  Instrucciones  a  los  Ofertantes,  Condiciones  Particulares del Proyecto,  Condiciones  Generales  de  Contratación,  Condiciones  Técnicas,  Modelos  de Contrato  y  fianzas,  Manual  de  Seguridad  Vial,  Imagen  Institucional  y  Prevención  de Riesgos en Zonas de Trabajo de FOVIAL, Hoja de Evaluación de desempeño, Evaluación de  Empresas,  Anexos;  Adendas  de  las  mismas,  si  las  hubiese;  El  Acta  de  apertura  de ofertas;  Las  Ofertas  Técnica  y  Económica  revisadas,  corregidas  y  aceptadas  por  el FOVIAL  y  sus  documentos;  Las garantías;  La  resolución  de  adjudicación;  La  Orden  de Inicio;  El  Programa  físico  y  financiero  del  proyecto;  Las  notas  aclaratorias  previas  a  la firma del contrato; y las resoluciones modificativas, en su caso. Todos los mencionados documentos contractuales forman parte integrante del presente contrato,  por  lo  que  nos  sometemos  expresamente  a  las  obligaciones,  condiciones  y estipulaciones contenidas en todos ellos. En todo lo que no estuviere regulado por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, su reglamento y en la Ley del Fondo de Conservación Vial, nos sometemos al Derecho Común. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIAS. El  consultor  se  obliga  a  rendir  a  favor  del  FOVIAL  las  garantías  establecidas  en  los documentos contractuales, en los plazos, por los montos y con los requisitos establecidos en  dichos  documentos,  aceptando  las  consecuencias  que  en  los  mismos  se  establece para la falta de presentación o presentación tardías de las expresadas garantías. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. Si  después  de  practicada  la  liquidación  del  presente  contrato  se  comprobare  vicios ocultos,  imputables  al  consultor,  se  deberán  ejercer  las  acciones  legales correspondientes, para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. CLAUSULA DECIMA TERCERA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO. Ambas partes aceptamos que el Administrador de Contrato nombrado por el Consejo Directivo, es el Ingeniero Oscar Arturo Martínez Campos, quien tendrá las responsabilidades y atribuciones descritas en el Artículo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y  Contrataciones  de  la  Administración  Pública  y  en  las  establecidas  en  Condiciones Generales de las Bases de Concurso””””.- Yo, la Notaria, doy fe de ser AUTENTICAS las firmas que aparecen al pie del referido documento por haber sido puestas por los comparecientes, de sus puños y letras, a mi presencia. Así se expresaron los comparecientes, en los caracteres indicados, a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas, y leída que se las hube íntegramente en un solo acto sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.-

________________________________                 _______________________________

Lic. Manuel Orlando Quinteros Aguilar                     Arq. Roxana Patricia Pineda Martínez

c/p Gerson Martínez                                                             Representante Legal

Presidente del Consejo Directivo                                           ARIASA, S.A DE C.V.

Fondo de Conservación Vial