Versión Pública de información confidencial Art. 30 LAIP

(La información suprimida es de carácter confidencial conforme a los artículos 6 letra “a” y 24 letra “c” de la Ley del Acceso a la Información Pública)

CONTRATO MAG-INV-LG No 085/2017

“SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE CANALES Y OBRAS DE RIEGO EN DISTRITO No.2, ATIOCOYO, UNIDAD NORTE FASE II”

Nosotros, WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuando en representación del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, en mi calidad de Director General de Administración y Finanzas y designado por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería para suscribir contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “EL CONTRATANTE” o “EL MAG”, institución del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce- cero diez mil ciento treinta y uno- cero cero seis- nueve; y por otra parte; ÁNGEL EDUARDO GUZMÁN CALDERÓN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuando en mi calidad de Administrador Único propietario y Representante Legal de la Sociedad SUELOS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse SM, S.A. DE C.V., persona jurídica del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador con Número de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro – cero nueve cero cuatro siete seis– cero cero dos -cero, que en el transcurso del presente instrumento me denominaré “LA SUPERVISORA”, y en los caracteres dichos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente contrato de “SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE CANALES Y OBRAS DE RIEGO EN DISTRITO No.2, ATIOCOYO, UNIDAD NORTE FASE II”, en virtud de lo establecido en los términos de Referencias anexo al proceso por Libre Gestión No. 118/2017–MAG, denominado “SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE CANALES Y OBRAS DE RIEGO EN DISTRITO No.2, ATIOCOYO, UNIDAD NORTE FASE II ”, a favor y a satisfacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, y en especial a las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes: I) OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato es la “SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE CANALES Y OBRAS DE RIEGO EN DISTRITO No.2, ATIOCOYO, UNIDAD NORTE FASE II”, Dicho servicio, será prestado de conformidad a lo establecido en la cláusula IV Forma y lugar de ejecución de la supervisión del presente contrato. A efecto de garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, “EL CONTRATANTE” podrá realizar todas las gestiones de control en los aspectos material, técnico, financiero, legal y contable, que razonablemente considere necesarios a efecto de salvaguardar los intereses que persigue. II) PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio total del servicio de supervisión es por la cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$22,500.00), el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), el cual será cancelado mediante pagos parciales luego de la aprobación de los de informes presentados por LA SUPERVISORA, de la siguiente manera:

| Informe a presentar | Porcentaje | Monto a cancelar |
| --- | --- | --- |
| Informe inicial: a los 15 días calendario | 20% | $ 4,500.00 |
| Primer informe de avance a los 30 días calendario | 25% | $5,625.00 |
| Segundo informe de avance a los 60 días calendario | 25% | $5,625.00 |
| Informe Final a los 90 días calendario | 30% | $6,750.00 |
|  | 100% | US$ 22,500.00 |

Los pagos se efectuarán por medio de pagos parciales de acuerdo a la presentación informes  presentados por LA SUPERVISORA, deduciendo el  porcentaje  otorgado como anticipo.  Los  pagos se efectuaran después de la aprobación de los informes por la Dirección General  de  Ordenamiento  Forestal,  Cuencas y Riego –  (DGFCR), el visto  bueno del

administrador de contrato y de la Jefa de la División de Riego y Drenaje (DIVIRIEGO/MAG), y la presentación de la factura de consumidor final correspondiente. El pago procederá cuando los informes cuenten con el visto bueno del administrador del contrato y de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego – (DGFCR). Los pagos se efectuarán con fondos de donación CHINA TAIWAN PROYECTO 6441, en un lapso de treinta días, posteriores al recibo de las facturas de consumidos final a nombre de COOPERAC. GOBIERNO DE CHINA TAIWAN ATIOCOYO NORTE (PROYECTO 6441) y el acta de recepción; siempre y cuando PERE COOPERACIÓN haya realizado el desembolso a la cuenta bancaria correspondiente; los pagos se realizarán en la Pagaduría Auxiliar del MAG. De conformidad a lo establecido en el artículo ciento doce de la LACAP, en los contratos de obras, las instituciones contratantes deberán retener al menos al cinco por ciento del monto total del contrato, tanto al contratista como al supervisor, a fin de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales. La retención se realizara en cada uno de los pagos a realizar al consultor. El cinco por ciento retenido como fondo de garantía, se devolverá sin intereses al consultor, al estar completamente terminada la obra y recibida a satisfacción por el contratante, previa liquidación final del contrato y presentación de la fianza de Buena supervisión  y por ser el MAG agente de retención, de cada uno de los pagos se retendrá el uno por ciento en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), según Resolución emitida por el Ministerio de Hacienda;  III). - PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del contrato será de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir de la fecha de la Orden de Inicio emitida por el administrador del contrato, el cual incluye el plazo de ejecución de la supervisión NOVENTA (90) y SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO como máximo, para realizar la recepción y la liquidación del contrato; el personal mínimo requerido para la etapa de liquidación por parte del SUPEVISOR, será el Gerente/Director/Coordinador de Supervisión a medio tiempo. El plazo del presente contrato podrá ser prorrogado por períodos iguales o menores al del contrato, previa actualización de las Especificaciones Técnicas, de la opinión favorable del solicitante del servicio, de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de conformidad con la LACAP y a este instrumento. IV.- FORMA Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN. De conformidad con el artículo cuarenta y cuatro letra j) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el Documento de Invitación del Proceso de Libre Gestión, la oferta presentada por la SUPERVISORA, de conformidad con lo solicitado por el contratante en el anexo número dos, términos de referencia; los servicios objeto del presente contrato serán prestados por LA SUPERVISORA en el plazo fijado. En la zona de las obras ubicadas en los cantones Chacalcoyo y Santa Rosa, Jurisdicción de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, a ochenta y dos kilómetros de San Salvador, carretera asfaltada hasta Nueva Concepción, coordenadas 13°58’32” LN y 89°20’14” LWG y la recepción se efectuará de conformidad con lo ofertado y a lo establecido en los artículos doce literal j y 121 de la LACAP. V) INFORMES. LA SUPERVISORA se obliga a presentar los informes siguientes: a) Un informe Inicial, a los quince (15) días calendario a partir de la orden de inicio; b) dos informe de Avance mensual a los treinta días, y a los sesenta días calendario, plazos que deben iniciar a partir de la fecha de la orden de inicio; también se deberán presentar informes especiales cuando sea requerido por EL MAG o las circunstancias así lo requieran; y c) Un informe Final a los 90 días luego de  la terminación del plazo contractual y previa liquidación de las obras y se adjunte Acta de Recepción Final de las obras este deberá incluir la medición final de la obras, además de la certificación de las obras contempladas en el proyecto. El contenido de estos informes será de conformidad a lo indicado en los Términos de Referencias; EL Contratante analizará y evaluará los informes presentados por LA SUPERVISORA, los cuales deben contener lo indicado en los términos de referencia, emitiendo por escrito su aprobación o propuesta de modificación, dentro de un período no mayor de ocho días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibidos, a excepción del Informe Final, para el cual el período de revisión y aprobación por parte de El administrador del contrato será de doce (12) días hábiles. De no existir pronunciamiento de parte del administrador de contrato en tal período, se darán por aprobados. De existir observaciones, LA SUPERVISORA contará con cinco (5) días hábiles para superar las observaciones, de lo contrario se considerará como no presentado, haciéndose acreedor a la multa correspondiente. Vencido el plazo indicado sin que el Contratante se haya pronunciado sobre las observaciones atendidas, se dará por aprobado el informe observado. LA SUPERVISORA entregará los Informes en original y dos copias impresas y en medios magnéticos. Estos Informes deberán contar con la aprobación del Administrador de contrato, autorización para trámite de pago del Director General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego y visto bueno de la Jefa de División de Riego y Drenaje del MAG. VI) CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. Toda información a la que “LA SUPERVISORA” tuviere acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato, sea como insumo del mismo o la contenida en los productos a entregar, deberá ser mantenida bajo la más estricta confidencialidad, obligándose “LA SUPERVISORA” a no divulgarla directamente o por interpósita persona, será también responsable por el uso que de los mismos haga el personal por ellos contratados. VII) PROPIEDAD INTELECTUAL. Los informes y demás productos desarrollados para la ejecución de este contrato, serán de propiedad exclusiva de “El Contratante”. VIII) OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE”. EL MAG deberá hacer los pagos detallados en la cláusula I de este contrato, através de recursos provenientes de Fondos de DONACIÓN (PERE COOPERACIÓN) PROYECTO 6441. Así mismo, “El Contratante” y “LA SUPERVISORA” declaran que las obligaciones establecidas en el presente contrato no conceden al segundo ningún derecho para reclamarle al primero, prestaciones laborales de ningún tipo, pues la firma sola de este instrumento no crea relación laboral entre los contratantes. IX) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. El Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería número trescientos cuarenta de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, nombró como Administrador del Contrato, al ingeniero Jorge Alberto Ruiz Chávez con cargo de Técnico de formulación y seguimiento de proyectos de riego y drenaje destacado en la DGFCR o a quien lo sustituya en el cargo por cualquier circunstancia. Serán funciones del Administrador: a) Ser el representante del Ministerio en el desarrollo y ejecución del contrato; b) Dar seguimiento a la ejecución de este contrato, y efectuar directamente los reclamos a LA SUPERVISORA en caso de incumplimiento; c) Hacer reportes de cualquier deficiencia en el desarrollo del contrato y remitir cuando corresponda, al Titular a través de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MAG, el respectivo informe para los efectos de imposición de multa, conforme a lo establecido en los Arts. 160 LACAP y 80 RELACAP; d) Emitir dictamen sobre la procedencia o no, de cualquier modificación o prorroga al contrato, en caso de ser procedente, deberá realizar la gestión respectiva, ante la OACI/MAG, previo al vencimiento del plazo, proporcionando toda la documentación de respaldo necesaria para su tramitación, e) La elaboración de las Actas de Recepción respectivas de conformidad al Art. 77 RELACAP; f) Remitir a la OACI Copia de las Actas de Recepción y hoja de seguimiento de contrato en un plazo de tres días hábiles posteriores a la recepción; g) Evaluar el desempeño de LA SUPERVISORA, mediante el formulario respectivo, en un plazo máximo de ocho días hábiles a la emisión del acta de recepción total o definitiva, evaluación que deberá ser enviada a la OACI en un tiempo máximo de dos días hábiles a la fecha de la evaluación; h) Informar a la OACI sobre el vencimiento de las garantías, en un período no mayor de ocho días hábiles posteriores a su vencimiento, a fin de que esta Oficina proceda a su devolución Art.82- BIS literal “h” LACAP; i) Aprobar el plan de utilización del anticipo, al igual que la fiscalización de utilización del mismo y del cumplimiento de los requisitos enunciados en el Art. 40 RELACAP j) Remitir Copia a la OACI de toda gestión que realice en el ejercicio de sus funciones como Administrador de Contrato Art. 42 Inc.3 RELACAP; k) Cumplir con cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al contrato y demás documentos contractuales o que le sean asignadas por “EL MAG” así como también con las demás funciones establecidas en los Artículos 19, 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración pública (LACAP), 74, 75 Inc.2, 81 RELACAP, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública su Reglamento y Manual de procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública. X.- CESIÓN. Queda expresamente prohibido a “LA SUPERVISORA” traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. XI.- GARANTÍAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato “LA SUPERVISORA” se obliga a presentar a “El Contratante” las siguientes garantías: a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, emitida por un Banco o Compañía Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, por un valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$2,250.00), equivalente al diez por ciento del monto total del contrato. Dicha garantía deberá exceder en sesenta días el periodo de vigencia del presente contrato. Se aceptarán como garantías las establecidas en la Ley del Sistema de Garantías Recíprocas de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Rural y Urbana; y se podrán utilizar otros instrumentos que aseguren el cumplimiento del contrato, tal y como lo establece el artículo treinta y dos de la LACAP.  Si no se presentare tal garantía en el plazo establecido se tendrá por caducado el presente contrato y se entenderá que “LA SUPERVISORA” ha desistido de su oferta, dicha garantía deberá ser presentada en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que LA SUPERVISORA reciba la orden de inicio por parte del administrador del contrato. Esta garantía será devuelta a “LA SUPERVISORA” una vez que haya concluido el plazo de vigencia y no exista reclamo alguno de parte de EL CONTRATANTE. Cualquier ampliación del plazo o del valor del contrato, causará igual efecto en la obligación de presentar garantía. b) GARANTÍA DE BUENA SUPERVISIÓN. Para garantizar la buena supervisión y para cubrir cualquier responsabilidad producto de la mala supervisión de las obras, “LA SUPERVISORA” presentará a “El Contratante” en un período de diez días hábiles posteriores a la fecha del acta de recepción definitiva de la supervisión y entrega del Informe Final, una Garantía emitida por un Banco o Compañía Afianzadora debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por un valor equivalente al diez por ciento del precio final del contrato, el plazo de vigencia de esta garantía será de doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la obra y entrega del Informe Final; esta garantía será devuelta al Supervisor una vez que haya concluido el plazo de vigencia y no exista reclamo alguno de parte de “El Contratante”. Cualquier ampliación del plazo, o del valor del contrato, causará igual efecto en las garantías antes detalladas. XII) RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS. Cuando el servicio de la supervisión mostrare alguna deficiencia, ésta será señalada por “El Contratante” en la nota de recibo de los informes o productos de “LA SUPERVISORA”, quien se obliga a subsanarla en un plazo no mayor de ocho días hábiles, so pena de caducidad del contrato. Si de la deficiencia señalada u otra que se encontrare oculta, se generaren daños y perjuicios en contra de “El Contratante”, los cuales no puedan ser subsanados, serán resarcidos por “LA SUPERVISORA”. XIII.- INCUMPLIMIENTO. En caso de mora de “LA SUPERVISORA” en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato se le aplicarán las multas establecidas en el artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. XIV.- CADUCIDAD. Serán causales de caducidad las establecidas en los literales a) y b) del artículo noventa y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y en otras leyes vigentes. XV.- PLAZO DE RECLAMOS. A partir de la recepción definitiva de la consultoría objeto de este contrato.  EL MAG tendrá un plazo de diez días hábiles para efectuar cualquier reclamo relacionado con la misma. XVI.- MODIFICACIONES, PRORROGAS Y PROHIBICIONES EN EL CONTRATO. “EL MAG”, podrá modificar el contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto al objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello “EL MAG” autorizará la Modificación mediante resolución razonada; la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por el MAG y por “LA SUPERVISORA”, debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en los artículos ochenta y tres A, ochenta y tres B de la LACAP, y artículo veintitrés literal “K” del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato “LA SUPERVISORA” encontrase impedimentos para la prestación del servicio, notificará con prontitud y por escrito al MAG, e indicara la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible; después de recibir la notificación EL MAG, evaluará la situación y podrá prorrogar el plazo. En este caso, la prórroga se hará mediante Modificación al contrato, la cual será autorizada por EL MAG mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por el MAG y por “LA SUPERVISORA”, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un periodo igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; la prorroga será autorizada mediante resolución razonada por EL MAG; y la prórroga del contrato será firmada por EL MAG y por “LA SUPERVISORA”. XVII.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: a) Documento de Invitación a ofertar e información adicional del proceso de fecha trece de junio de dos mil diecisiete; b) Adendas; c) Aclaraciones; d) Enmiendas; e) Consultas; f) Oferta; g) Resolución de adjudicación de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete; h) Garantías; i) Resolución modificativa; y otros documentos que emanaren del presente contrato. Los cuales son complementarios entre si y se interpretaran en forma conjunta. XVIII.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. De conformidad con el artículo ochenta y cuatro incisos primero y segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública EL MAG se reserva la facultad de interpretar el presente contrato de conformidad con la Constitución de la República, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, demás legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. “LA SUPERVISORA” expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte EL MAG las cuales le serán comunicadas por medio del Administrador del Contrato. XIX.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. En caso fortuito o fuerza mayor y de conformidad con el artículo ochenta y seis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, “EL CONTRATISTA”, previa justificación y entrega de la prórroga de la garantía, cuando proceda podrá solicitar una prórroga del plazo de cumplimiento de las obligaciones objeto del presente contrato. Para los efectos de este contrato, “fuerza mayor o caso fortuito” significa un evento que escapa al control de una de las partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales u otras acciones similares. XX.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución del contrato, se acudirá a los tribunales comunes. XXI.- TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes contratantes podrán de conformidad con el artículo noventa y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, dar por terminada bilateralmente la relación jurídica que emana del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de treinta días hábiles de notificada tal resolución. XXII.- DOMICILIO ESPECIAL. Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes señalan como domicilio especial el de la Ciudad de Santa Tecla, a la competencia de cuyos tribunales se someten. XXIII- CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NORMATIVA QUE PROHÍBE EL TRABAJO INFANTIL Y BRINDA PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA. Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de LA SUPERVISORA a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho, romano V, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. XXIV.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a EL MAG a través del Administrador del Contrato, en las oficinas de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicado en Cantón El Matazano, Soyapango, Departamento de San Salvador; y a “LA SUPERVISORA” a través de ÁNGEL EDUARDO GUZMÁN CALDERÓN, en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Así nos expresamos los otorgantes, quienes, enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos, en la ciudad de Santa Tecla, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil diecisiete.

____________________________________________                                  _________________________________________

WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ     			ÁNGEL EDUARDO GUZMÁN CALDERÓN

“AUTORIZADO POR ACUERDO EJECUTIVO                                           “LA SUPERVISORA”

EN EL RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERIA N°. 605

# DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015”

_________________________________________	                ____________________________________

WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ     	                        “LA SUPERVISORA”

AUTORIZADO POR ACUERDO EJECUTIVO

EN EL RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N°. 605

DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015”

Versión Pública de información confidencial Art. 30 LAIP

(La información suprimida es de carácter confidencial conforme a los artículos 6 letra “a” y 24 letra “c” de la Ley del Acceso a la Información Pública)