MINISTERIO DE SALUD

República de El Salvador, C.A.

VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas firmantes" (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N.º 1 para publicación de información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad el documento"

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

No. 160/2022 ACP-UGPPI

Nosotros, FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA, mayor de edad, Doctor en Medicina, del domicilio de                                                                                 , portador de mi Documento Único de Identidad número:                                                                                                                                       , con Número de Identificación Tributaria

, actuando en nombre y representación del Ministerio de Salud, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – cero diez mil ciento veintidós – cero cero tres – dos, personería que compruebo con la siguiente documentación: I) Certificación del Acuerdo Ejecutivo de la Presidencia de la República número DOSCIENTOS CINCO, de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, extendida en la misma fecha, por el licenciado Conan Tonathiu Castro, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República de El Salvador, en donde aparece el nombramiento del Ministro de Salud, Ad-honorem a partir del día veintisiete de marzo de dos mil veinte, debiendo rendir su protesta constitucional; II) Certificación extendida en esta ciudad en fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, por el licenciado Conan Tonathiu Castro, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República de El Salvador, de la que consta Acta de Juramentación a través de la cual el doctor FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA, rindió la protesta constitucional como Ministro de Salud, el día veintisiete de marzo de dos mil veinte y III) Diario Oficial número SESENTA Y CUATRO, Tomo número CUATROCIENTOS VEINTISÉIS, correspondiente al veintisiete de marzo de dos mil veinte; en el cual aparece publicado el Acuerdo Ejecutivo número DOSCIENTOS CINCO, mediante el cual se nombró al DOCTOR FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA como Ministro de Salud Ad- Honorem; documentos en los que consta la calidad en la que actúa el compareciente;  y sobre la base del numeral dos punto dos del Manual de Operaciones aprobado por el BID, los cuales le conceden facultades para firmar Contratos como el presente y que para los efectos de este Contrato me denominaré MINISTERIO DE SALUD, o simplemente EL MINSAL, o EL “CONTRATANTE”, con domicilio legal en Calle Arce No. 827, San Salvador; y por otra parte, GERMAN RICARDO CORNEJO, mayor de edad,                                          , del domicilio de

, departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número

,  y con Número de Identificación Tributaria

, actuando en carácter personal y en calidad de Consultor Individual, y que en lo sucesivo me denominaré “EL CONSULTOR”; convenimos en celebrar el presente Contrato de Consultoría, que se regirá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONSULTOR prestará los servicios de Consultoría Individual denominado “CONTRATACIÓN DE CONSULTORES PARA FORMULACIÓN DE CARPETAS TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS HOSPITALES NACIONALES PRIORIZADOS” (SEGUNDO PROCESO).

SEGUNDA: OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA. Desarrollar la formulación de carpetas técnica para el mejoramiento del Sistema Eléctrico de ocho hospitales priorizados a nivel nacional, de conformidad a lo requerido en los presentes Términos de Referencia, así como la elaboración de todos los documentos necesarios para contratar la ejecución de la obra incluyendo: Planos de Diseño Final, Presupuesto Oficial, Especificaciones Técnicas, Formularios de Oferta y demás documentos técnicos que sean necesarios.

TERCERA: ALCANCE DE LA CONSULTORÍA. EL CONSULTOR La presente consultoría consiste en llevar a cabo la elaboración de la carpeta técnica denominada: “MOJARAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OCHO HOSPITALES PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL”, según detalle siguiente:

| Lote 1: | Hospital Nacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Ciudad Barrios, San Miguel |
| --- | --- |
|  | Hospital Nacional Santa Rosa de Lima, La Unión. |
| Lote 2: | Hospital Nacional Enfermera Angélica Vidal de Najarro, San Bartolo Soyapango. |
|  | Hospital Nacional General Nueva Concepción, Chalatenango. |
| Lote 3: | Hospital Nacional de Sensuntepeque, Cabañas. |
|  | Hospital Nacional General "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera. |

Para ello el formulador deberá realizar visita de campo al inmueble objeto de esta contratación donde se proyectará las actividades inherentes a las mejoras físicas, realizando para ello la siguiente información:

Actualización de la Planta Arquitectónica:

Para desarrollar los planos de diseño final, el consultor deberá actualizar de forma general los planos arquitectónicos entregados como anexo a los presentes Términos de Referencia.

Elaboración de la Memoria Descriptiva del proyecto:

Esta actividad consiste en la elaboración de un documento que describa con claridad y objetividad en qué consiste el proyecto y sus alcances, describiendo sus principales componentes y los criterios de diseño empleados en la formulación de la carpeta técnica.

Diseños del Sistema Eléctrico:

Realizar estudio de todo el sistema eléctrico del Hospital, donde se dará un informe de la situación actual del Hospital, instalando analizador de RED y verificando las condiciones de la subestación, Paneles Generales, subtableros, protecciones, canalizaciones, alimentadores (si corresponden a la carga), ramales, cajas, pozos de registro, y planta de emergencia, verificar si cumplen con las normas hospitalarias de instalación eléctrica (NEC-IEEE).

Levantamiento completo de toda la carga instalada, generando planos eléctricos, (Luminarias, Tomacorrientes, fuerza, subestación con sus detalles), diagramas unifilares y cuadros de carga que corresponden a las condiciones actuales.

Diseño, generación de planos, Especificaciones Técnicas y presupuesto de la situación proyectada del sistema eléctrico en su totalidad, asegurando que el diseño propuesto se realice bajo NORMA de acuerdo con lo establecido por los siguientes reglamentos, códigos y normas:

- Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas de la República de El Salvador.

- El Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC)

- Normas de la Asociación para la protección contra el fuego de los Estados Unidos (NFPA)

- Underwrite's Laboratories (U.L) de los Estados Unidos.

- Asociación Americana de Estándares (ASA) de los Estados Unidos.

- Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) de los Estados Unidos.

A continuación, se presenta un desglose mínimo de los alcances del servicio solicitado:

1. Diseño.

- Diseño eléctrico en media tensión.

• Estructura para punto de recepción

• Acometida subterránea en media tensión

• Celda derivadora en media tensión

• Red a tierra, polarización de pararrayo en media tensión

• Regulador de voltaje

- Diseño eléctrico en baja tensión

• Subestación eléctrica

• Transformadores Pad Mounted.

• Banco de capacitores para mejorar el factor de potencia.

• Tableros generales, emergencia y normal

• Protección, regulación y control de transitorios y armónicos.

• Grupo electrógeno y transferencias automáticas

- Acometida eléctrica principal

• Subestaciones secundarias (Transformadores secos).

- Acometidas eléctricas secundarias

• Sub tableros Eléctricos

• Alimentador a circuitos de luminarias exteriores (normal, Critico y emergencia).

• Alimentador a circuitos de luminarias interiores (normal, Critico y emergencia).

• Alimentador a circuito de tomas eléctricos exterior (normal, Critico y emergencia)

• Alimentador a circuito de tomas eléctricos interiores (normal, Critico y emergencia)

- Potencia aislada de tierra

• Paneles de aislamiento, para salas de procedimientos y áreas críticas.

• Paneles de aislamiento para equipos de Rayos X móviles

• Tomas eléctricos aislados

• Tomas directos a tierra para descargas electro conductivas

• Conexión a red de tierra general

- Sistema de UPS

• UPS’s para proteger Equipos de Soporte de vida y Equipos Sensibles (Salas de Cirugía, Servidor telefónico, Servidor de Datos, Servidor de cómputo, Switch de

Distribución para datos, Controlador de sistema contra incendios, etc.)

- Otros

•Conexión a red de tierra general

• Alimentación eléctrica y protecciones para Fuerza Motriz

• Equipos del Sistema de Aire Acondicionado

• Equipo del Sistema de Gases Médicos

• Equipos del Sistema Extracción Mecánico de Aire

• Equipos del Sistema de Vapor y Condesado

• Equipos de Esterilización

Y todas las que sean necesarias para su correcto funcionamiento.

Lo anterior se hará con la carga real instalada que se realizó con el levantamiento, incluyendo proyecciones de cargas futuras de aproximadamente el 20% de la capacidad que resulte del diseño propuesto.

Elaboración de Especificaciones Técnicas: El consultor deberá elaborar un documento de Especificaciones Técnicas del proyecto en las cuales se deberán incluir todos los requerimientos en la Especialidad eléctrica y demás requerimientos de obra civil que sea necesaria para el buen desarrollo del proyecto; de igual manera deberá garantizarse que dichas Especificaciones Técnicas estén completas, que se complementen con los planos y que se correspondan correlativamente con todos los ítems consignados en el presupuesto de obra.

Elaboración del presupuesto del proyecto: el Consultor deberá elaborar el presupuesto consolidado del proyecto, con su lista de Cantidades y Precios Unitarios, asegurándose de definir claramente cada una de las actividades a desarrollar para la realización de la Obra (se anexa formato de presupuesto), esta actividad al igual que la anterior, deberá coincidir con el orden establecido en el documento de especificaciones técnicas.

Los costos considerados para la ejecución del proyecto deberán ser conformados por costos reales de mercado, de acuerdo al momento en que se realiza la carpeta técnica.

CUARTA: PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA Y CALENDARIO DE ENTREGAS PARA CADA LOTE. EL CONSULTOR deberá inicialmente presentar un resumen de las condiciones preliminares encontradas en las instalaciones del hospital, debiéndose reflejar el tipo de pruebas realizadas y los hallazgos relevantes que han resultado de las inspecciones realizadas. Posteriormente deberá desarrollar el diseño definitivo según los requerimientos establecidos.

Durante la etapa de formulación deberán presentarse los siguientes productos:

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PLAZO DE EJECUCION | TIEMPOS DE ENTREGA | PLAZO DE REVISION |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto 1: Estudios Preliminares y Resultados de Análisis en Campo Resumen General con los resultados preliminares de las pruebas realizadas en campo en cada uno de los hospitales que conforman el lote adjudicado. 1.- Informe de las condiciones actuales de los sistemas eléctricos de los Hospital. Deberá incluir: - Resultados del analizador de redes y pruebas eléctricas que se hayan realizado en los sistemas. - Planos de las condiciones actuales eléctricas del levantamiento realizado, en formato CAD - Recomendaciones - Conclusiones - Fotografías. | 30 | 30 días luego de emitida la Orden de Inicio | 10 |
| Producto 2: Propuesta de Diseño En cada uno de los hospitales que conforman el lote adjudicado. - Diseño Eléctrico Final - Índice General de Planos y Documentos de la Carpeta - Memoria Descriptiva del Proyecto - Planos Constructivos. (de acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia) - Memoria de cálculos. - Especificaciones Técnicas Generales y Particulares - Presupuesto Final del proyecto, con su desglose de precios unitarios y lista de cantidades. - Programa de Trabajo Propuesto para la fase de ejecución. - Catálogos de Material y Equipos propuestos, cuando así se requiera por parte del Administrador de Contrato. - Informe Final El Informe deberá contener un resumen de las principales actividades realizadas dentro de la Consultoría, los criterios de diseño empleados y recomendaciones para la ejecución del proyecto. | 60 | 100 días después de emitida la Orden de Inicio* | 10 |

*NOTA:

1. Se considera un plazo de 10 días calendario para la revisión del producto 1

2. Se considera un plazo de 10 días calendario para la revisión del producto 2, este deberá ser presentado con las observaciones superadas a más tardar 10 días después de que las observaciones le hayan sido entregadas.

Para la entrega de la documentación requerida en los documentos de Carpeta Técnica se deben atender las siguientes directrices:

Para cada uno de los productos:

- Se deberá entregar un AMPO al administrador de contrato, separando cada uno de los ítems antes mencionados. El Administrador de contrato será el encargado de realizar la verificación de contenido de lo entregado. Para la revisión técnica, y aprobación de los productos, será apoyado por la Oficina de Gestión de Infraestructura.

- Toda la documentación deberá ser entregada en formato físico (AMPO) y formato digital editable, este último de la siguiente manera:

  - Planos constructivos en formato DWG y PDF

  - Especificaciones técnicas en formato WORD Y PDF

  - Formulario de oferta en formato EXCEL Y PDF

  - Presupuesto en formato EXCEL Y PDF

  - Desglose de Costos Unitarios en formato EXCEL Y PDF

Planos Constructivos

Los planos que se generen como producto de esta consultoría en sus distintas etapas, deberán ser elaborados en formato AUTOCAD; se deberán entregar dos juegos de planos impresos, los cuales deberán ser firmados y sellados por el Profesional responsable de su elaboración. Además, cada copia deberá ser acompañada de una versión digital (CD).

Los planos deberán ser doblados y resguardados (cada plano) en sobres plásticos para ser colocados en folder ampo y deberán ser desarrollados en el tamaño y formato de hoja que se anexa a estos términos.

Especificaciones Técnicas

a)  Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares deberán presentarse con índice y páginas numeradas, debiendo estar completas y deberán corresponder correlativamente con todos los ítems consignados en el formulario de oferta. Además, deberán ir firmadas y selladas por el profesional responsable.

b)  Deberán ser descriptivas siguiendo el orden que se presenta a continuación:

- Alcance de la actividad

- Descripción de materiales a utilizarse, mano de obra y maquinaria.

- Procedimientos constructivos.

- Forma de pago y medición.

- Referencias a Normas, códigos y manuales aplicables.

c)  Deberán incluir el tipo y calidad de insumos requeridos y no deben desarrollarse en base a información proporcionada por un sólo suministraste.

d)  Debe evitarse estrictamente el uso de marcas y de nombres que refieran a fabricantes específicos.

e)  Las especificaciones deberán abarcar todas las partidas, procesos constructivos y materiales incluidos en el proyecto, por lo tanto, no deberán incluirse referencias a procesos constructivos, materiales o diseños ajenos al contenido en la carpeta técnica del presente proyecto.

Formulario de Oferta y Presupuesto Oficial

El Consultor deberá presentar el Presupuesto Oficial de Obra y el respectivo Formulario de Oferta, en Excel y versión impresa en formatos de papel tamaño carta.

El Presupuesto Oficial deberá conformarse con Precios Unitarios fundamentados en precios de mercado actualizados.

Para las partidas incluidas en el Presupuesto, el Formulador deberá entregar los desgloses de los Costos Unitarios que conforman el presupuesto.  Se anexa modelo de presupuesto.

QUINTA. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO. EL CONSULTOR recibirá en concepto por honorarios profesionales, la cantidad de NOVENTA  MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$90,000.00), dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA-, de los cuales se harán las deducciones de ley según corresponda, de los cuales se cancelarán QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$15,000.00) por la carpeta técnica correspondiente a cada establecimiento de salud,  una vez sea recibido, revisado y aprobado por parte del Administrador de Contrato, y según detalle siguiente para cada lote:

| CONCEPTO | PORCENTAJE A PAGAR DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA |
| --- | --- |
| ENTREGA Y APROBACION DEL PRODUCTO 1 PARA CADA LOTE | 40% |
| ENTREGA Y APROBACION DEL PRODUCTO 2 PARA CADA LOTE | 60% |
| TOTAL | 100% |

El Consultor deberá presentar factura de consumidor final en duplicado cliente, a nombre del MINSAL/ CONTRATO DE PRÉSTAMO 9229- SV", especificando en la columna de la factura "Descripción", el concepto del pago (según lo especificado en el contrato), fuente de financiamiento, número de contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, detalle del pago: honorarios devengados - retención de los impuestos de ley = líquido a pagar; además presentar el acta de aprobación a entera satisfacción del producto que se trate, debidamente firmada por el Administrador del contrato y con el Visto Bueno del Jefe de la Unidad Solicitante.

En caso de ser un consultor extranjero éste podrá cobrar sus productos mediante la emisión de un recibo y se le harán las retenciones del IVA y Renta según corresponda a la legislación de tributaria salvadoreña.

Obligaciones tributarias: Si los consultores seleccionados son nacionales, deberán estar registrados como contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), quien para efecto de cobrar los productos de la consultoría emitirá factura de consumidor final en duplicado cliente según lo especificado en el numeral anterior de estos términos de referencia y será el responsable del pago de los impuestos y otras obligaciones formales que se generen en la presente consultoría. En caso de ser consultores extranjeros éstos podrán cobrar sus productos mediante la emisión de un recibo y se le harán las retenciones del IVA y Renta según corresponda a la legislación de tributaria salvadoreña.

SEXTA. ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO administración y Seguimiento del Contrato, será de conformidad a lo establecido en el Manual de Operaciones aprobado por el BIRF, la cual será designado por la Unidad Solicitante, en ese sentido la Dirección Nacional de Hospitales ha designado al Ingeniero NELSON MONTANO, con cargo de Especialista en Ingeniería Eléctrica de la UGPPI, correo electrónico: nelson.montano@salud.gob.sv, y teléfono: 2591-8300; como responsable de la Administración del Contrato.

El Administrador de Contrato es quien estará a cargo del seguimiento de la formulación de la carpeta técnica en sus diferentes etapas, desde la emisión de la Orden de Inicio hasta su finalización, con el fin de que los aspectos de relaciones entre los diferentes actores se desarrollen de manera apropiada y dentro de las normativas institucionales.

Luego de la firma de contrato y antes de emitir Orden de Inicio, el Administrador de Contrato programará una visita al lugar, esta será de carácter obligatorio, con el objetivo de llevar a cabo el reconocimiento de las áreas donde se proyectarán las distintas intervenciones. La fecha y punto de reunión será notificada por el Administrador de Contrato.

SÉPTIMA: FINANCIAMIENTO. El financiamiento para esta consultoría procede de los Préstamos Externos, Contrato de Préstamo BIRF 9229-SV, Categoría de Inversión 1. Componente 2, Administración y Monitoreo de Proyecto. Proyecto 7500 Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-14-02-22-3-54599.

OCTAVA: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo para realizar la consultoría será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, para cada lote, según detalle: para el lote 1 y 2, 120 días calendario contados a partir de la orden de inicio por parte del Administrador de Contrato; para el lote 3, 120 días calendario contados 30 días después de haberse emitido la orden de inicio para los lotes 1 y 2, en dicho plazo ya incluyen 20 días de revisión, este contrato podrá ser prorrogado.

NOVENA: VARIACIONES. El Contrato de EL CONSULTOR podrá experimentar variaciones a solicitud del MINSAL, en caso de modificaciones a los alcances de esta consultoría, se hará por medio de la Resolución Modificativa respectiva.

DÉCIMA: RESERVA DE DERECHOS. La información brindada por el Ministerio de Salud u obtenida por el Consultor como resultado del trabajo de la consultoría, así como los documentos y materiales que se elaboren, serán puestos a disposición del contratante para ser utilizados según lo determinen y deberán ser considerados confidenciales para el Consultor Especialista designado, obligándose éste a no entregar información alguna a terceros sin previa autorización escrita del contratante, so pena de las sanciones en que pudiese incurrir, inclusive las de índole penal.

DÉCIMA PRIMERA: ESTIPULACIONES ESPECIALES. EL CONSULTOR  acepta y se  obliga:  a)  suministrar al MINSAL, cualquier información adicional  o complementaria  que se le solicitase con respecto a la realización  del objeto de  este Contrato, sin que tal evento  incremente  el monto de los  emolumentos  pactados, así mismo se obliga a hacer las aclaraciones  y ampliaciones  que EL MINSAL, estime necesario en los informes  que sean requeridos  y desarrollados  por medio de este Contrato, b) Transferir al personal profesional y técnico contratante, la tecnología correspondiente  al servicio del contratado, en la forma que se indique; c) Es entendido que las opiniones y recomendaciones de EL CONSULTOR no comprometen  al  MINSAL, por lo que EL CONSULTOR acepta que tales entidades  tienen su derecho a salvo para formular las observaciones  y salvedades  que consideren apropiadas. En el caso de que algunas de las provisiones del presente Contrato se declaren invalidas, las restantes no serán afectadas, permaneciendo éstas con plena fuerza y efecto.

DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES.  El presente Contrato podrá ser enmendado, modificado o adicionado, de mutuo acuerdo entre las partes contratantes, formalizadas con los mismos procedimientos del presente instrumento, las cuales pasarán a formar parte integrante del mismo.

DÉCIMA TERCERA: CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Por la naturaleza del objeto del Contrato, EL CONSULTOR no podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato a persona alguna.

DÉCIMA CUARTA: REGIMEN ESPECIAL. Es entendido que las opiniones y recomendaciones de EL CONSULTOR no comprometen al MINSAL, por lo que EL CONSULTOR acepta que tales entidades tienen su derecho a salvo para formular las observaciones y salvedades que consideren apropiadas. En razón de la calidad, especialidad y envergadura de los servicios de consultoría contratados.

En el caso de que algunas de las provisiones del presente Contrato se declaren invalidas, las restantes no serán afectadas, permaneciendo éstas con plena fuerza y efecto.

DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN. El presente Contrato puede darse por terminado cuando ocurriese cualquiera de las causales siguientes: a) Por común acuerdo entre las partes; b) A solicitud de una de las partes, debidamente justificada y aceptada por la otra. c) EL MINSAL se reserva el derecho de dar por terminado el Contrato, a iniciativa propia, en los siguientes casos: UNO) si EL CONSULTOR incumpliere cualquier obligación inherente al presente Contrato; DOS) si en opinión del contratante, EL CONSULTOR prestare sus servicios en forma deficiente; TRES) por causas imprevistas que hicieren imposible obtener los informes de la Consultoría; por lo cual, EL MINSAL dará aviso al Consultor con ocho días de anticipación a la terminación del Contrato y reconocerá los honorarios de EL CONSULTOR hasta el día de terminación del Contrato. En todos estos casos, EL MINSAL se obliga a desembolsar a EL CONSULTOR, el pago de sus honorarios por servicio que hubiere efectuado, siempre que éstos estén justificados y se compruebe en forma fehaciente que corresponden al Contrato.

DÉCIMA SEXTA: INCUMPLIMIENTOS. En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONSULTOR de las obligaciones emanadas del Contrato según sea el caso, la multa que se aplicará por cada semana de retraso en la entrega del servicio será del 0.5%, hasta un máximo del 10% del valor total del contrato.

DÉCIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución del presente Contrato, las partes se sujetarán se resolverá intentando primero la Resolución amigable de conflictos entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá a los Tribunales comunes.

Resolución Amigable de Conflictos: Si alguna de las Partes objeta alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta podrá radicar una Notificación de Conflicto escrita a la otra Parte donde suministre en detalle la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación del Conflicto la considerará y la responderá dentro de siete (7) días hábiles siguiente a su recibo. Si esa Parte no responde dentro de siete (7) días hábiles o si la discrepancia no puede resolverse de manera amigable dentro de siete (7) días hábiles siguientes a la respuesta de esa Parte, dicha disputa podrá ser presentada a la jurisdicción establecida en el presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA: FRAUDE Y CORRUPCIÓN:

1.1	El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (proponentes/postulantes), consultores, contratistas y proveedores, subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución correspondiente a contratos que financie y se abstengan de cometer actos de fraude o corrupción.

2.2	A tal fin, el Banco:

a.	Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

- por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;

- por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;

- por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

- por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

- por “práctica obstructiva” se entiende:

a)	la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

b)	los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e), que figura a continuación.

b.	Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para dicha adjudicación o alguno de los miembros de su personal, de sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados, ha participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.

c.	Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el Prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar oportunamente a este último al tomar conocimiento de los hechos.

d.	sancionará de conformidad a sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidas en el Marco de las Sanciones del grupo del Banco Mundial a cualquier empresa o persona que, según determine en cualquier momento, haya participado en actos de fraude y corrupción en relación con el proceso de adquisición, la selección o la ejecución de los contratos que financie.

e. Exigirá que en los documentos de SDO/SDP y en los contratos financiados por préstamos del Banco se incluya una cláusula que exija que i) los licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, asi como y sus subcontratistas, subconsultores, , agentes empleados consultores prestadores o proveedores de servicios, permitan al  Banco inspeccionar  todas sus cuentas, registros y otros documentos referidos al proceso de adquisición, y la selección o la ejecución del contrato, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

DÉCIMA NOVENA: ANEXO. Forman parte integrante de este Contrato y se tienen por incorporados al mismo con la plena aplicación en lo que no se opongan al presente, los Términos de Referencia de la Consultoría Individual. Es entendido y aceptado que este Contrato de consultoría se antepone a toda comunicación previa, entendimientos o acuerdos, ya sean verbales o escritos entre las partes. En caso de ambigüedad, duda o disputa en la interpretación del Contrato y sus anexos, el texto del Contrato prevalece.

VIGÉSIMA: NOMBRAMIENTO DE BENEFICIARIO.  En caso que EL CONSULTOR no pudiera cobrar el valor de los productos acordados y generados por ella, ya sea por incapacidad o fallecimiento, éste será cobrado por la beneficiaria CRISTINA MARICELA CORNEJO MEJÍA, quien se identifica con Documento Único de Identidad

; y demás generales contenidas en el expediente de contratación.

VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN. Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes señalamos como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales Competentes nos sometemos.

VIGÉSIMA SEGUNDA: VIGENCIA. El Contrato estará vigente a partir de su distribución finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido el servicio a entera satisfacción del MINSAL, prorrogable, siempre que exista la necesidad del servicio de consultoría y la disponibilidad presupuestaria correspondiente en cada ejercicio fiscal.

VIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIÓN. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: Para el MINSAL en: Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y República de Ecuador, No. 33, San Salvador. Para EL CONSULTOR en:

En fe de lo anterior, ratificamos su contenido y para constancia de su acuerdo firmamos el presente Contrato, en la ciudad de San Salvador, a los siete días del mes de octubre de dos mil veintidós.

DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA                                                 ING. GERMAN RICARDO CORNEJO

| MINISTRO DE SALUD AD-HONOREM | EL CONSULTOR |
| --- | --- |